# 东莞市清溪镇全域土地综合整治实施方案（公示稿）

一、项目概况

项目名称：东莞市清溪镇全域土地综合整治实施方案

实施范围：整治区域涉及清溪镇8个村，包括大利村、荔横村、罗马村、三中村、上元村、铁场村、铁松村、长山头村。

规划期限：实施期限为4年，即2024年-2027年。

实施规模：项目区域总面积14011.7575公顷，整治区域总面积14011.7575公顷。

投资额：计划总投资421671.51万元（资金总额以最终审定金额为准）。

二、整治目标

以打造“良田连片、村庄集中、产业集聚、生态优美”的土地保护利用新格局为整治目标，统筹目标导向和问题导向，充分衔接清溪镇国土空间规划和村庄规划，结合实施“百千万工程”，按照“全区域整治、全要素保障”的要求，优化农村生态、农业生产、建设空间、产业空间布局，连片建设高标准农田，集中盘活存量低效建设用地，对新农村和产业融合发展用地进行集约精准保障，助推乡村振兴战略实施。通过科学腾挪空间、推动布局优化，实现耕地数量增加、质量提升、集中连片，建设用地高效提质，生态用地功能改善，产业兴旺助力乡村振兴。

围绕十六字基本方针，本次规划以“增耕地、优生态、腾空间、强活力、美村居”作为整治具体目标。

三、工作内容

本次全域土地综合整治共涉及12个子项目，分别为农用地整理项目1个、建设用地整理项目4个、生态保护和修复项目2个，乡村风貌提升与历史文化保护项目2个、产业导入项目3个。

农用地整理：项目实施面积约为20.2293公顷，主要分布在上元村、铁松村、三中村、大利村以及铁场村，项目将进一步增加清溪镇耕地面积，保障耕地总量不减少，同时，修复因历史原因粗放种植草皮而受损的土地，保障粮食生产安全，并为粮食耕作提供更优质的耕作环境，提高土地利用率和产出率及耕地质量等别。根据2022年国土变更调查数据库同口径分析库统计，整治前耕地224.5418公顷，本次拟新增耕地20.2112公顷，整治后耕地总量达到244.7530公顷，整治后耕地连片度提升8.67%。

建设用地整理：为提高土地节约集约利用水平，对全域内低效建设用地进行存量挖潜，高效二次开发好已建用地，促进城乡布局优化、产业结构升级转型和经济发展方式的转变，推动城镇土地利用潜力的提高和经济社会的发展，完善基础设施建设和公共服务，提升城镇功能和改善人居环境，近期重点开展长山头现代化产业园建设项目，包括打磨岭山边低效用地拆旧复垦项目、园仔山产业安置房项目、建鑫厂项目、华晖厂工改工项目，总面积约为11.7367公顷。

生态保护和修复：结合清溪镇生态环境状况，计划开展东莞市石马河流域综合治理项目EPC+O-石马河清溪镇段整治工程、石马河支流清溪水流域水环境综合治理工程，总面积约170.2435公顷。通过开展水环境整治、沿河碧道建设，提升区域防洪排涝安全体系，打造舒适、安全、绿色的乡村人居环境，提升区位生态功能，真正意义上的实现绿水青山就是金山银山的美好蓝图。

乡村风貌提升及历史文化保护：计划开展长山头村特色典型村建设项目和铁场村“百县千镇万村高质量发展工程”农房风貌提升工程，总面积53.0760公顷。锚定镇村融合高质量发展的方向，切实实施“百千万工程”项目，通过乡村风貌提升整治，梳理村庄自然禀赋、文化传承和产业基础，突出乡村特色，改善农村人居环境，加快推进生态宜居美丽乡村建设。

产业导入：依托清溪镇农业产业基础，推进清溪生态农业园升级项目（好客小镇）、维康生态园（良田公园项目）以及云溪桃花源省农村一二三产业融合发展重点项目（良田公园）3个产业导入项目，探寻针对性的“农业+”发展策略，在现状产业基础上导入复合型农业产业功能，保一产、优附加，以产业兴旺推动乡村高质量发展新赛道。

四、公示周期

2024年7月25日起至2024年8月2日。