东莞市志豪实业投资有限公司“三旧”改造总体实施方案

（土地权利人自行改造模式）

为实施国土空间总体规划、“三旧”改造专项规划和年度实施计划，沙田镇人民政府拟实施东莞市志豪实业投资有限公司五金表面处理生产项目，对位于沙田镇义沙村创新北路9号的旧厂房用地进行改造。总体实施方案如下：

一、规划情况

东莞市志豪实业投资有限公司五金表面处理生产项目改造单元位于沙田镇环保城片区统筹范围内，用地涉及东莞市沙田镇环保城片区控制性详细规划HF街坊范围内的HF-07-02、HF-08-01地块。

二、改造单元基本情况

东莞市志豪实业投资有限公司五金表面处理生产项目改造单元位于沙田镇义沙村创新北路9号，单元总面积为17910.08平方米（2000坐标面积，原证载面积17910.00平方米）。采用土地权利人自行改造模式，由东莞市志豪实业投资有限公司作为改造主体。改造单元现状主要为旧厂房，总建筑面积约2061平方米，容积率为0.1。

单元实施改造面积为17910.08平方米，标图建库号44190012393，已入库面积17910.09平方米（政务版坐标）。改造范围国有建设用地为17910.08平方米，土地权利人为东莞市志豪实业投资有限公司，有合法用地手续17910.08平方米，不涉及无合法用地手续土地及集体土地。改造范围内土地界址、地类、面积清楚，土地权属无争议。改造范围内不涉及公有资产。

项目改造范围符合国土空间规划（土地利用总体规划、城乡规划）管控规则，位于城镇开发边界内，不涉及占用生态保护红线（陆域），不占用永久基本农田，符合控制性详细规划。

根据已批单元控规，拟改造为工业用途，具体情况如下：

已办理规划条件三类工业用地为15344.24平方米（HF-07-2地块7964.53平方米、HF-08-1地块7379.71平方米），容积率为1.1≤R≤3.0，总建筑面积约为46033平方米；剩余的2565.84平方米为道路用地，由志豪实业负责配建并无偿移交给沙田镇政府。

三、改造意愿及补偿安置情况

（一）改造意愿情况。该项目为原权利人自改，东莞市志豪实业投资有限公司已于2024年7月5日召开股东大会表决同意进行改造。

（二）补偿安置情况。该项目为原权利人自改，土地和房屋为东莞市志豪实业投资有限公司所有，不涉及补偿安置。

（三）开展社会稳定风险评估情况。该项目为原权利人自改，不涉及社会稳定风险评估。

四、收储收地情况

原权利人同意放弃原发证范围内2565.84平方米用地使用权（规划用途为道路），该道路由改造主体负责修建，建成后移交给沙田镇政府。

经核查，地块不存在债权债务及法律纠纷，符合地价评估及土壤环境评估等开发要求。

五、供地情况

项目开发周期为2年，拟分1期开发，开发时间为2024年12月至2026年12月，开发面积15344.24平方米，本次供地范围为第1期开发范围。东莞市志豪实业发展有限公司申请以协议出让方式供地，拟供地面积为15344.24平方米，拟申请重新约定工业用地最高使用年限50年（最终供地面积以批复为准）。

六、其他

（一）资金筹措。项目改造成本为25000万元，拟投入改造资金为25000万元，拟筹措资金方式为企业自有资金。

（二）签订合同。改造主体在总体实施方案批复之日起一个月内签订土地出让合同，在合同签订之日起30日内一次性缴纳地价款。

（三）项目分割销售。按照我市最新的工改工政策，项目为不可分割销售项目。

（四）实施监管。改造单元实施监管按照后续签订的监管协议执行。

沙田镇人民政府

2024年8月20日