麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                  金额单位：万元

| 项目名称 | 财政信息系统实施服务费及维护费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市财政局麻涌分局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：基本能配合有关部门开展自评审核工作，自评材料能及时报送，但自评资料填报不够完整规范，效益佐证材料不够充分。 |
|  | 2、自评结果应用情况：项目提供了2022年度财政支出项目绩效自评结果公示网站。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目信息按要求进行公开。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ☑良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 提供了专项资金额度执行表，显示年初预算安排61.6万元，调整后预算安排61.6万元，实际支出48.25万元，预算执行率78.33%。 存在的主要问题：未见预算调整说明。 |
|  | 2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：项目数量指标、质量指标、时效指标基本完成预期产出目标。 存在的主要问题：无。 |
|  | 3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ☑ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：项目实现大部分预期效益目标，呈现的佐证材料能充分体现社会效益与可持续影响。但满意度调查只提供满意度情况说明，缺调查数据，佐证材料充分性有待提升。 存在的主要问题：满意度调查样本量不足，且资料不完整。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 1、健全预算单位建立有效管理制度，提高对项目的监督和管理。 - 2、进一步加强自评组织工作，详实填写自评资料，完善佐证材料，不断提高自评工作质量，特别是加强产出和效益指标的佐证材料搜集，充实佐证资料。 - 3、进一步优化个性化指标的设置，在指标设置的精准性、目标值考核的可操作性方面加以考虑，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。效益指标设置可参考系统稳定性、服务质量、成本效益、数据安全性以及业务提升等方面，以确保评估结果的全面性和准确性。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：