麻涌镇2023年度项目支出绩效自评审核意见表

编制单位：                                                 金额单位：万元

| 项目名称 | 路桥及交通设施检测维护项目经费 |
| --- | --- |
| 预算单位 | 东莞市交通运输局麻涌分局 |
| 绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评材料报送及时，资料提供相对齐全，填报规范，基本能按要求开展绩效自评工作。 |
|  | 2、自评结果应用情况：建议接下来做好绩效自评结果的应用，对自评发现的问题提出整改措施并落实，改进项目管理和实施。 |
|  | 3、绩效信息公开情况：项目单位能按有关规定公开项目绩效目标。 |
| 项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ☑优 □良 □中 □差 |
| 抽查审核意见 | - 预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ☑ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 年初预算金额561.93万元，调整后预算金额561.93万元，预算调整率为0%，实际支出金额405.81万元，预算执行率为72.21%。 存在的主要问题：预算执行率有待提高。 |
|  | - 2、产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ☑ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况：据填报信息反映，本项目基本完成预期产出目标，数量指标完成率100%，养护道路总长度≥80.41公里，检测桥梁数量87座；质量指标完成率100%，道路养护施工验收合格率及路桥管养率均为100%完成；资金使用相对及时。路桥养护维修及时性好，能定期进行验收。 |
|  | - 3、效果方面： 项目基本实现预期效益目标 ☑ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况：据填报信息反映，项目通过每年完成80.41公里镇属道路的路面定期巡查和养护，完成87座桥梁的定期巡查和检测，完成镇属桥梁的养护。加强日常巡查，发现问题及时记录和处理，对道路和桥梁出现的病害按照合同要求及时修复，改善路桥行车环境。设置效益指标有社会效益指标（公路技术状况、桥梁定期检测率）和服务对象满意度指标，每月能定期维护公路桥梁，服务对象投诉情况仅有 10宗，并已跟踪处理。项目基本实现预期效益目标。 |
| 加强预算绩效管理的建议 | - 建议编制预算时结合实际情况合理、科学、精准编制。确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。 - 建议继续增强绩效观念，强化绩效管理，认真总结经验，进一步加强绩效目标、绩效自评等绩效管理组织工作，不断提高预算绩效管理的工作质量。 - 进一步优化个性化指标的设置，根据目标来科学设置指标，指标要可衡量、可操作且具有相关性，指标要全面和互斥，以便对绩效目标实现程度进行客观全面的衡量和评价。 |
| 备注：财政分局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。 |  |

编制日期：