东莞市威远城市花园物业管理项目

选聘条件公示文件

| 采购单位： | 东莞市虎门镇工程建设中心 |
| --- | --- |
| 采购代理机构： | 中新工程咨询（广东）有限公司 |

二〇二五年六月

投标邀请函

中新工程咨询（广东）有限公司（以下简称“采购代理机构”）受东莞市虎门镇工程建设中心 （以下简称“采购人”）的委托，现就东莞市威远城市花园物业管理项目进行公开招标采购，欢迎有实施能力和资质的国内投标人参加投标。

1.项目名称：东莞市威远城市花园物业管理项目

2.采购编号：GDZX2025088号

3.采购内容及要求：

| 包号 | 包组内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 东莞市威远城市花园物业管理项目 | 合同签订生效之日起5年 |

服务范围及服务要求详见招标文件《用户需求书》。

4. 投标人的资格条件

1)投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

①具有独立承担民事责任的能力：投标人必须是具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，投标文件中须提供法人或其他组织的营业执照等证明文件的复印件。

②有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料。或投标文件中提供《资格条件承诺函》。

③具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供响应截止日前3年内任意1年的财务状况报告或提供基本开户行出具的资信证明。投标文件中提供《资格条件承诺函》。

④履行合同所必需的设备和专业技术能力：投标文件中提供《资格条件承诺函》。

2)本项目的特定资格要求：无

3)供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本采购项目的采购活动；

4)供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

注：本项目不接受联合体投标。

5.招标文件公示

该项目招标文件公示期为：自招标公告发布之日起7个自然日。

6.项目流程：

（一）第一轮：由采购代理机构在参与本项目的投标人中按评标委员会评审后的综合得分由高到低顺序排列，向采购人推荐3名投票候选人进入票选环节。

（二）第二轮票选会：由滨海湾土地整备虎门片区现场指挥部组织，三个社区协助举行公开票选会，从入围的3名投票候选人中选出东莞市威远城市花园物业管理项目的物业服务商，得票数最高者为中标候选人。

（三）票选会时间、安排及要求

(1)票选会签到时间:具体时间将另行通知。携带有效的身份证明进行签到，迟到不予以签到，视为自行放弃参加票选会。

(2)票选会开始时间：具体时间将另行通知

(3)票选会地点：另行通知

(4)票选会程序

1．票选会由滨海湾土地整备虎门片区现场指挥部组织，三个社区协助。

2．选取代表。总宗数为456(一期私宅244宗+二期私宅已签约212宗)宗，每宗均有一票。

3．第一个议程：由票选企业按签到顺序（或现场抽签决定顺序）进行对各自公司情况进行说明介绍，内容主要从公司基本情况、实力、服务质量、服务价格以及售后服务等方面进行阐述。时间控制在10分钟内。所有票选企业说明会结束后离场，在投票过程中不得在票选会现场逗留。

4．第二个议程：选票阶段

①由工作人员清点人数

②发放选票

③安置权益人代表投票，只能选一家，选好后投入选票箱。

④由相关工作人员现场统计选票。

第三个议程：唱票阶段：

请工作人员进行唱票，宣读本项目各票选企业的总选票数。

第四个议程：公布本项目中标结果。

7.有关本次招标之事宜，可按下列形式查询：

单位名称：中新工程咨询（广东）有限公司

地址：广东省东莞市南城街道元美东路6号306室

邮政编码：523000

联系人：李小姐

联系电话：0769－22331990   公司邮箱：gdzk66@163.com

价格部分：投标人报价超出本项目采购预算（或最高限价）或商业建筑管理费超出住宅建筑管理费2倍的其投标将被认定为投标无效。项目最高限价分别为：

| 序号 | 限价内容 | 限价金额 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 住宅建筑管理费 | 2.5元/平方米/月 |
| 2 | 商业建筑管理费（按不高于住宅建筑管理费的2倍） | 5元/平方米/月 |
| 3 | 地下车位停车费管理费 | 50元/个/月 |

评分部分：

（1）价格分值（满分10分）

（2）商务分值（满分20分）

（3）技术分值（满分70分）

| 序号 | 评分内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格评分（10分） |  |  |  |
| 1 | 价格部分 | 10分 | 价格分计算方法：满足投标文件要求且投标报价最低的供应商的价格为投标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（投标基准价/投标报价）×10%×100。 |
| 商务评分（20分） |  |  |  |
| 1 | 项目业绩 | 5分 | 投标人具有物业管理项目业绩，每提供一个有效的项目业绩合同得5分，此项最高得5分。 注：提供能体现上述内容的项目合同关键页复印件（合同应至少包括：合同封面、服务内容页、签订日期及双方签章页）加盖供应商公章。 |
| 2 | 投标人拟投入本项目的项目负责人 | 5分 | 项目负责人（1人）： （1）具有大专学历 (或以上)得2分；大专以下学历不得分； （2）具有物业管理项目经理执业证书或物业项目经理岗位证书培训得3分； 本项最高得5分。 注：证明文件要求如下： ①学历须提供相关证明文件复印件；②上述要求的所有证书须提供复印件；③提供上述所有人员在本单位（含分支机构）参保的证明材料，要求为投标截止日前半年内任意一个月的社保缴纳证明复印件。 |
| 3 | 投标人拟投入本项目的人员 | 10分 | （1）具有大专学历 (或以上)，每提供一人得2分，满分6分；大专以下学历不得分。 （2）具有物业管理员证书得2分； （3）具有物业管理企业经理证书得2分。 本项最高得10分。 注：证明文件要求如下： ①学历须提供相关证明文件复印件；②上述要求的所有证书须提供复印件，其中职业资格证书须提供技能人才评价证书全国联网查询（http://jndj.osta.org.cn/）结果截图或其发证单位的官网查询结果截图；③提供上述所有人员在本单位（含分支机构）参保的证明材料，要求为投标截止日前半年内任意一个月的社保缴纳证明复印件。 |
| 技术评分（70分） |  |  |  |
| 1 | 总体管理服务方案 | 9分 | 根据投标人对本项目物业管理服务总体规划及特色管理方案进行评分： ①方案详细完善，清晰合理，符合本项目物业特性，完全满足且优于项目需求的得9分； ②方案阐述有基本完善，合理，基本符合本项目物业特性，完全满足项目需求的得5分； ③方案阐述不完善，不合理，不符合本项目物业特性，不完全满足项目需求的得3分； ④未提供不得分。 |
| 2 | 安全保卫和秩序维护服务方案 | 8分 | 针对本项目安保特点所制定的符合实际的安全保卫和秩序维护服务方案： ①方案完善、编制科学合理，具有可操作性，完全满足且优于项目需求的，得8分； ②方案编制较科学合理，可操作性一般，完全满足项目需求的，得4分； ③方案不合理或不具有可操作性，不完全满足项目需求的，得2分； ④未提供不得分。 |
| 3 | 绿化养护管理服务方案 | 8分 | 根据投标人对本项目绿化养护管理方案及服务标准进行评分： ①方案及服务标准合理完善，可实施性强,完全能满足本项目需求的得8分； ②方案及服务标准基本合理，基本可实施，基本能满足本项目需求的得4分； ③方案缺乏合理性,不能满足本项目需求的得2分； ④未提供不得分。 |
| 4 | 住宅管理服务方案 | 8分 | 针对本项目居住人群所制定住宅管理服务方案与措施进行评分： ①方案与措施思路清晰，科学合理，亮点多，针对性强，完全能满足本项目需求的得8分； ②方案与措施基本合理，亮点少，针对性一般，基本能满足本项目需求的得4分； ③方案与措施不合理，无亮点，无针对性，不能满足本项目需求的得2分； ④未提供不得分。 |
| 5 | 清洁卫生管理服务方案 | 8分 | 根据投标人对本项目清洁卫生管理方案及服务标准进行评分： ①方案及服务标准合理完善，可实施性强,完全能满足本项目需求的得8分； ②方案及服务标准基本合理，基本可实施，基本能满足本项目需求的得4分； ③方案缺乏合理性,不能满足本项目需求的得2分； ④未提供不得分。 |
| 6 | 设施设备维修管理服务方案 | 8分 | 根据投标人对本项目设施设备维修养护方案与措施进行评分： ①方案与措施思路清晰，科学合理，针对性强，完全能满足本项目需求的得8分； ②方案与措施基本合理，针对性一般，基本能满足本项目需求的得4分； ③方案与措施不合理，无针对性，不能满足本项目需求的得2分； ④未提供不得分。 |
| 7 | 节能管理服务方案 | 7分 | 针对本项目所制定的符合实际的节能管理服务方案： ①方案完善、编制科学合理，具有可操作性，完全满足且优于项目需求的，得7分； ②方案编制较科学合理，可操作性一般，完全满足项目需求的，得3分； ③方案不合理或不具有可操作性，不完全满足项目需求的，得1分； ④未提供不得分。 |
| 8 | 应急突发事件预案及保障措施服务方案 | 7分 | 针对本项目应急管理特点所制定的符合实际的应急突发事件预案及保障措施服务方案： ①方案完善、编制科学合理，具有可操作性，完全满足且优于项目需求的，得7分； ②方案编制较科学合理，可操作性一般，完全满足项目需求的，得3分； ③方案不合理或不具有可操作性，不完全满足项目需求的，得1分； ④未提供不得分。 |
| 9 | 人员管理方案 | 7分 | 根据投标人提供的各类人员培训计划、员工录用与考核淘汰机制等方案进行评分： ①方案合理完整，针对性强，完全能满足本项目需求的得7分； ②方案基本完整，针对性一般，基本能满足本项目需求的得3分； ③方案不完整，无针对性，不能满足本项目需求的得1分； ④未提供不得分。 |

注：评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排出名次，并向采购人推荐3名投票候选人进入投票环节，并编写评审报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术部分得分顺序排列。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

采购需求

第一章   商务需求书

| 序号 | 条款名称 | 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 合格投标人 | 详见投标邀请函“4.投标人的资格条件” |
| 2 | - 服务期 | - 合同签订生效之日起5年 |
| 3 | - 付款方式 | - 1、物业管理费由物业管理公司按中标价格向已移交分配物业的住户（业主）收取，其中空置物业（包括未分配住宅及商铺、车位）管理费按8折收费，采购人对欠交管理服务费不负责任。 - 2、物业公司向住户（业主）收取每月住房物业管理费。 - 3、住户（业主）应当在建设单位交付物业后按照物业服务合同的约定交纳物业服务费用。 - 4、本项目的物业管理费用采取包干制形式（即包含但不限于物业管理费、人工费（包括工资、奖金、津贴补贴、加班费用等）、社保费、培训费、食宿费、利润、税金、办公经费等管理及维修费用以及合同实施过程中不可预见的其他费用）。 |
| 4 | 报价内容 | - 报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含招标文件所要求的必要的辅助材料费用)和售后服务费等。 - 注：商铺收益不纳入本次招标条件内。 |
| 5 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 6 | 合同条款 | 供应商实质响应合同各条款。 |
| 7 | 采购供应商数量 | 1家 |
| 8 | ★其他 | 1、产权属于业主共有的公用部位、公用设施设备的税后收益，按以下顺序分配：（1）物业管理企业按税后收益的30％提取代理服务费；（2）税后收益的70％专项用于小区的维修，设立公共收益账户，由物业管理企业代管、使用，由政府部门或社区进行监管；物业管理企业每季度在小区显著位置公示共有物业经营收支情况，接受政府部门或社区监督。 2、物业管理企业提供地下停车位临停管理服务，按临停收入的 50%收取专项管理服务费用。 3、商业建筑管理费不高于住宅建筑管理费的2倍。 4、安置房钥匙交付后，中标物业管理企业需向威远城市花园未分配的住宅权益人提供三个月过渡期免费的物业管理服务。 5、中标物业管理企业承担招标代理费用（含票选活动相关费用）。 |

第二章   技术需求书

- 一、小区概况

- 威远城市花园始建于2022年，2024 年12月竣工验收合格，将于2025年 交付拆迁户使用。威远城市花园位于东莞市虎门镇威远天培路26号，总用地面积45408.84平方米，总建筑面积284908.28平方米。住宅建筑面积187762.56平方米，商铺建筑面积6392.31 平方米，共856套安置房。

- 本建筑区划共计建筑物11幢；小区内共建有楼宇10座，一座幼儿园，总户数1777 户，停车位 2044个[地下停车位2044个、架空层车位0个、地面车位0个]，商铺 19间，地下停车场（含人防区域）一个。

- 物业服务企业办公等用房：300平方建筑面积；座落位置：3栋商铺。

- 业主委员会活动用房：40平方建筑面积为现有使用的面积；座落位置：3栋商铺。

- 二、招标范围

- 本次招标范围为威远城市花园物业管理服务，包括住宅计容建筑面积约18.78万㎡、商铺计容建筑面积0.63万㎡、车位地下一层和二层，具体如下：

- 1.住宅：建筑面积18.78万㎡

- 已分配住宅9.85万㎡

- （整栋2/8/9/10号、非整栋3/5/6号）

- 未分配住宅8.92万㎡，其中：

- 独立栋住宅(1/4/7号)：5.65万㎡

- 非独立栋住宅（3/5/6号）：3.27万㎡

- 2.商铺：建筑面积0.63万㎡

- 3.车位：地下一层和二层

- ★4.不收取物业管理费：服务用房（即老年活动中心、社区办公室，还有物业办公室）（计容建筑面积2022.73㎡）、幼儿园未经营前（计容建筑面积5889.85㎡）不收取物业管理费，实际投入经营后，其物业管理费收费标准将由相关方另行协商确定。

- 三、物业管理内容：

- 1、本次招标物业管理范围包括：房屋、商铺建筑、停车场、活动中心、会所共用设施设备、附属建筑物、公共绿化等。

- 2、物业管理区域内房屋建筑共用部位的维修、养护和管理，包括：楼盖、屋顶、外墙面、承重结构、楼梯间、走廊通道、门厅及其他公共部位。

- 3、共用设施、设备的维修、保养、运行和管理，包括：共用的上下水管道、落水管、垃圾道、共用照明、天线、高压水泵房、楼内消防设施设备、电梯、智能化系统及其他公共配套设施设备。

- 4、区内共用设施和附属建筑物、构筑物的维修、养护和管理，包括区内道路、室外上下水管道、化粪池、沟渠、池。

- 5、公用绿地、花木、建筑小区等的养护与管理。

- 6、公共环境卫生的维护，包括公共场所、房屋共用部位的清洁卫生、垃圾的收集、清运。

- 7、公共秩序的维护，包括日常安全巡查服务、安全监控、巡视、门岗值勤。

- 8、物业管理区域内车辆（机动车和非机动车）行驶、停放及经营管理。

- 9、供水、供电、供气、电信等专业单位在物业管理区域内对相关管线、设施维修养护时，进行必要的协调和管理。

- 10、管理与物业相关的工程图纸、住户档案与竣工验收资料。

- 11、组织开展社区文化娱乐活动。

- 四、物业管理服务前期交接工作的要求

- 1、前期介入时间：自中标通知书发出后十五天内介入管理。

- 2、前期管理期限：从前期介入日起到住户入住前。

- 3、中标人必须做好本项目接管工作和确保小区的正常使用。要求包括设备设施的交接、管理人员岗位和任务的分配、小区布置和设备安装、搬迁管理和开荒清洁等任务。

- 4、中标人必须参加物业管理项下未验收设备、设施的验收工作和设备、设施供应商组织的各类培训学习，并承担全部相关的费用。

- 5、负责设备和设施验收资料的保管归档。

- 6、选派管理处经理、副经理、管理人员及服务人员（不少于40人）正式进驻并报招标人审核同意方可成立物业管理处筹备组，开始管理工作。

- 7、与建设、施工、监理、供水、供电、供气等单位建立外部公共关系，以利于日后工作的开展。

- 8、各相关岗位及人员的物资装备的准备。

- 9、按照“优质服务”的原则，科学、合理地进行人员定编。

- 10、组织相关技术人员和管理人员进行单项物业接管验收，并接管移交物业及有关资料。

- 11、各岗位管理人员根据需要到岗，确保小区物业干净、安全，完成各项准备工作。

- 12、设备试运行，保证入住后工作的正常顺利开展。

- 13、清洁开荒，达到入住条件。

- 14、做好收尾工程施工人员及施工材料的管理。

- 15、做好住户交楼资料的制作。

- 16、做好设备设施安装调试工作。

- 17、做好整体工程验收及物业接管工作。

- 五、物业管理质量指标要求

- 1、参照国家及省、市对物业管理的质量指标的有关规定、具体标准，结合中标人自身的管理服务水平，中标人要具体承诺物业管理各项目要达到的指标，包括（但不限于）清洁保洁率；治安案件发生率；车辆被盗率；道路、停车场、路灯使用完好率；楼宇及配套设施、公用设施场所完好率；设备完好率；火灾、违章发生率；违章处理率；用户投诉率；物业使用人对物业管理的满意率等。

- 2、中标人为完成承诺指标采取的措施。

- 六、物业管理总体要求

| 项 目 | 服 务 内 容 与 标 准 |
| --- | --- |
| （一） 基 本 要 求 | 1、服务与被服务双方签订规范的物业服务合同，双方权利义务关系明确。 2、物业管理企业管理人员、专业技术人员均按国家有关规定取得相应资格证书或岗位证书。 3、承接项目时，对住宅小区共用部位、共用设施设备进行认真查验，验收手续齐全。 4、有完善的物业管理方案，质量管理、财务管理、档案管理等制度健全；并运用计算机等现代手段进行管理。 5、有完善的员工培训和考核机制，每年至少两次组织员工进行有关工作技能培训和考核，确保员工服务素质；管理服务人员统一着装、佩戴标志，行为规范，服务主动、热情。 6、设有服务接待中心，12小时有专人负责接待，公示24小时服务电话。急修半小时内、其它报修按双方约定时间到达现场，有完整的报修、维修和回访记录。 7、根据业主需求，提供物业服务合同之外的特约服务和代办服务的，公示服务项目与收费价目。 8、按有关规定和合同约定公布物业服务费用或者物业服务资金的收支情况。 9、按合同约定规范使用住房专项维修资金。 10、每年组织开展至少2次以上健康有益的社区文化活动。 11、保持与业主沟通，不断改善服务质量，每年至少2次征询业主对物业服务的意见，满意率85%以上，业主投诉有效处理率95%以上。 |
| （二） 房 屋 管 理 | 1、对房屋共用部位进行日常管理和维修养护，检修记录和保养记录齐全；房屋完好率98%以上。 2、根据房屋实际使用年限，定期检查房屋共用部位的使用状况，需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围的，及时编制维修计划和住房专项维修资金使用计划，向业主大会或者业主委员会提出报告与建议，根据业主大会的决定，组织维修。 3、每日巡查2次小区房屋单元门、楼梯通道以及其他共用部位的门窗、玻璃等，做好巡查记录，并及时维修养护。 4、按照住宅装饰装修管理有关规定和业主公约（业主临时公约）要求，建立完善的住宅装饰装修管理制度。装修前，依规定审核业主（使用人）的装修方案，告知装修人有关装饰装修的禁止行为和注意事项。每日巡查2次装修施工现场，发现影响房屋外观、危及房屋结构安全及拆改共用管线等损害公共利益现象的，及时劝阻并报告业主委员会和有关主管部门。 5、对违反规划私搭乱建和擅自改变房屋用途的行为及时劝阻，并报告业主委员会和有关主管部门。 6、小区主出入口设有小区平面示意图，主要路口设有路标。各组团、栋及单元（门）、户和公共配套设施、场地有明显标志。 7、每年至少1次对房屋外墙清洗，房屋外观完好整洁。 |
| （三） 共用 设施 设备 维修 养护 | 1、对共用设施设备进行日常管理和维修养护（依法应由专业部门负责的除外）。 2、建立共用设施设备档案（设备台帐），设施设备的运行、检查、维修、保养等记录齐全；设施设备状况良好，运行正常，完好率98%以上。 3、设施设备标志齐全、规范，责任人明确；操作维护人员严格执行设施设备操作规程及保养规范；依法由专业部门负责的设施设备由相关专业部门进行定期维修保养。 4、对共用设施设备定期组织巡查，主要设施设备每日不少于1次巡查，做好巡查记录；需要维修，属于小修范围的，及时组织修复；属于大、中修范围或者需要更新改造的，及时编制维修、更新改造计划和住房专项维修资金使用计划，向业主大会或业主委员会提出报告与建议，根据业主大会的决定，组织维修或者更新改造。 5、载人电梯24小时正常运行，有应急发电设备，可随时启动并有完善的管理运行制度，电梯正常运行率98%以上。 6、消防设施设备齐全、完好，制订定期进行维护保养制度，可随时启用；消防通道畅通。 7、设备房管理制度完善，定期检查维护，保持整洁、通风，无跑、冒、滴、漏和鼠害现象。 8、小区道路平整，无积水，道路畅通，主要道路及停车场交通标志齐全、规范。照明设备按规定时间开关，路灯、楼道灯完好率不低于98%。 9、容易危及人身安全的设施设备有明显警示标志和防范措施；对可能发生的各种突发设备故障有应急方案。 |
| （四） 协助 维护 公共 秩序 | 1、小区主出入口24小时站岗值勤，对业主和外来人员的出入进行规范管理。 2、对重点区域、重点部位分区域设置流动巡逻岗，每1小时至少巡查1次；安全监控系统24小时专人监控。 3、对进出小区的车辆实施证、卡管理，引导车辆有序通行、停放；无乱停乱放现象，停车场（库）24小时专人看护；长期存放的，应签订停车服务管理协议，明确双方权利义务。 4、对进出小区的装修、家政等劳务人员实行临时出入证管理。 5、对火灾、治安、公共卫生等突发事件有应急预案，事发时及时报告业主委 员会和有关部门，并协助采取相应措施。 6、小区秩序良好，住户安全满意率95%以上。 |
| （五） 保 洁 服 务 | 1、区内合理设置果壳箱或者垃圾桶，可回收与不可回收垃圾分类；垃圾桶每日清运2次，每周清洗3次、消毒3次，保持垃圾桶清洁、无异味。 2、小区道路、广场、停车场、绿地等每日清扫2次；电梯厅、楼道每日清扫2次，每周拖洗2次；一层共用大厅每日拖洗1次；楼梯扶手每日擦洗1次；共用部位玻璃每周清洁1次；路灯、楼道灯每月清洁1次；及时清除道路积水、积雪。 3、共用雨、污水管道每年疏通1次；雨、污水井每月检查1次，视检查情况及时清掏；化粪池每月检查1次，每半年清掏1次，发现异常及时清掏。 4、二次供水水箱按规定清洗，定时巡查，水质符合卫生要求。 5、至少每月进行一次消毒和灭虫除害。 6、环境保洁满意率达98%以上。 |
| （六） 绿化 养护 管理 | 1、有专业人员实施绿化养护管理。 2、绿化面积覆盖率达到35%以上，有较多建筑园林小品，一区一景，花草木与园林小景搭配得当。 3、草地生长良好，及时修剪和补栽补种，无杂草、杂物。花卉、绿篱、树木应根据其品种和生长情况，及时修剪整形，保持观赏效果。 4、定期组织浇灌、施肥和松土，做好防涝、防冻。 5、定期喷洒药物，无病虫害现象。 6、绿化养护完好率98%以上。 |

- 七、其它

- 1、招标人免费提供管理用房给中标人使用，中标人要列明管理用房分配方案并报招标人审批同意后方可使用。

- 2、凡涉及专项维修基金的交付及使用须符合国家及东莞相关规定，并接受甲方相关部门或业主委员会监督。

- 3、电信接入服务、网络工程、信息工程等其他外来单位介入业务必须由相关主管部门确认批准，并由物业服务公司办理有关手续。

- 4、电梯设备、水电设备、消防设备、智能化设备及公共设施的维保费用、电梯费用、公共水电费用由物业服务公司负责（涉及应当由维修资金支付或开发企业质量保修责任的除外）。

东莞市虎门镇工程建设中心

2025年6月30日