东莞市虎门镇全域土地综合整治项目

实施方案（公示稿）

一、项目概况

项目名称：东莞市虎门镇全域土地综合整治项目实施方案。

整治范围：本次整治区域涉及虎门镇13个社区，包括白沙社区、北栅社区、陈村社区、赤岗社区、怀德社区、黄村社区、金洲社区、龙眼社区、南栅社区、树田社区、新联社区、镇口社区、居歧社区。

规划期限：实施期限为4年。

投资总额：84.6112亿元（资金总额以最终审定金额为准）。

二、整治目标

针对当前虎门镇存在的各类空间冲突问题，充分衔接国土空间规划，以“全地域、全要素、全周期、全链条”的思路，充分发挥虎门镇的资源禀赋优势，通过科学腾挪空间推动布局优化，破解耕地破碎化、建设用地低效化、生态退化等问题，整体推进农用地整治、建设用地整理、乡村生态保护修复和乡村风貌提升等，灵活运用全域土整政策工具，全面推进全域土地综合整治工作，进一步优化国土空间格局，强化资源要素保障，提高土地节约集约利用水平，形成“良田比较集中、村庄布局优化、产业集聚发展、生态健康优美”的土地利用新格局，为支撑乡村振兴战略和“百千万工程”落地实施创造新空间、释放新动能。

三、工作内容

本次全域土地综合整治包括六项工作，共计27个子项目，分别为农用地整治项目2个，建设用地整理项目11个，生态保护修复项目2个，乡村风貌提升与历史文化保护项目4个，产业导入项目3个，公共服务与基础设施建设项目5个。

农用地整治项目：划定耕地集中整治区域，推动实施耕地集中整治区项目，逐渐形成布局集中连片、农田设施完好、生态系统稳定、适合规模化种植和现代化农业生产的优质耕地布局，实现永久基本农田数量有增加、布局有优化、质量有提升。整治期内，拟实施农用地整治项目2个，项目总面积38.4294公顷，预计恢复耕地25.6103公顷。

建设用地整理项目：根据虎门镇国土空间总体规划中“西城东产、两中心两空间”的城镇格局，通过建设用地整理，对废弃、闲置或低效利用的土地归并调整，提高土地利用效率、优化土地资源配置。整治期内，拟实施建设用地整理项目11个，项目总规模为88.2195公顷，盘活存量建设用地88.2195公顷。

生态保护修复项目：以虎门镇国土空间总体规划中“一屏两廊多点”的生态格局为指引，通过乡村生态保护修复，统筹开展山、水、林、田、湖、草生态系统保护修复和环境治理，整体提升城乡人居环境品质，聚力建设生态宜居美丽镇村。整治期内，拟实施生态保护修复项目2个，项目总规模为46.9018公顷。

乡村风貌提升与历史文化保护项目：按照虎门镇国土空间总体规划中“十字轴带”的整体城市意向，通过乡村基础设施提质升级、乡村风貌品质提升、绿美乡村建设等路径，提升虎门的景观特色与人文氛围，为居民提供便捷、宜居的生活环境。整治期内，拟实施乡村风貌提升与历史文化保护项目4个，项目总规模为39.9801公顷。

产业导入项目：立足虎门镇农业、文化、生态等资源，以新产业新业态引领乡村产业提质增效，带动乡村延伸二三产业链，推动农文旅深度融合，为乡村经济发展注入活力，进一步完善虎门产业体系结构。整治期内，拟实施产业导入项目3个，项目总规模为91.8065公顷。

公共服务与基础设施建设项目：衔接虎门镇国土空间总体规划中建设通达韧性城市的目标，完善虎门道路交通体系，推动公共服务与基础设施建设提档升级。整治期内，拟开展公共服务与基础设施建设项目5个，项目总规模为21.1887

公顷。

四、公示周期

2025年12月8日起至2025年12月12日。