常平镇黄泥塘工业园区连片“工改工”更新单元“三旧”改造总体实施方案

为实施国土空间规划，我市常平镇人民政府拟实施常平镇黄泥塘工业园区连片“工改工”更新单元，对位于常平镇黄泥塘村、横江厦村的旧厂房用地进行改造。总体实施方案如下：

- 规划情况

常平镇黄泥塘工业园区连片“工改工”更新单元属于现代化产业园外存量“工改工”项目，位于常平镇黄泥塘村北部，东平大道南侧、从莞高速东侧，西临沥唇河，用地涉及东莞市东部工业园常平园区控制性详细规划范围内的I-04-02C、I-03-01地块。

二、改造项目基本情况

常平镇黄泥塘工业园区连片“工改工”更新单元位于东莞市常平镇黄泥塘村、横江厦村，项目总面积为10.1999公顷。采用公开招引实施主体模式，东莞市领峰智创开发投资有限公司已完成要约收购，于XX 年XX月取得成交确认书，由其作为改造主体实施改造。改造单元现状主要为旧厂房，总建筑面积约91363平方米，容积率为0.9。

项目实施改造面积10.1999公顷，标图建库面积为10.1999公顷，标图建库号44190031054。其中国有建设用地为0.3333公顷，土地权利人为东莞市常平耀俊五金店，有合法用地手续0.3333公顷，无合法用地手续0公顷；集体土地9.8666公顷（均为建设用地），集体土地所有权人共7人分别为东莞市常平镇黄泥塘第一、二、三、四、五股份经济合作社、东莞市常平镇横江厦第十、十二股份经济合作社，上述土地均已办理集体土地所有权确权登记，其中有合法用地手续5.5535公顷，无合法用地手续4.3131公顷。改造范围内土地界址、地类、面积清楚，土地权属无争议，不涉及公有资产。

项目改造范围符合国土空间规划，位于城镇开发边界内，不涉及占用生态保护红线（陆域），不占用永久基本农田，符合控制性详细规划。

根据已批控制性详细规划，项目拟改造为一类工业用地、道路用地，具体情况如下：

其中一类工业用地为9.5796公顷，容积率为3.5，总计容建筑面积为335285平方米，以协议出让方式供地给改造主体，该项目为现代化产业园外存量“工改工”项目，项目建成后申请分割销售，分割销售建筑面积的上限值为工业生产用房总计容建筑面积扣除赔付物业总计容建筑面积后的70%；道路用地为0.6203公顷，划拨给改造主体无偿配建，竣工验收后无偿移交常平镇人民政府或其指定单位。

三、改造意愿及补偿安置情况

（一）改造意愿情况。东莞市常平镇人民政府已按照法律法规及东莞市“三旧”改造政策规定，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况、补偿安置方式及标准等事项充分征求原权利人的意见，并经全部原权利人同意。

改造范围内涉及农村集体土地，已经过该农村集体经济组织成员的成员大会表决通过以上事项。

- 补偿安置情况。

- 1、集体经济组织补偿：

- 东莞市常平镇人民政府已制定补偿安置方案，明确采取物业置换和货币补偿相结合模式进行补偿安置。东莞市领峰智创开发投资有限公司已完成要约收购，于XX 年XX月取得成交确认书。根据补偿安置方案由实施主体补偿集体货币11332.8193万元（其中东莞市常平镇黄泥塘股份经济联合社补偿10202.9597万元，东莞市常平镇横江厦股份经济联合社补偿1129.8596万元），物业64133平方米其中（东莞市常平镇黄泥塘股份经济联合社物业补偿新建工业厂房计容建筑面积51180平方米，东莞市常平镇横江厦股份经济联合社物业补偿新建工业厂房计容建筑面积12953平方米）。

- 2、其它权益人补偿

- （1）根据拆迁补偿方案，须补偿东莞市常平耀俊五金店改造范围内国有性质工业厂房计容建筑总面积1758平方米，补偿货币312.5500万元。

- （2）根据拆迁补偿方案，须补偿东莞常平黄泥塘美泰制衣厂货币955.8885万元。

- 截至目前，该宗地的补偿安置等问题未引发任何纠纷，被征地农民对征地补偿安置无不同意见。

- 开展社会稳定风险评估情况。

- 改造范围内涉及集体土地9.8666公顷转为国有建设用地，已按规定开展社会稳定风险评估。

四、拟办理用地手续情况

改造范围内4.3131公顷集体土地申请完善转用手续，其中4.3131公顷集体土地于1996年1月至2002年12月期间发生违法用地行为，已按用地行为发生时的土地管理法律政策落实处罚。

经东莞市常平镇黄泥塘第一、二、三、四、五股份经济合作社、东莞市常平镇横江厦第十、十二股份经济合作社依法表决同意，申请将9.8666公顷集体建设用地转为国有建设用地，交由成交确认后的实施主体进行改造。

五、供地情况

该项目已办理《企业投资项目备案证》，项目名称为常平领峰智创谷项目（A区）、常平领峰智创谷项目（B区）、规划八横路道路建设项目，项目自一类工业用地、道路用地签订《国有土地使用权出让合同》之日起1年内动工，自动工之日起2年内竣工。改造主体申请以协议出让和国有划拨方式办理供地手续，拟供地面积为101999.01平方米，具体情况如下：

地块一：面积为50193.20平方米，土地用途为一类工业用地，容积率3.5，计容建筑面积175676.20平方米，最大高度60米，以协议出让方式供地给东莞市领峰智创开发投资有限公司开发建设；地块二：面积为45602.55平方米，土地用途为一类工业用地，容积率3.5，计容建筑面积159608.92平方米，最大高度60米，以协议出让方式供地给东莞市领峰智创开发投资有限公司开发建设。上述两宗工业地块建成后申请分割销售，分割销售建筑面积的上限值为工业生产用房总计容建筑面积扣除赔付物业总计容建筑面积后的70%。

改造范围内面积为6203.26平方米道路用地，通过行政划拨方式供地给东莞市领峰智创开发投资有限公司无偿配建，竣工验收后土地连同建筑物一并收回移交常平镇人民政府或其指定单位。

六、其他

- 资金筹措。项目改造成本为XX万元，拟投入改造资金为XX万元，拟筹措资金方式为自有资金。

- 其他责任。（1）改造主体需在I-03-01地块内附设1处建筑面积90平方米的垃圾收集站和附设1处建筑面积20平方米的环卫管理站，竣工验收后无偿移交给常平镇人民政府统筹管理使用。（2）改造主体需拆除单元范围外9813平方米土地上的建筑物；（3）改造主体负责建设和落实并无偿移交给常平镇人民政府的电力设施：需在改造范围内同步配套建设4座开关站（尺寸为长10米×宽5米）；在黄泥塘新增规划路建设预留6线电力管道（尺寸为高1.6米×宽1.3米），最终以供电部门同意的电力设施实施方案为准。

- （三）签订合同。改造主体在取得总体实施方案批复并完成产权注销之日起30日内签订土地出让合同，在签订土地出让合同后30日内一次性缴交地价款。

- （四）实施监管。改造单元实施监管按照后续签订的监管协议执行。

东莞市常平镇人民政府

2026年3月10日