附件1

2023年市《政府工作报告》任务分解表

制表单位：市政府办公室                                                                                             制表时间：2023年3月16日

| 总体要求 | 年度目标及工作内容 | 季度进度安排 | 责任领导 | 牵头单位 | 协助单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 实施制造业高质量发展行动，着力建设制造业当家的现代化产业体系。坚持产业立新柱与稳支柱并举。 | - 推动七大战略性新兴产业基地建设全面提速，力争产值突破1000亿元。 | 一季度，明确各基地年度产值分解目标，梳理各产业基地重点产业项目落地清单。 二、三季度，对重点产业项目实行台账化分类管理，促开工、促竣工、促投产。推动天域半导体等一批项目动工，广东光大第三代半导体科研制造项目等重点项目加快建设。 四季度，推动瑞勤、华誉智能制造等项目加快投产、释放产能，七大战略性新兴产业基地年内力争产值突破1000亿元。 | 刘光滨 | 市发展改革局 | 市科技局、市工业和信息化局、市商务局、市投资促进局、各产业基地属地镇街（园区） |
|  | - 首批筛选9条重点产业链，实施“链长+链主”制，加快打造万、千、百亿级的多元化产业集群。（新能源汽车、半导体及集成电路、储能产业链） | 一、二季度，开展重点产业链“链主”企业遴选，完善产业链招商图谱；指导新能源汽车行业协会、储能产业联盟、集成电路创新中心完善运作方案、开展企业交流活动；持续组织赴外考察及招商。 三、四季度，持续组织赴外考察及招商；持续推动新能源汽车行业协会、储能产业联盟、集成电路创新中心等单位开展科技、金融、商务、人才交流活动。 | 刘光滨 | 市发展改革局 | 市科技局、市工业和信息化局、市财政局、市人力资源社会保障局、市商务局、市金融工作局、市投资促进局，各镇街（园区） |
|  | - 首批筛选9条重点产业链，实施“链长+链主”制，加快打造万、千、百亿级的多元化产业集群。（国产基础软件生态、智能移动终端、电动自行车、预制菜、智能机器人产业链） | 国产基础软件生态产业链：一季度，将开展鸿蒙生态链建设的相关扶持政策纳入相关政策文件中。二季度，推动1家国内优秀国产操作系统发行版公司在莞注册。三季度，组织鸿蒙操作系统生态供需对接活动，开展基于鸿蒙操作系统的相关政策扶持项目入库申报。四季度，完成基于鸿蒙操作系统的相关政策扶持项目入库。 智能移动终端产业链：一季度，发布智能移动终端产业“链主”申报通知。二季度，开展“链主”企业申报、专家评审，遴选出至少1家“链主”企业。三、四季度，推动“链主”企业与松山湖材料实验室及本地配套企业深度对接，推动至少开展1场技术攻关对接活动，开展至少3场产业链供需对接活动。 电动自行车产业链：一季度，开展“链主”企业申报、专家评审，遴选出不多于3家“链主”企业。二季度，成立我市电动两轮车产业集群促进机构；三季度，9号公司项目动工；四季度，外出招商交流。 预制菜产业链：一季度，开展“链主”企业申报、专家评审，遴选出不多于3家“链主”企业。二季度，成立产业集群促进机构；全力配合首届中国国际预制菜产业博览会相关工作；三季度，办好创食展；四季度，编制预制菜产品小册子，开展一期专项推广，外出招商交流。 智能机器人产业链：一季度，发布智能机器人终端产业“链主”申报通知。二季度，开展“链主”企业申报、专家评审，遴选出1-2家“链主”企业。三、四季度，推动“链主”企业与广东省智能机器人研究院及本地配套企业深度对接，推动至少开展1场技术攻关对接活动，开展至少3场产业链供需对接活动。 | 刘光滨 | 市工业和信息化局 | / |
|  | - 首批筛选9条重点产业链，实施“链长+链主”制，加快打造万、千、百亿级的多元化产业集群。（高端医疗器械产业链） | 一季度，制定工作推进方案，推动影像类、介植入类等高端医疗器械龙头企业申报“链主”企业，遴选认定2-3家“链主”企业。 二季度，全面落实产业链链主企业和重点企业项目服务调度机制，建立重点项目库和问题台账，并持续跟踪解决堵点卡点难点问题；重点梳理、走访一批链主上下游企业资源，围绕“卡脖子”清单、产业链关键环节和薄弱缺失环节，完善产业链图谱，开展精准招商。 三季度，推动龙头企业“以商引商”，引入基于链主供应链、产业链完整性新项目，推动牵头组建多种形式的创新联合体。 四季度，强化市级招商统筹，成功引进2-3家链条关键企业来莞落地。 | 刘光滨 | 市科技局 | / |
|  | - 以现有优质企业为重点，加大培优扶强力度，新升规企业1500家以上，培育各级制造业单项冠军50家以上，新增国家级“小巨人”30家，增资扩产实际投资 300 亿元以上。 | 小巨人：一季度，建立“专精特新”企业“全流程”服务体系；开展第五批国家专精特新“小巨人”企业认定申报准备工作。二季度，动员和组织企业申报“小巨人”企业认定。三、四季度，密切联系上级部门，跟进“小巨人”认定结果，实现新增国家级“小巨人”企业30家、省级专精特新企业100家；今年完成培育50家各级制造业单项冠军。 小升规：一季度，建立“小升规企业培育库”。二、三季度，开展升规奖补工作；形成潜力升规企业名单。四季度，完成入库1500家。 增资扩产工作：一季度，累计实现增资扩产固定资产投资不少于50亿元。二季度，累计实现增资扩产固定资产投资不少于120亿元。三季度，累计实现增资扩产固定资产投资不少于200亿元。四季度，累计实现增资扩产固定资产投资不少于300亿元。 | 刘光滨 | 市工业和信息化局 | 市科技局、市金融工作局、市商务局、市财政局、市投资促进局、市市场监管局、市人力资源社会保障局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市统计局、市税务局 |
|  | - 新增上市和过会企业10家以上。 | 一季度，推动新增1家企业上市、过会。 二季度，推动新增2家企业上市、过会。 三季度，推动新增3家企业上市、过会。 四季度，推动新增4家企业上市、过会，截至年末辖内上市公司总市值超5000亿元。 | 李延振 | 市金融工作局 | / |
|  | - 做好“五经普”筹备工作。 | - 一季度，组织印发《东莞市人民政府转发广东省人民政府转发国务院关于开展第五次全国经济普查的通知》，部署我市第五次全国经济普查工作。 - 二季度，组建东莞市第五次全国经济普查领导小组及办公室。 - 三季度，开展普查综合试点。划分普查区，绘制电子地图。部署并组织开展选聘、培训普查指导员和普查员工作。 四季度，部署并组织开展宣传动员工作，制发各种宣传品。收集整理部门行政登记资料，编制单位清查底册，开展单位清查，形成普查底册，开展普查登记准备工作。 | 刘光滨 | 市统计局 | 市发展改革局、市委宣传部、市委编办、市民政局、市财政局、市税务局、市市场监管局、市商务局、市工业和信息化局、市住房城乡建设局 |
| - 实施制造业高质量发展行动，着力建设制造业当家的现代化产业体系。构建大招商、招大商的体制机制。 | - 加快建立市领导挂帅、市直部门、镇街（园区）、市属国企、社会机构高效协同的“大招商”工作格局。 | 一季度，制定出台《关于坚持制造业当家 构建“大招商”格局推动产业高质量发展工作方案》，构建市领导挂帅、市直部门、镇街（园区）、市属国企、社会机构高效协同的“大招商”工作格局，明确各相关单位工作任务。 二、三、四季度，按照工作方案落实各项工作任务。 | 刘光滨 | 市投资促进局 | 市招商引资工作领导小组成员单位，各镇街（园区） |
|  | - 坚持高质量招商、招高质量项目，瞄准先进技术、龙头企业，开展专业化、市场化、精准化招商。 | 一季度，各市直部门、各镇街（园区）、各市属国企合计对接走访企业不少于200家。 二季度，各市直部门、各镇街（园区）、各市属国企累计对接走访企业不少于500家。 三季度，各市直部门、各镇街（园区）、各市属国企累计对接走访企业不少于800家。 四季度，各市直部门、各镇街（园区）、各市属国企累计对接走访企业不少于1000家。 | 刘光滨 | 市投资促进局 | “大招商”相关市直部门、市属国企，各镇街（园区） |
|  | - 力争招引一批30亿元以上特大产业项目。 | 一、二季度，力争引进1宗以上超30亿元特大项目。 三季度，累计引进3宗超30亿元特大项目。 四季度，全年累计引进5宗以上超30亿元特大项目（其中1-2宗50-100亿元超大项目）。力争龙头企业镇街覆盖率达到90%以上。 | 刘光滨 | 市投资促进局 | 市招商引资工作领导小组成员单位，各镇街（园区） |
| - 实施制造业高质量发展行动，着力建设制造业当家的现代化产业体系。加快制造业数字化、智能化、绿色化转型步伐。 | - 建立健全促进制造业发展的组织统筹体制，完善制造业当家综合考核评价体系。 | 一季度，开展调研，提请市政府成立专责小组和组建专班。 二季度，编制《东莞市制造业高质量发展综合评价实施方案》（待省方案出台后，修改完善报市政府审定）。 三、四季度，选取部分制造业企业开展试评价；探索研究“亩均效益”领跑者行动计划。 | 刘光滨 | 市工业和信息化局 | 市制造强市建设领导小组成员单位 |
|  | - 支持龙头企业打造智能工厂（车间）、申报“灯塔工厂”，打造不少于40个数字化转型示范项目，推动规上工业企业数字化转型1000家。 | 一季度，分解工作目标，下达任务，指导镇街（园区）开展工作，推动规上工业企业数字化转型200家。 二季度，出台智能工厂（车间）申报通知和申报指南，组织开展项目申报和评审；累计推动规上工业企业数字化转型500家。 三季度，认定不少于20个智能工厂（车间）；累计推动规上工业企业数字化转型800家。 四季度，打造不少于 40个数字化转型示范项目，总结推广智能工厂（车间）建设典型案例；累计推动规上工业企业数字化转型不少于1000家。 | 刘光滨 | 市工业和信息化局 | / |
|  | - 引导现有赋能中心向公共服务平台转型，加大全过程特别是生产制造环节的数字化转型服务。 | 一季度，修订完成赋能中心绩效考核标准，与两个赋能中心分别签署项目建设合同，明确绩效考核验收标准。 二季度，指导赋能中心开展数字赋能、人才培训、产业交流活动。 三季度，组织开展赋能中心绩效考核年度验收。 四季度，指导赋能中心进一步完善相关工作，提升公共服务能力。 | 刘光滨 | 市工业和信息化局 | / |
| - 实施稳预期提信心行动，着力推动经济社会运行率先整体好转。切实落实“两个毫不动摇”。 | - 旗帜鲜明促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，落细落实国家和省纾困政策，在放宽准入、减租降费、金融支持等方面持续深化政策探索，进一步降低企业制度性交易成本和生产经营成本。 | 一季度，出台促进民营经济高质量发展的若干措施。 二季度，做好若干措施的任务分解，并出台各项实施细则。 三季度，做好各项措施的落实。 四季度，做好各项政策的督办推进，确保按时完成任务。 | 刘光滨 | 市工业和信息化局 | / |
|  | - 完善企业市长直通车机制、“企莞家”、12345热线三大服务品牌，在各级政务服务中心设立惠企政策兑现优先窗口。 | 一季度，进一步优化企业市长直通车平台，持续推进服务范围扩面，争取将企业服务对象提升至400家企业以上；召开工作推进会，收集各部门2023年惠企政策和“免申即享”事项清单。完善企莞家3.0平台问题诉求操作细则，健全3.0平台诉求跟踪机制。 二季度，落实工单办理机制，强化与市府办督查室联动，加强工单质量检查。会同相关主管部门、镇街（园区）做好回访问效；选取优先上线事项，进行项目演示，并根据部门反馈情况进行完善后上线。“企莞家”方面结合操作细节和诉求处理机制，对系统进行适应性调整，上线问题诉求模块。 三季度，建立社情民意大数据“智库”，探索建立大数据分析模型，推动相关部门参与数据挖掘分析，适时开展“主动问需”服务；按“应纳尽纳，特殊事项特殊处理”的原则，纳入省事项系统管理，上线“粤财扶助”平台办理，推动惠企政策“一网通办”。根据“企莞家”使用情况，优化模块功能，保证模块功能稳定有效，确保问题诉求正常流转。 四季度，提升企业市长直通车平台的曝光度，总结“扩能增效”工作成效，不断擦亮热线品牌；探索设置政策兑现优先窗口，推动惠企政策“一窗通办”。“企莞家”平台上问题诉求办结率达95%，满意率达95%以上。 | 刘旺先 | 市政务服务数据管理局 | 市政府办公室、市公安局、市城市管理综合执法局、市工业和信息化局，各镇街（园区） |
|  | - 设立“东莞民营企业家日”，全流程培养百名领军型、千名成长型、万名创业型企业家。 | 一季度，研究制定“东莞民营企业家日”活动方案；研究制定“百千万”民营企业家培训方案，对百名领军型、千名成长型、万名创业型企业家进行全流程培训。开展专题培训3期，其中领军型企业家培训不少于1期，培训总人数600人。 二季度，根据方案做好“东莞民营企业家日”前期准备工作；开展领军型、成长型和创业型企业家培训5期，其中领军型企业家培训不少于1期，培训人数1000人。 三季度，做好“东莞民营企业家日”的宣传造势、企业遴选等工作；开展领军型、成长型和创业型企业家培训10期，其中领军型、成长型企业家培训不少于3期，培训人数3000人。 四季度，开展“东莞民营企业家日”活动；开展领军型、成长型和创业型企业家培训10期，其中领军型、成长型企业家培训不少于3期，开展“小升规”企业家专项培训，培训人数6000人。 | 刘光滨 | 市工业和信息化局 | 市工商联、团市委 |
|  | - 发挥好世莞会、莞民投等平台作用，大力支持民间资本参与基础设施建设。 | 一季度，梳理我市“十四五”规划重大工程项目，筛选一批具备一定收益水平、条件相对成熟的项目作为重点支持民间资本参与投资的推荐项目；举办莞企参与基础设施建设工作座谈会，引导和鼓励优质民间资本和企业积极参与基础设施建设，听取意见建议。 二季度，联合市发改局、市金融局、世莞会、莞民投、相关金融机构等，举办支持民间资本参与基础设施建设推介会，邀请相关企业代表参加，介绍民间资本参与基础设施建设的方式与渠道（PPP合作模式）、投资补助与贷款贴息等金融支持政策、注意事项与投资退出渠道、相关推荐项目等，增强民间资本投资信心。 三、四季度，收集莞企参与基础设施建设的项目申报（意向）情况与诉求建议，做好对相关投资项目的进展情况跟踪，及时向市有关部门反映，努力为民营企业参与基础设施建设争取政策和资源支持。 全年跟进项目： 1.湾区（东莞）半导体产业园项目； 2.常平云谷产业园项目； 3.莞商大厦项目。 | 陈志伟 | 市工商联 | 市发展改革局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市金融工作局、市投资促进局 |
| - 实施稳预期提信心行动，着力推动经济社会运行率先整体好转。让消费火起来、旺起来。把恢复和扩大消费摆在优先位置，加快恢复接触性消费、聚集性消费、群体性消费。 | - 优化“乐购东莞”活动体系，推动住宿餐饮业加快复苏。 | 一季度，结合春节、元宵节等消费节点，以发放消费券为主要形式，联动镇街（园区）、企业开展促消费活动；承办广东省家电家具家装促消费活动启动仪式；联合有关协会，以企业为主，启动开展东莞市家电家具家装促消费活动；梳理东莞特色美食和旅游资源，打造东莞美食旅游地图，通过线上特色专题设计、重点市场定向引流等方式串联东莞美食及旅游景点。 二季度，指导镇街（园区）商务部门联合相关部门发掘辖区内有潜力的住餐非纳统企业，督促推进纳入统计；加强与金梧桐中国餐厅指南相关负责人联系，争取凤凰网美食盛典金梧桐中国餐厅指南发布会来莞举办，进一步打造东莞精致高端餐饮交流平台和东莞美食名片。 三季度，支持行业协会、第三方平台、业界权威媒体等开展东莞美食榜单、餐饮品牌评选、美食盛典等活动，带动消费热潮，持续活跃东莞餐饮市场。 四季度，围绕汽车、家电、通讯器材开展专题促消费活动，探索实施消费补贴即买即享方式；与美团、抖音合作发放餐饮主题消费券；与大型电商平台合作开展线上促销活动；围绕不同消费主题，谋划开展线下促消费活动；结合年底订货会、尾牙、企业年会、展会等契机，鼓励餐饮、住宿企业开展优惠促销活动。 | 邢文聚 | 市商务局 | 市工业和信息化局、市市场监管局 |
|  | - 大力扶持市内游、近郊游、假日游。 | - 一季度，加快推进麻涌华阳湖、塘厦观澜湖等一批国家A级旅游景区和省级旅游度假区创建工作，丰富市内旅游产品供给。开展“畅游东莞 四季如歌”文旅宣传主题活动春季活动，强化市内文旅资源宣传推广。 - 二季度，开展2023“中国旅游日”系列活动，推出系列市内旅游主题线路，组织开展万人游东莞活动，发放“519中国旅游日”消费券，进一步活跃市内旅游市场环境。开展“畅游东莞 四季如歌”文旅宣传主题活动夏季活动。 - 三季度，推进寮步西溪、厚街慕思等一批A级旅游景区、工业旅游示范点创建和评定工作，丰富市内旅游产品供给。开展“畅游东莞 四季如歌”文旅宣传主题活动秋季活动，持续打造“中秋可园”文旅IP。 四季度，开展“畅游东莞 四季如歌”文旅宣传主题活动冬季活动。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | 各有关镇街（园区）、东莞电视台 |
|  | - 积极发展街区经济、夜市经济、首店经济，充分挖掘新能源汽车、养老服务等消费潜力。 | 一、二季度，结合节日，推动国贸、汇一城等商圈举办促消费活动；推动街区发展夜经济，营造良好消费氛围。 三、四季度，推动鸿福路等大型商圈持续优化软硬件建设，提升街区品质；鼓励商贸企业在更新改造、更新品牌进程中，宣传我市良好营商环境，积极招引首进东莞品牌。 | 邢文聚 | 市商务局 | 市民政局、市卫生健康局、市财政局、市文化广电旅游体育局、市发展改革局，南城街道、东城街道、莞城街道、万江街道、大朗镇、松山湖管委会 |
|  | - 坚持房住不炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，支持刚性和改善性住房需求。 | 房地产市场监管方面：一、二季度，加大对房地产开发企业的金融支持力度，会同金融部门指导各金融机构贯彻落实好“楼市金融16条”政策，通过对贷款展期、调整还款安排、提高授信额度等方式，保障房地产开发项目正常开发建设。三、四季度，根据市场供需变化适时优化完善相关政策，用足用好房地产政策工具箱，因城施策、分类指导，大力支持刚性及改善性合理住房需求，努力保持供需基本平衡、结构基本合理、价格基本稳定。 筹集保障性租赁住房30000套方面：一季度，制定各镇街（园区）保障性租赁住房筹集目标，加大保障性租赁住房筹集力度。二季度，落实资金拨付到位，加快发放保障性租赁住房项目认定书。三季度，督促项目开工进度和监管资金使用情况。四季度，加快项目开工进度，完成年度筹集目标任务。 供给共有产权住房3000套方面：一季度，编制配建安居房配售操作指引，指导镇街（园区）制定共有产权住房配售方案。二季度，加快共有产权住房（三限房）房源上市供应。三、四季度，完善共有产权住房（三限房）交易、贷款、完税、办证、抵押各个环节，形成常态化配售机制，完成年度目标任务。 |  | 市住房城乡建设局 | 人民银行、银保监分局、市财政局、市自然资源局、市金融工作局、市不动产登记中心、市住房公积金管理中心、东实集团 |
| - 实施稳预期提信心行动，着力推动经济社会运行率先整体好转。鼓励群众恢复正常消费。支持企业开足马力生产。 | - 加强企业节后用工保障，密切与劳务输出重点地区有效对接。 | 一季度，开展“就莞用”就业用工综合服务行动，问准企业用工需求并提供针对性服务措施，全力支持企业节后复工复产。实施重点企业用工每日调度，分四个等级分级跟踪服务。组织重点企业前往广西玉林、陕西西安、湖南湘西、贵州铜仁、云南文山、四川雅江等8个省份（自治区）开展招聘活动，招揽更多求职者来莞就业。开展“周四直播间”“莞铜云聘日”等系列直播带岗活动，开展“2023年春风行动暨南粤春暖”系列线上线下招聘活动150场。 二季度，实施重点企业常态化用工保障，发挥重点企业用工保障调度专班作用，有需求必响应、有必要必提级。开展东莞市（第十四届）校企合作洽谈会。 三季度，常态化开展分级分类用工服务，为有用工需求的企业及时落实专人服务对接；不断优化增强“就莞用”平台企业用工需求服务效能，通过“就莞用”平台实现人社部门和用户之间的交互。 四季度，加强“就莞用”平台宣传力度，培养企业使用“就莞用”平台的习惯；服务专员做好企业跟踪服务，保障企业用工。 | 刘旺先 | 市人力资源社会保障局 | 市商务局、市工业和信息化局、市公安局 |
|  | - 抢抓扩内需机遇推广莞货莞品，完善莞企产品名录，支持优质莞货增品种、提品质、创品牌，抓好东莞设计、东莞标准、东莞质量。 | 一季度，确定本年联合推动莞企莞货工作方案。 二季度，制定《东莞市数字化助力消费品工业“三品”三年行动计划》。 三、四季度，加强莞企莞货模块产品宣传，组织更多企业上传产品信息，开展宣传与产业对接活动。 | 刘光滨 | 市工业和信息化局 | 市商务局、市市场监管局 |
|  | - 打造供需对接平台，举办不少于30场新品发布会、订货会。 | 一季度，支持企业举办新品发布会、订货会等开拓市场的活动，起草强内需扩市场项目申报指南，征求相关部门意见。 二、三、四季度，发布申报通知和申报指南，全年组织申报。2024年第一季度审核并拨付相关资金。全年支持企业举办不少于30场新品发布会、订货会。 | 刘光滨 | 市工业和信息化局 | 市商务局 |
|  | - 扩大企业参加境内展会支持范围，办好加博会。 | 一季度，做好加博会招商招展、展会宣传等筹备工作，积极组织企业参展。 二季度，举办第十三届加博会，通过中国开放型经济发展论坛、行业产销对接交流会等展会活动，推动加工贸易企业转型升级和创新发展，引导企业积极参与国内国际双循环。 全年，拟赴境外开展加博会路演推介及经贸对接交流活动。 | 邢文聚 | 市商务局 | 市委宣传部，厚街镇 |
|  | - 扩大企业参加境内展会支持范围，办好台博会。 | 一季度，制定台博会总体工作方案，开展展会服务采购项目招投标工作、展会报批工作。 二季度，确定展会的招展招商计划，通过全国台企联、台资企业集中城市的台商协会等渠道邀请优质台资企业参展；组织市台协到台企集中的省、市举办招展说明会；通过省市台办、商务系统发动优质台企参展采购。 三、四季度，全面铺开宣传工作，组织召开新闻发布会；通过中国机电商会等协会邀请采购商；做好台博会开幕前的各项准备工作。计划10月举办台博会。 | 陈志伟 | 市台港澳事务局 | 市委宣传部、市工商联 |
|  | - 扩大企业参加境内展会支持范围，办好智博会。 | 一季度，制定第八届智博会工作方案，对接东浩兰生及国家相关机构，做好智博会商业展及各项活动的筹备工作及招商招展工作，邀请国内外重点智能装备企业参展，提高智博会的质量。 二季度，5月举办智博会，做好办展和宣传工作，将智博会打造成华南智能装备产业的重要平台，支撑东莞产业高质量发展。 | 刘光滨 | 市工业和信息化局 | 市商务局，厚街镇 |
|  | - 扩大企业参加境内展会支持范围，办好漫博会。 | 一季度，与省广电局沟通确定第十三届中国漫博会举办日期，重新履行报批程序；在第27届香港国际影视展举行漫博会宣传推介活动。 二季度，加强第十三届中国漫博会宣传，做好招商招展、展会策划、论坛筹备、嘉宾邀请等工作。 三、四季度，办好第十三届中国漫博会，做好参展观展、版权保护、后勤保障等服务工作，加强宣传推介，发挥展会对动漫及相关产业的支撑作用，擦亮国家级展会金字招牌。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | 市委宣传部、市工商联，厚街镇 |
|  | - 加快国际会展新城规划建设。 | 一季度，加强与厚街镇沟通，了解会展新城规划建设最新方案与进度。 二季度，会同厚街镇持续跟进会展新城建设、会展新城规划的前期工作，利用各种招展引会的平台加大对会展新城的宣传推广，加大招商招展气氛。 三季度，持续通过各种方式对我市支持会展业发展政策、会展新城加以宣传；同时根据展会举办情况，发动企业申报有关资金，进一步降低企业办展参展压力。 四季度，会同厚街镇进一步推动“会展+”工程，进一步发挥会展业拉动经济、宣传城市的放大器作用，通过举办各种展会推动经济发展。 | 邢文聚 | 市商务局 | 厚街镇 |
|  | - 把工业投资作为生命线来抓，优化重大产业项目全流程全链条服务管理，下力气解决发展空间受限、审批效率低下、项目落地缓慢等堵点，让企业敢投资、快投资，全年完成工业投资1200亿元。 | 一季度，分解下达2023年全市工业投资工作任务至各镇街（园区），做好动员部署、抓好项目跟踪、强化政策支撑、推动投资入统等。 二季度，印发《东莞市坚持制造业当家 加大工业投资三年行动计划（2023-2025）》，着手构建“管行业必须管投资”的高位推动机制。通过稳增长走访工作组下沉镇街的机制，压实镇街责任，收集工业投资项目建设过程中遇到的问题，大力加快工业投资项目建设进度。 三季度，做好工业投资政策落实贯彻，加快一批工业投资奖励项目入库管理，并用好省奖励资金撬动企业进行工业投资超10亿元。 四季度，对原有“企莞家”项目全流程管理系统进行全面升级和提升，优化重大产业项目全流程全链条服务管理，对项目进行“一对一”督导和帮扶，协调项目推进落地缓慢等堵点问题，力争全年完成工业投资1200亿元。 | 刘光滨 | 市工业和信息化局 | 市发展改革局、市自然资源局、市投资促进局、市科技局、市城市管理综合执法局、市水务局、市生态环境局，各镇街（园区） |
| - 实施高水平对外开放行动，着力打好“五外联动”组合拳。主动走出去、引进来。 | - 加大对企业参加境外展会的扶持力度，支持以商务包机等方式组团出海拓市场。 | 一季度，组织企业赴美国、日本等地区参加4场境外展会。 二季度，组织企业赴印度、泰国等地区参加超10场境外展会。 三季度，组织企业赴德国、土耳其等地区参加超10场境外展会。 四季度，组织企业赴印度尼西亚、菲律宾等地区参加超10场境外展会。 | 邢文聚 | 市商务局 | / |
|  | - 积极参与“粤贸全球”“莞货全球行”等活动，建立东莞商品境外展销中心，用足用好重点展会资源，全力帮扶本土中小企业拓市场。 | “粤贸全球”：一季度，根据省商务厅印发的2023年粤贸全球名单，下发通知动员全市企业积极参加。二季度，召开相关政策宣讲会和动员会，引导和鼓励更多企业充分利用“粤贸全球”平台抢抓海外订单。三季度，继续做好政策宣讲工作，加强与“粤贸全球”平台主办方沟通联系，及时掌握我市企业报名参加情况。四季度，指导企业用好用足中央省市扶持政策，及时做好相关资金申报，同时加快资金审核，及时将资金拨付给符合条件的参展企业，争取全年发动企业参加40场境外展会。 境外展销中心：一季度，摸排海外重点国家东莞商品展销中心建设情况，指导企业加快开展招商工作，深入宣介我市有关境外展销中心惠企政策。二季度，走访境外展销中心投资方，及时了解企业情况，帮助企业解决困难。三季度，召开部分行业协会座谈会，介绍展销中心资助政策，搭建平台促进展销中心与东莞名企名品对接洽谈入驻。四季度，对符合奖励条件的展销中心，协助企业做好资金申报工作。 | 邢文聚 | 市商务局 | 市贸促会 |
|  | - 支持优势企业在全球布局研发、生产、物流和仓储基地，努力抢抓市场新需求。 | 一季度，协同香港投资推广署、香港特区政府驻粤经济贸易办事处、江泰投资贸易服务（深圳）有限公司等机构，共同举办“走出去”企业实务辅导会（投资香港专场）；常态化开展“走出去”项目的调研走访。 二季度，拟联合第三方机构研究RCEP投资，为投资RCEP国家的东莞企业提供投资指引、国别指南、园区资源、风险评估、行业分析等信息；常态化开展“走出去”项目的调研走访。 三季度，配合跟进省商务厅对外投资及境外安全风险防范综合服务项目；常态化开展“走出去”项目的调研走访。 四季度，联合多部门线上开展视频巡查会，针对企业境外项目的安防工作、安保体系建设等情况，提出指导意见。对全年对外投资工作进行归纳总结。常态化开展“走出去”项目的调研走访。全年对外投资项目新增近60宗。 | 邢文聚 | 市商务局 | 市科技局、市工商联 |
|  | - 实施投资东莞全球推广行动，积极开展友城交流，掀起新一轮外资来莞投资热潮。 | 一季度，赴香港举办投资推介活动。 二、三季度，赴先进国家（地区）举办投资推介活动。 四季度，在东莞举办全球招商大会。 | 刘光滨 | 市投资促进局 | 市委外办、市商务局 |
| - 实施高水平对外开放行动，着力打好“五外联动”组合拳。大力培育外贸发展新动能。 | - 打造特色大宗商品交易平台，推动建设电子元器件分拨集散中心，做大做强华南地区水果集散中心，支持家具等优势产品出口集拼中心发展。 | 一季度，推动飞力达二期项目协议达成初步共识。 二、三季度，争取推动开通东南亚进口水果直航航线。 四季度，推动电子元器件集散中心进出口总额突破1000亿元。 | 邢文聚 | 市商务局 | 东莞海事局，沙田镇、东莞港务集团 |
|  | - 办好跨境电商采购峰会，大力发展市场采购、跨境电商等新业态。 | 市场采购：一季度，细化分解年度工作目标，形成市镇工作合力；指导大朗市场采购贸易服务中心联合各行业协会积极开展试点政策业务培训会、政策解读会。二季度，优化市场采购贸易联网信息平台功能，推动银行系统、第三方平台有序接入平台。三季度，密切跟踪各镇街（园区）市场采购贸易业务进度，及时协助解决市场采购贸易试点推进中的困难和问题。四季度，督促指导各镇街（园区）开展市场采购贸易业务冲刺工作，力争全年市场采购贸易额达400亿元。 跨境电商：一、二季度，提前谋划跨境电商采购峰会活动，推动活动于上半年顺利举办；定期走访跨境电商重点企业、园区，及时协调解决推进跨境电商发展的问题和困难。三、四季度，开展项目申报工作，稳抓跨境电商B2B出口监管新业态，支持海外仓、独立站建设，联合行业组织协会开展跨境电商政策宣传及培训，扩大政策影响力。 | 邢文聚 | 市商务局 | 虎门镇、大朗镇 |
|  | - 创建国家服务外包示范城市，力争服务外包规模达到180亿元。 | 一季度，积极申报国家服务外包示范城市；深挖有潜力的服务外包企业，支持企业将外包业务剥离；在商务部业务系统统一平台年度数据录入截止日期前，辅导一批服务外包企业录入数据，提升产业整体质量与规模。 二季度，加强重点服务外包企业走访，了解企业经营困难，反馈并协助解决企业需求；加大政策宣传力度，支持、指导协会有针对性举办服务外包政策培训活动。 三季度，全面落实各级服务外包专项资金审核和拨付工作；支持园区开展以服务外包为主题的企业研讨会、分享会等。 四季度，积极组织企业参加与服务贸易、服务外包等相关的专业展会。力争2023年服务外包规模达到180亿元。 | 邢文聚 | 市商务局 | 市科技局、市工业和信息化局、市统计局、市文化广电旅游体育局、市教育局、市交通运输局、市市场监管局 |
|  | - 推动虎门港综保区功能升级，力争进出区货值突破2000亿元。 | 一季度，推动综保区落地服务外包业务。 二季度，推动oppo保税研发项目完成场地改造。 三季度，推动华为检测维修项目正式投入运作。 四季度，推动虎门港综保区全年进出区货值突破2000亿元。 | 邢文聚 | 市商务局 | 沙田镇、东莞港务集团 |
| - 实施高水平对外开放行动，着力打好“五外联动”组合拳。促进台港澳企等外资经济加快转型升级。 | - 争取国家同意设立东莞深化两岸创新发展合作区，建立部省联席会议机制，支持台资企业高质量发展。 | 一季度，主动对标对表昆山、福州等城市，前往昆山等市实地调研，学习对台合作交流新经验。 二、三、四季度，全程跟踪《两岸合作区总体方案》报批进度，争取《两岸合作区总体方案》尽快获批，并构建部省联席会议机制。 | 刘光滨 | 市发展改革局 | 市委台港澳办，市商务局 |
|  | - 分类施策支持台港澳资企业盘活存量土地，优先推动符合产业发展方向的企业灵活解决历史遗留问题，坚定扎根发展信心。 | 全年积极主动对接台港澳资企业及非公经济企业，以“互联网+政务服务”着力解决一批企业历史用地遗留问题，聚焦制造业集中破除实体经济增资扩产中遇到的土地问题，打通难点堵点，形成实打实的工作量，计划全年增资扩产改扩建提容工作量完成不少于3000亩，增加产业空间建筑面积不少于300万平方米。 |  | 市自然资源局 | 市发展改革局、市工业和信息化局、市住房城乡建设局、市城市管理综合执法局 |
|  | - 大力支持外资企业拓内销，力争内销总额突破6000亿元。 | 一季度，开展内销增长资金项目核查；组织符合条件的企业申报内销增长奖励专项资金；争取出台内销信用保险扶持政策；组织企业参加5场内销展会。 二季度，举办第十三届中国加工贸易产品博览会；举办内销质量标准认证等业务培训会；组织企业参加5场内销展会。 三季度，举办拓内销培训对接活动；组织企业参加5场专业展。 四季度，举办第十四届台博会；组织企业参加5场内销展会。力争全年内销总额突破6000亿元 | 邢文聚 | 市商务局 | 市税务局 |
| - 实施高水平对外开放行动，着力打好“五外联动”组合拳。打造高水平开放平台。 | - 提升滨海湾新区平台能级，深度参与大湾区珠江口一体化高质量发展试点建设。 | 一季度，加强与省、市发改部门沟通对接，密切关注国家相关部委关于《粤港澳大湾区珠江口一体化高质量发展试点总体方案》（下称《总体方案》）的意见建议。 二、三季度，加强与上级部门沟通对接，按照国家、省的要求，对《总体方案》修改完善。 四季度，协助省发改委继续向国家申报，争取《总体方案》印发。 | 刘光滨 | 滨海湾新区管委会 | 市发展改革局 |
|  | - 打造交椅湾六个千亩级优质产业空间。 | 一季度，明确交椅湾六个千亩级优质产业空间范围，根据产业方向，开展国土空间总体规划编制工作。 二季度，根据用地性质，形成国土空间总体规划中期成果。 三季度，开展国土空间总体规划征求意见和专家评审工作，启动控规调整编制工作。 四季度，开展国土空间总体规划报批工作，形成六个千亩级优质产业空间控规调整草案，明确各类土地用途；完成产业空间范围内约200亩产业用地供地工作。 | 刘光滨 | 滨海湾新区管委会 | 市自然资源局、市发展改革局、市投资促进局、市交通运输局，长安镇 |
|  | - 加快推进OPPO、vivo、正中、欧菲光等项目。 | 一季度，OPPO智能制造中心、vivo智慧终端总部、正中科学园、欧菲光电影像产业项目分别完成投资1亿元、0.1亿元、0.5亿元、0.1亿元。 二季度，OPPO智能制造中心、vivo智慧终端总部、正中科学园、欧菲光电影像产业项目分别完成投资3.5亿元、0.6亿元、1亿元、0.5亿元。 三季度，OPPO智能制造中心、vivo智慧终端总部、正中科学园、欧菲光电影像产业项目、OPPO芯片研发中心分别完成投资3.5亿元、1亿元、1亿元、1.2亿元、0.3亿元。 四季度，OPPO智能制造中心、vivo智慧终端总部、正中科学园、欧菲光电影像产业项目、OPPO芯片研发中心分别完成投资4亿元、1.2亿元、1.5亿元、1.2亿元、0.3亿元。 | 刘光滨 | 滨海湾新区管委会 | 市发展改革局 |
|  | - 探索水乡功能区与黄埔、增城共建穗莞东江两岸高质量发展示范合作区。 | 一、二季度，编制完成《贯彻新发展理念 探索建设穗莞东江两岸高质量发展合作区》课题研究。配合黄埔区、增城区做好东江通道、江龙大桥项目前期研究工作；完善东江大桥扩建项目、新槎大桥项目工可方案。 三、四季度，视市财政资金安排情况协调黄埔区、增城区争取完成项目建设合作框架协议签订；视项目建设合作框架协议签订情况启动东江大桥扩建项目、新槎大桥项目立项前置专章编制工作。 |  | 水乡管委会 | 市发展改革局、市交通运输局、市财政局、市驻穗办，中堂镇、麻涌镇 |
|  | - 规划打造现代港口经济带，构筑“海陆空”贸易大通道，推动空港中心扩大航班货运规模，加快港澳客运码头搬迁，拓展东莞港“东盟快航”，开辟更多直达RCEP航线。 | 一季度，推动空港项目完成场地改造工作；谋划开展港澳码头搬迁综合服务商招标工作。 二季度，争取新开通1条内贸“两港一航”精品航线；组织开展港澳码头搬迁综合服务商招标并争取完成招标工作。 三季度，推动空港项目开通电子烟出口业务；围绕港澳码头事项初步开展联检大楼建设方案、水工结构形式方案研究。 四季度，推动空港项目申报和设立9610快递类监管作业场所；围绕港澳码头事项正式开展联检大楼建设方案、水工结构形式研究工作。 | 邢文聚 | 市商务局 | 东莞海事局、滨海湾新区管委会、东莞港务集团，沙田镇 |
| - 实施科教兴城行动，着力打造科创制造强市。推动创新链产业链深度融合。 | - 全力加快松山湖科学城建设。 | - 一季度，完成核心创新区城市设计国际咨询组织策划服务招标前期工作；加强与大朗镇及相关村（社区）沟通，加快土地统筹工作；完成核心创新区二期土地测绘工作。 - 二季度，完成核心创新区城市设计国际咨询组织策划服务单位委托，发布核心创新区城市设计国际咨询公告；完成核心创新区一期剩余约2600亩土地统筹。 - 三季度，完成资格预审，遴选参赛单位，开展方案设计；加快进行核心创新区二期土地测绘工作。 四季度，完成方案提交和优胜方案评审，确定中标方案；启动城市设计优胜方案整合深化和控规编制工作；完成核心创新区二期土地、道路约300亩统筹。 | 刘 炜 | 松山湖管委会 | 市发展改革局、市科技局、市工业和信息化局、市城建工程管理局、市交通运输局、市民政局，大朗镇 |
|  | - 推动散裂中子源二期动工，加快先进阿秒激光立项申报。 | 一、二季度，加快推进散裂中子源二期初步设计与概算编制，推动先进阿秒激光设施开展立项评审前期工作，同步开展初步设计和概算编制。 三、四季度，开展散裂中子源二期施工图设计编制，推动项目动工建设。全年跟进国家发改委对先进阿秒激光的论证情况，争取国家支持，尽快启动先进阿秒激光立项申报工作。 | 刘光滨 | 市发展改革局 | 市科技局、松山湖管委会 |
|  | - 依托松山湖材料实验室组建新材料产业园。 | 一季度，举办创新生态峰会，招引新材料行业及上下游企业进驻新材料创新园。 二季度，对接拟入驻企业和团队对场地的需求，整备创新园厂房；配合有关新兴产业基地了解意向引进的人才团队项目，做好省市人才项目组织发动工作。 三季度，推动一批团队和企业进驻新材料创新园。 四季度，推动新材料企业在莞落地产业化；做好新材料产业园的服务保障工作，并持续招引创新能力强的企业和团队入驻；遴选条件成熟的项目作为省市人才项目重点推荐对象，做好人才项目落地服务保障。 | 刘光滨 | 市科技局 | 松山湖管委会、市财政局，寮步镇 |
|  | - 加强与中科院合作对接，深化与知名高校合作，办好高水平科技交流活动，着力打造湾区创新高地。 | 一季度，对接中科院科发局、广州分院等，共同探讨院地合作路径，拜访承担新材料等领域中科院“先导专项”“弘光专项”等重大科技专项的院所和团队，协商项目合作。从全国大院大所梳理出产学研意向合作清单，对高校科研院所优势学科与创新资源进行分类。组织开展2场产学研对接活动。组织集成电路企业赴香港高校和科技园交流对接，举办市集成电路创新中心进驻项目集中签约落地活动、组织策划科技部领军人才驱动中心CEO训练营。 二季度，挖掘我市企业科技合作需求，对接中科院院所和团队。5月份举办松山湖科学会议，做好活动方案报批筹办、省市领导邀请和院士专家接待工作，邀请相关领域龙头企业来莞参会对接。 三季度，组织我市企业和中科院院所团队对接，共同开展一批科技合作项目。会同市委组织部举办海内外高层次人才东莞行等活动。 四季度，与各知名高校科技处建立联系，组织镇街、企业分行业分领域到全国大院大所开展8场产学研对接活动。 | 刘光滨 | 市科技局 | 松山湖管委会、滨海湾新区管委会 |
|  | - 组织“千企百校行”活动，力争促成合作项目超100个。 | 一季度，对我市“专精特新”企业、高新技术企业等创新型企业进行走访调研；利用“企莞家”平台征集创新型企业尤其是建有工程技术中心的企业产学研需求，建立企业产学研需求库；按领域梳理产学研需求并形成重点企业服务清单，收集各大院大所科研成果汇编。 二、三、四季度，通过企业产学研需求库与各大院大所科研成果进行匹配，协助企业与高校对接。力争促成产学研合作项目超100项。 | 刘光滨 | 市科技局 | 市投资促进局、松山湖管委会、滨海湾新区管委会、水乡管委会 |
| - 实施科教兴城行动，着力打造科创制造强市。大力培育科技创新主力军。 | - 夯实国家高企基本盘，确保达到9500家。 | 一季度，召开高企培育动员工作部署会及全市高企申报培训会，成立指导服务专班，建立申报后备库，向镇街（园区）下发重点目标企业名单，分解下达高企认定任务目标。 二季度，启动高企认定专家辅导服务。为企业提供申报建议，提高申报通过率。 三季度，做好辅导审核推荐工作。专家服务申报企业达3000家次以上，动员申报企业数达3500家以上。 四季度，协助企业做好高企申报申诉，完成备案后续工作。 | 刘光滨 | 市科技局 | 市市场监管局、市财政局、市税务局，各镇街（园区） |
|  | - 搭建瞪羚企业服务平台，将入库企业扩至400家。推动规上工业企业研发机构覆盖率达到53%，分别新认定市级以上重点实验室、工程技术中心30家和200家。 | 一季度，向镇街（园区）下达分解瞪羚培育库企业任务目标。完善瞪羚培育库企业遴选挖掘机制。开展第一批工程技术研究中心和重点实验室申报工作；开展规上工业企业研发机构建设业务知识培训。 二季度，开展瞪羚企业产学研对接等科技服务，全力支持和帮助企业技术提升。组织发动相关企业、机构申报第一批工程技术研究中心和重点实验室，预计组织100家以上工程技术研究中心、15家以上重点实验室申报，同时预计认定通过50家以上省级工程技术研究中心；对重点企业进行走访服务，宣传研发机构建设资助或优惠扶持政策。 三季度，开展遴选瞪羚企业培育库入库企业。完成第一批工程技术研究中心和重点实验室认定工作；开展第二批工程技术研究中心和重点实验室申报工作，组织发动相关企业、机构申报；开展2022年规上企业研发机构建设申报工作。 四季度，组织瞪羚企业库入库规模达到400家。开展第二批工程技术研究中心和重点实验室认定评审工作并完成认定工作，预计组织100家以上工程技术研究中心、15家以上重点实验室申报。推动规上工业企业研发机构覆盖率达到53%。 | 刘光滨 | 市科技局 | 各镇街（园区） |
|  | - 大力实施工业软件核心攻关，推动更多企业参与试点应用推广。 | 一季度，优化企业动员措施，走访调研龙头企业。紧密跟进省有关部署，联动市专班成员，加快研究起草我市相关1+N政策措施。 二季度，加大龙头企业走访力度，推动龙头企业开放场景参与联合攻关和试点应用。细化人才培养、资金管理、试点补贴等工作措施。 三季度，持续加大技术攻关对接和试点应用推广力度。依托攻关基地和推广中心开展工业软件生态相关活动，对接优质软企来莞落户。 四季度，全力推动更多技术攻关立项和企业使用试点应用产品。 | 刘光滨 | 市科技局 | 市工业和信息化局、市财政局、市投资促进局、市人力资源社会保障局、市教育局、松山湖管委会、东莞理工学院 |
|  | - 鼓励龙头企业开展鸿蒙生态链建设，打造“全国鸿蒙智造之城”。 | 全年制定出台培育鸿蒙生态链建设的政策措施，开展鸿蒙操作系统的推广应用。 一季度，编制鸿蒙扶持政策，所需资金列入拟出台的《东莞市核心软件攻关工程试点应用资金管理办法》中。 二季度，印发出台《东莞市核心软件攻关工程试点应用资金管理办法》。 三季度，制定基于鸿蒙操作系统的相关政策扶持项目入库申报指南，开展项目入库申报。 四季度，完成基于鸿蒙操作系统的相关政策扶持项目入库。 | 刘光滨 | 市工业和信息化局 | 市科技局、数字集团 |
| - 实施科教兴城行动，着力打造科创制造强市。进一步吹响“是人才、进莞来”号角。 | - 聚焦新能源、集成电路等领域，以项目带动引进战略科学家团队和科技创业人才。 | 一季度，做好前期入库项目跟踪，重点完成市集成电路创新中心项目合同签订，并推动散裂中子源和东莞理工学院入库项目的策划、论证工作。 二季度，启动新一轮战略科学家团队项目入库征集。 三季度，围绕全局重大招商任务遴选重大项目进行重点对接和专家论证，确定项目目标和滚动支持模式。 四季度，遴选1个条件成熟的项目，上报市政府审定立项。 | 刘光滨 | 市科技局 | / |
|  | - 加快建设国家卓越工程师创新研究院，与高校联合培养工程硕博士卓越工程师500名以上。 | 一季度，推动国家卓越工程师创新研究院组建方案上报市政府审定；征集企业人才项目需求，遴选约100家企业作为重点服务对象；梳理出一批与我市产业高度契合高校重点对接。 二季度，组织企业走出去对接卓越工程师培养等事宜，争取签订一批研究生联合培养、卓越工程师培育合作协议。 三季度，落实联合培养招生指标，做好研究生赴企业报到工作。 四季度，做好后续相关培养服务工作，推动校企共同在莞培养一批工程硕博卓越工程师，争取全年完成卓越工程师培养指标不少于500名。 | 刘光滨 | 市科技局 | / |
|  | - 加强基础人才和技能人才引育，年内引育20万名本科生、2万名硕士以上创新创业人才，新增专业技术人才2万人以上。 | 一、二季度，指导各镇街多举措增强创新人才引进培养政策和本科生引进培养政策的宣传效应，开展不少于100场各类人才政策宣讲及招引活动。开展1场以上名企名校行线上线下招才引智活动、1场港澳青年东莞行活动，新增1个国内人才工作站。发布人才政策申报公告。联动10个国内人才工作站开展系列招才引智活动。做好优才卡政策宣传、受理和服务等工作。举办2023年东莞市（第十四届）校企合作洽谈会，开展 “周四直播间”“东莞云聘”活动。开展职称评审申报工作。审核受理评审申报材料并开展专家评审工作。 三、四季，开展2场名企名校行招才引智活动、1场以上东莞校园大使活动、“人才周末”、博士后沙龙等人才活动。市镇联动开展不少于100场人才政策宣讲及招引活动。做好优才卡政策宣传、受理和服务等工作。深入实施高校毕业生“莞邑启航 逐梦湾区”就业创业行动。开展“百校千企万岗”校园回访招聘及“周四直播间”“东莞云聘”活动。对评审通过人员进行公示和发证。印发年度职称评审工作通知。力争在年内引育20万名本科生、2万名硕士以上创新创业人才，新增专业技术人才2万人以上。 | 刘旺先 | 市人力资源社会保障局 | / |
|  | - 持续提升人才服务，推动镇街（园区）建设优才服务区。 | 一季度，继续稳步有序指导第二批镇街建设基层优才服务区（窗）工作，建立常态化督导机制，定期更新建设进度工作。 二、三季度，分批实施、逐级推进，对各园区、镇街（分局）在提升人才服务、设施配置优化、差异化人才服务等方面进行指导落实。 四季度，以优才服务中心为主阵地，推动18个镇街完成优才服务区建设，实现全覆盖。 | 刘旺先 | 市人力资源社会保障局 | 市委人才办（设在市委组织部）、市政务服务数据管理局，各镇街（园区） |
| - 实施科教兴城行动，着力打造科创制造强市。加快建设高质量教育体系。 | - 深化职业教育产教融合，推行“中高企”联合培养模式。 | 一季度，做好成立市产教融合促进会的前期准备工作。 二季度，成立市产教融合促进会；根据省教育厅公布的三二分段试点专业，确定2-3所推行中高企协同培养模式的学校，并指导学校联合高职院校、企业制定人才培养方案。 三、四季度，指导试点职业学校做好中高企协同培养专业的招生宣传及招生工作。 | 黎 军 | 市教育局 | 市发展改革局、市人力资源社会保障局、市工业和信息化局 |
|  | - 推动大湾区大学加快校园建设。 | 一季度，松山湖校区教学区开展安装装修等施工，产学研区开展主体施工。 二季度，松山湖校区教学区开展安装装修和室外工程等施工，产学研区完成首栋建筑封顶。 三季度，松山湖校区教学区基本完成建设，产学研区完成部分建筑封顶。 四季度，松山湖校区教学区全面完成建设，产学研区完成大部分建筑封顶。 |  | 市城建工程管理局具体负责（市大学筹建办协调督促） | 大湾区大学（筹） |
|  | - 推动大湾区大学加快办学申报。 | 一季度，结合省教育厅对办学申报材料初审情况，进一步完善办学申报材料。 二季度，加强与教育部、省教育厅汇报沟通，争取正式提交办学申报材料。 三、四季度，主动加强与教育部、省教育厅沟通协调，积极跟进办学申报审批进展情况，争取办学申报工作取得突破。 | 黎 军 | 大湾区大学（筹）具体负责（市大学筹建办协调督促） | / |
|  | - 推动香港城市大学（东莞）加快校园建设。 | 一季度，一期工程开展安装装修和景观园林等施工，一期扩建工程开展基础施工。 二季度，一期工程开展安装装修和景观园林等施工，一期扩建工程完成基础施工并开展主体建设。 三季度，一期工程基本完成建设，一期扩建工程开展主体施工。 四季度，一期工程全面完成建设，一期扩建工程完成主体封顶。 | 刘 炜 | 松山湖管委会具体负责（市大学筹建办协调督促） | 香港城市大学（东莞）（筹） |
|  | - 推动香港城市大学（东莞）加快办学申报。 | 一季度，结合省教育厅对正式设立申请材料初审情况，进一步完善正式设立申请材料。 二季度，加强与教育部、省教育厅汇报沟通，提交正式设立申请材料。 三、四季度，主动加强与教育部、省教育厅沟通协调，积极跟进正式设立审批进展情况，争取办学申报工作取得突破。 | 黎 军 | 香港城市大学（东莞）（筹）具体负责（市大学筹建办协调督促） | 东莞理工学院 |
| - 实施民生福祉提升行动，着力实现人民对美好生活的向往。加快建设全龄友好型城市。 | - 聚焦儿童关爱，创建国家儿童友好城市。 | 一季度，开展并完成《东莞市儿童友好城市建设实施方案》第一次意见征求工作；起草《东莞市儿童友好城市建设三年行动计划》《东莞市儿童友好示范镇街和儿童友好基地建设标准》；完成东莞潮童RAP宣传视频；启动“我心目中的儿童友好城市”主题绘画、LOGO及宣传语征集活动。 二季度，召开全市儿童友好城市建设工作部署会，开展专题研讨和主题培训；发布《东莞市儿童友好城市建设实施方案》；完成“我心目中的儿童友好城市”主题绘画；发布东莞市儿童友好城市主题LOGO、宣传语及形象宣传片。 三季度，发布《东莞市儿童友好城市建设三年行动计划》；发布《东莞市儿童友好示范镇街和儿童友好基地建设标准》；开展儿童友好城市建设工作督导。 四季度，启动并完成10个东莞市儿童友好示范镇街和100个儿童友好基地评选工作。 | 黎 军 | 市妇儿工委办 | 市发展改革局，各镇街（园区） |
|  | - 加快市儿童科普教育基地建设。 | 一、二季度，完成项目可行性研究报告批复，开展项目初步设计、概算编制工作。 三、四季度，开展项目施工图设计、审查以及预算编制工作，加快推进建设进度。 | 刘旺先 | 市城市管理综合执法局 | 市发展改革局、市财政局、市交通运输局、市自然资源局、市林业局、市城建工程管理局、市生态环境局，南城街道 |
|  | - 加快市未成年人救助保护中心建设。 | 一、二季度，取得《东莞市未成年人救助保护中心项目可行性研究报告》批复、立项。 三季度，开展设计勘察招标，方案设计等工作。 四季度，开展初步设计和概算编制，完成概算批复。 | 刘旺先 | 市民政局 | 市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市城建工程管理局、市住房城乡建设局，东城街道 |
|  | - 深入实施“圆梦计划”。 | 一季度，完成2022年度录取学员入学工作，组织合作院校工作交流。 二季度，举办“圆梦计划”骨干交流营，谋划2023年度合作院校事宜。 三季度，确定招录计划、宣传方案，启动招生工作，开展高校、镇街等专场宣讲。 四季度，完成2023年“圆梦计划”2000名学生录取任务。 全年按进度完成财政资助款项拨付工作。 | 刘 炜 | 团市委 | 市教育局、市工业和信息化局、市财政局、市人力资源和社会保障局、市商务局，各镇街（园区） |
|  | - 实现镇街（园区）莞香花青少年服务中心全覆盖。 | 一季度，对现有22个镇街（园区）莞香花青少年服务中心运营情况进行梳理，了解阵地运营、品牌特色、人员配备情况；对未建莞香花的镇街，了解具体情况和现实困难，推动阵地共用、资源整合、服务联动，落实建设工作。 二季度，推动各镇街（园区）莞香花青少年服务中心100%建成，制定服务内容清单，结合镇街实际需求，推进镇街莞香花青少年服务中心开展青少年心理健康、权益维护、预防犯罪等系列服务。 三季度，发挥“市莞香花”中心枢纽作用，从项目培育、人才培养、服务联动等方面强化市镇服务网络，开展不少于2场青少年事务社会工作实务技能培训。 四季度，甄选基础条件好、人员配备齐、服务成效明显的镇街莞香花，纳入6个片区“二级枢纽”示范建设试点，打造一批镇街（园区）莞香花青少年服务品牌项目。 | 刘 炜 | 团市委 | 各镇街（园区） |
|  | - 聚焦老年康养，选取2-3个镇街打造居家养老服务综合示范点，将长者大配餐试点拓展至户籍75周岁以上。 | 居家社区养老服务综合示范点：一、二季度，出台示范点打造标准文件，实地调研有意向打造示范点情况，选定2-3个面积合适、覆盖人群广、服务内容多的示范点。三、四季度，会同市慈善会落实配套资金资助工作，指导示范点建设社区养老服务中心，实地验收示范点建设情况，总结工作经验，研究出台全市推广政策文件。 拓宽大配餐试点至户籍75周岁以上：一季度，会同慈善会做好拓宽资助范围的预算工作，落实政策宣传，确定试点镇街，指导镇街制定试点工作方案。二、三季度，宣传大配餐拓宽政策，指导镇街按拓宽大配餐资助范围为75周岁以上有需要配餐服务的老人提供服务。四季度，总结试点经验，研究全市推广政策文件。 | 刘旺先 | 市民政局 | 市财政局、市卫生健康局 |
|  | - 建成金菊福利院新院。 | 一季度，完成地下主体结构封顶。 二季度，完成主体封顶及地下室机电安装。 三季度，完成地下室装修及主体机电安装。 四季度，完成外架拆除、主体装修、室外工程，并完工初验。 | 刘 炜 | 松山湖管委会 | / |
|  | - 探索优化安宁疗护及临终关怀服务。 | 一季度，组织全市安宁疗护试点单位开展安宁疗护工作推进会，总结2022年度我市安宁疗护工作开展情况；组织各安宁疗护试点单位填报2023年度工作进度季度安排表，督促各试点单位按季度目标开展安宁疗护病区建设和安宁疗护服务。 二季度，举办安宁疗护护理队伍培训和探索居家安宁疗护试点。 三季度，在DIP支付方式改革基础上，探索与安宁疗护医疗费用特点相匹配的医保支付制度。 四季度，组织安宁疗护服务质量考察评估，争取以以奖代补形式对工作成效突出的单位进行奖励。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | 市财政局、市医疗保障局、市民政局 |
|  | - 聚焦特殊群体帮扶，推动残疾人“两项补贴”扩面。 | 一季度，印发《东莞市困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法》，部署将属于最低生活保障边缘家庭的残疾人纳入困难残疾人生活补贴范围，组织各镇街（园区）协助最低生活保障边缘家庭的残疾人完成补贴申请，于2月份开始按时发放困难残疾人生活补贴。 二、三、四季度，将新增低保边缘残疾人及时纳入困难残疾人生活补贴，每月按时发放残疾人两项补贴。 | 刘旺先 | 市民政局 | 市财政局、市残联 |
|  | - 加快新市残疾人托养中心建设。 | 一季度至三季度，跟进市国资委与东城街道对于项目地块补偿方案、补偿协议签订的推进情况；跟进东城街道和桑园社区开展村民工作情况。 二季度至三季度，跟进推动市国资委确定采取何种城市更新路径模式进行更新；跟进推动市国资委、市自然资源局、市残联、东城街道对市烟花爆竹厂东城桑园地块进行总体谋划，盘活现有土地资源，提出地块整体规划发展思路，并尽快提请分管市领导进行专题研究。 四季度，根据项目进程配合做好前期工作。 | 黎 军 | 市残联 | 市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市国资委、土地储备中心，东城街道 |
| - 实施民生福祉提升行动，着力实现人民对美好生活的向往。建设更高水平健康东莞。 | - 落实新冠病毒感染“乙类乙管”措施，全力保健康、防重症。 | 一季度，制定《东莞市新型冠状病毒感染监测工作方案（2023年版）》《东莞市新型冠状病毒感染监测工作方案（第二版）》《东莞市新冠病毒新型变异株流行病学调查方案》，开展我市新型冠状病毒感染监测工作，实时监测新型冠状病毒感染疫情，及时处置聚集性疫情，同时加强病毒变异的监测，一旦发现相关变异株，及时开展流调；根据国家及省的相关要求，开展我市新冠病毒既往感染者再次感染的调查。 二、三、四季度，按要求开展我市新型冠状病毒感染监测工作，要求全市各级各类医疗机构按照现行规定对发现的新冠病毒阳性个案开展病例诊断报告并进行网络直报，对发现的重症、危重症、死亡病例开展调查，并将相关核酸标本送市疾控中心进行基因测序；各镇街（园区）疾控中心及时处置发现的聚集性疫情；哨点监测医院每周采集45份相关核酸标本送疾控中心进行检测，市疾控中心每周定期对哨点监测医院送检的标本开展新冠病毒核酸检测，并对符合测序要求的阳性标本开展全基因测序；市疾控中心每周完成4份污水的检测。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | 市教育局（校园疫情防控工作专班）、市工业和信息化局（企业和工业园区防控工作专班）、市委外办（外事组）、市委台港澳办（台港澳组）、市委组织部（社区防控组）、市交通运输局（交通运输防控专班） |
|  | - 大力发展互联网医院。 | 一季度，进一步推广互联网医院，对互联网医院建设调研，特别对设置要求、平台应用、诊疗规范、处方流转、医保报销系统进行深入研究。 二季度，进一步推动互联网医院建设，争取建设达到50家互联网医院，建设一批优质互联网医院起示范带头作用。 三季度，向社会公布互联网医院名单及监督电话或者其他监督方式；加强监督管理，对互联网医院的诊疗流程、行为规范、人员、处方、患者隐私保护和信息安全等内容重点监管。 四季度，健全全市互联网医院信息化数据收集与应用，加强与省平台的对接，与市级平台搭建探索强化对互联网医院的网络监管。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | 市医疗保障局、市政务服务数据管理局、市市场监管局、市财政局 |
|  | - 推动市人民医院发热门诊大楼开工，加快市妇幼保健院、市第九人民医院、市中医院二区改扩建项目以及市滨海湾中心医院新院区建设。 | 一季度，市人民医院发热门诊项目开展施工单位招标工作；市妇幼保健院扩建工程项目推进室内装修和安装工程；市滨海湾中心医院长安院区启动节能评估和社会稳定风险评估专项工作；市中医院二区改扩建项目完成桩基工程；市第九人民医院项目推进医技楼装修工程。 二季度，市人民医院发热门诊项目动工建设；市妇幼保健院扩建工程项目完成停机坪和钢连廊工程；市滨海湾中心医院长安院区启动土地勘察招标工作；市中医院二区改扩建项目完成基坑工程；市第九人民医院项目完成地下室地面装饰工程。 三季度，市人民医院发热门诊项目推进基坑支护、动工开挖；市妇幼保健院扩建工程项目完工；市滨海湾中心医院长安院区启动设计招标工作，组织开展临床医技科室设计需求调研、开展方案深化设计；市中医院二区改扩建项目完成地下室工程；市第九人民医院项目完成医技楼装修工程。 四季度，市人民医院发热门诊项目完成主体结构；市滨海湾中心医院长安院区开展初步设计工作；市中医院二区改扩建项目完成主体结构；市第九人民医院项目开展项目验收。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | 市发展改革局、市财政局、市人力资源社会保障局、市医疗保障局、市城建工程管理局、市住房城乡建设局、市自然资源局 |
|  | - 完善辅点医院直接报销机制，加快国家医保信息平台本地化适配性改造，优化完善异地就医结算系统。 | 一季度，实现所有辅点医院直接报销。在各公共服务渠道上线“城乡居民在线缴费”功能模块；选取3家医药机构试点上线医保国标版移动支付。 二季度，推进全市三级医院上线国标版移动支付。进一步优化省内异地生育医疗费用直接结算工作，完善生育线上备案手续，做好信息系统改造。 三季度，继续推进全市三级医院上线国标版移动支付。完善异地就医直接结算制度，联合相关部门开展信息系统改造，推进门诊医疗费用异地就医直接结算。 四季度，完成全市三级医院上线国标版移动支付。对信息系统进行持续优化和完善，监测系统日常运行情况，及时处理异地就医备案及结算业务中出现的问题。 | 黎 军 | 市医疗保障局 | 市政务服务数据管理局、市财政局、市卫生健康局 |
|  | - 做好国家卫生城市复审迎检工作。 | 一季度，围绕新的《国家卫生城市标准》及其评审标准组织开展培训，邀请国家有关专家教授来莞授课；根据要求开展群众满意度调查。 二季度，组织开展有关申报评审资料的收集整理；委托第三方机构对我市国家卫生城市进行暗访摸底，出具评价报告。 三季度，完成资料申报和材料的网上审核流程；根据有关评价报告开展自查整改，开展专项督导，持续提升迎检水平。 四季度，加大宣传力度，开展户外广告宣传，发动群众开展爱国卫生运动，营造浓厚的宣传氛围；全力以赴迎接国家和省的复审检查。 | 黎 军 | 市卫生健康局 | 市城市管理综合执法局、市市场监管局、市生态环境局、市文化广电旅游体育局，莞城街道、南城街道、东城街道、万江街道 |
| - 实施民生福祉提升行动，着力实现人民对美好生活的向往。开展外来务工人员“春风工程”。 | - 提升工作上的成就感，推进产业工人队伍建设改革，实施学历提升计划。 | 一季度，召开全市推进产业工人队伍建设改革工作会议，启动第二批产改试点工作，33个镇街全部纳入产改试点，市一级产改试点企业增加至90家；出台《东莞市“求学圆梦行动”职工学历提升补贴实施方案》，做好补贴发放的前期准备工作。 二季度，积极发动镇街配套资金开展“求学圆梦行动”，力争全年发放补贴名额提升至2万个；认真落实好“求学圆梦行动”补贴的宣传、申报、审核和发放工作，争取完成2023年补贴的发放。 三季度，牵头贯彻落实《东莞市产业工人队伍建设改革三年行动计划方案》，科学量化考核指标，强化对产改工作的跟踪问效；探索开展产改工作阶段性第三方评估。 四季度，召开产改领导小组工作会议，专题听取各成员单位产改三年行动计划的执行落实情况，全面梳理总结2023年度产改工作成效。 | 刘 炜 | 市总工会 | / |
|  | - 开展“技能人才之都”质量提升年行动，加快打造一批技能大师工作室，培育更多的能工巧匠和大国工匠。 | # 一季度，指导镇街做好全年培训实训规划，全面开展“项目制”技能培训，落实各项培训补贴政策；发布企业职业技能等级认定申报公告、技能大师工作室申报通知，指导分局开展遴选申报工作，新增技能人才技能等级认定0.5万人次，“高训中心+分基地”提供各类技能实训服务2万人次；印发2023年度学历技能素质提升目标任务分解表，新增完成学历技能素质提升0.5万人次。 # 二季度，开展各类补贴性职业技能培训0.5万人次，新增职业技能等级认定企业80家，新增技能人才技能等级认定1万人次，“高训中心+分基地”提供各类技能实训服务5万人次，新增完成学历技能素质提升8万人次；各协助单位、人社分局对技能大师工作室申报单位进行形式审查，择优推荐；市人社局组织评审。 # 三季度，开展各类补贴性职业技能培训2.5万人次，新增职业技能等级认定企业20家，新增技能人才技能等级认定1万人次，“高训中心+分基地”提供各类技能实训服务4万人次，新增完成学历技能素质提升10万人次；对技能大师工作室申报单位完成评审，形成推荐名单，征求相关部门意见并公示审定。 四季度，开展各类补贴性职业技能培训5万人次，新增技能人才技能等级认定1.5万人次，新建技能大师工作室50家，“高训中心+分基地”提供各类技能实训服务7万人次，新增完成学历技能素质提升16.5万人次。 | 刘旺先 | 市人力资源社会保障局 | 市教育局、市应急管理局、市市场监管局、市文化广电旅游体育局、市住房城乡建设局、市科技局、市卫生健康局、市工业和信息化局、市金融工作局、市交通运输局、市公安局、市海事局、市国资委、市民政局、市自然资源局、市农业农村局、市商务局、市妇联、团市委、市残联、市总工会、市工商联、市邮政管理局、市科协，各镇街（园区） |
|  | - 提升生活上的获得感，优化安全、实惠、便捷的出租屋环境，加快“雪亮工程”二期建设。 | 一季度，优化2023年度平安出租屋创建申报评分指标；推进城管、林业、海洋执法等有关单位前端点位建设，开展“雪亮工程”视图解析中心以及运维管理平台的部署工作。 二季度，推动各镇街开展本年度平安出租屋申报工作；开展相关部门系统平台接入调试以及人、车、视频等结构化通用算法试用工作，提升视图数据服务平台人脸、车辆、视频等解析能力。 三季度，推动各镇街开展本年度平安出租屋评审工作，组织市“智网工程”机动巡查队对我市已创建的平安出租屋开展质量检查行动；开展视频综合应用部署。 四季度，推动各镇街开展本年度平安出租屋公示、挂牌工作，确保完成全市4.5万栋创建任务；完善“雪亮工程”运营运维保障体系建设。 | 梁杰钊 | 市委政法委 | 市文明办、市民政局、市公安局、市城市管理综合执法局、市住房城乡建设局、市市场监管局、市生态环境局、市政务服务数据管理局、市消防救援支队，各镇街（园区） |
|  | - 丰富大众化的消费购物场所。 | 一、二季度，推动京东超级体验店开业；南城印象汇启动商场升级改造。 三、四季度，推动松山湖万象汇嘉宏广场二期开业；里悦里等商场优化内部硬件设置，更新商家品牌。 | 邢文聚 | 市商务局 | 市发展改革局、市人力资源社会保障局、市文化广电旅游体育局 |
|  | - 提升家庭上的幸福感，提高义务教育民办学位补贴标准。 | 一季度，发放2023年春季民办学位补贴；修订完善《东莞市义务教育阶段民办学校学位补贴实施办法》，做好文件出台前有关征求意见工作。 二季度，印发《东莞市义务教育阶段民办学校学位补贴实施办法》，组织镇街、学校学习掌握有关规定要求，深入宣传解读政策。 三季度，开展招生录取和新生入学工作，按规定拨付民办学位补贴。 四季度，组织镇街做好学位补贴数据统计，确保完成上级下达的“优化义务教育结构”和“随迁子女入学”年度工作任务；开展经费清算工作。 | 黎 军 | 市教育局 | 市财政局，各镇街（园区） |
|  | - 针对“候鸟儿童”策划一批关爱活动，帮助更多家庭在莞团圆。 | 一季度，市镇联动做好“小候鸟”儿童关爱服务工作计划。把关心关爱“小候鸟”儿童作为推进家庭文明建设、提升社会文明程度的重要手段，密切关注候鸟儿童家庭的发展情况，制定工作计划，结合实际策划开展各具特色的关心关爱活动，关爱“小候鸟”，让心不留守。 二季度，依托玉兰“知子”花开-百场家庭教育活动走进“四新”组织活动，为候鸟儿童家庭成员提供家庭教育服务。全年围绕中心，服务大局，找准“小切口”，发挥家庭家教家风在基层社会治理的作用，聚焦东莞的“四新”组织，服务“四新”领域从业人员家庭，提升家长素质，帮助“四新”领域从业人员家庭解决生活育儿困惑等后顾之忧，促进从业人员及其子女共同成长进步。 三季度，依托“长大后，我就成了你”系列暑期儿童关爱活动，扎实推进我市关爱“小候鸟”等儿童事业高质量发展。通过组织系列活动，培养儿童社会“主人翁”意识，体验不同职业的日常工作，学习相关安全知识和安全技能，让孩子们在体验中勾勒职业理想，进一步营造关心关爱“小候鸟”等儿童健康成长，共建和谐平安健康家庭的良好氛围，帮助全市候鸟儿童度过思想有引领、安全有保障、健康有呵护、情感有抚慰、困难有帮助的快乐暑期。 四季度，依托“把爱带回家”系列寒假儿童关爱服务活动，帮助我市“小候鸟”等儿童度过一个安全、健康、祥和、温暖的假期。抓住寒假契机，整合资源，线上线下组织好、开展好红心向党、困境儿童关爱、家庭教育、全家福征集等系列关爱陪伴活动，做好对广大儿童的慰问工作，送上关怀和温暖。 | 刘 炜 | 市妇联 | 东莞日报社、团市委、市文明办、市城市管理综合执法局、市公安局、市消防救援支队，各镇街（园区） |
|  | - 提升身份上的归属感，放宽优秀产业工人入户门槛，鼓励支持扎根东莞发展，让现代文明的东莞更加“海纳百川”。 | 一季度，结合市政府1号文精神，起草《东莞市优秀制造业企业工人入户实施试行办法（草拟稿）》，向市直有关部门和镇街（园区）征求意见。 二季度，结合征求意见情况以及东莞市户籍制度改革研究课题成果，进一步完善试行办法。 三季度，按照市政府规范性文件要求，完成各项送审工作。 四季度，正式实施。 | 乔 雷 | 市公安局 | 市人力资源社会保障局、市工业和信息化局 |
| - 实施民生福祉提升行动，着力实现人民对美好生活的向往。打造“就莞用”公共就业服务品牌。 | - 以“就莞用”为依托，切实做好农民工、高校毕业生稳就业工作，在莞高校应届毕业生去向落实率达90%以上，有就业意愿的困难毕业生百分之百就业。 | 一、二季度，开展“公共就业服务进校园”活动；摸查我市生源高校毕业生的情况，梳理应届困难家庭高校毕业生名单；结合零工求职招聘，升级打造“就莞用”广场建设示范项目，融合建设线下零工市场，强化广场服务功能。依托“就莞用”“东莞云聘”等线上线下平台，举办“民营企业招聘月”“残疾人就业帮扶”等公共就业服务专项活动，强化岗位需求信息发布力度，促进供需对接。 三、四季度，依托“就莞用”广场，开展百日千万网络招聘专项行动，组织企业举办现场招聘会，提供政策宣传、岗位推荐、职业指导等服务。深入实施高校毕业生“莞邑启航 逐梦湾区”就业创业行动，开展“离校未就业高校毕业生服务攻坚行动”；依据应届困难家庭高校毕业生名单，按照“重点关注、重点推荐、重点服务”的原则，实施“一对一”就业帮扶，确保有就业意愿的困难毕业生年底全部实现就业。 | 刘旺先 | 市人力资源社会保障局 | 市教育局、市城市管理综合执法局、市总工会、市妇联 |
|  | - 适时启动实施个人养老金制度。 | 一季度，熟悉掌握个人养老金相关政策，将个人养老金相关政策以问答集形式发布在人社微信公众号和人社官网，并在人社公众号的社保智能客服增加个人养老金知识库，通过智能客服快速解答参保人相关问题；加强与财政、税务、金融机构等相关部门沟通，实现相关政策信息互通。 二季度，加强与商业银行及个人养老金产品销售机构沟通，为商业银行或个人养老金产品销售机构与参保人做好信息互通、数据支持等服务保障准备。 三季度，做好个人养老金信息平台对接准备，按照国家和省的部署，适时启动实施个人养老金制度，做好指导参保人参加第三支柱养老保险的服务。在人社微信公众号和人社官网公布个人养老金办理流程，利用“社会保险政策大讲堂”继续加大政策宣传力度，鼓励参保人参加个人养老金。 四季度，联合商业银行及个人养老金产品销售机构，采取线上线下相结合的形式，开展个人养老金产品科普宣传，提高参保人对产品的选择能力，增强风险防范意识，培养健康理性的投资理念。 | 刘旺先 | 市人力资源社会保障局 | 市财政局、市税务局、市银保监、市证监会 |
| - 实施民生福祉提升行动，着力实现人民对美好生活的向往。实行群众诉求“一号响应、接诉即办”。 | - 提升12345热线服务水平，建立健全政务服务知识库，提升首问解决率。 | 一季度，以推动热线管理办法规章立法为契机，提升话务服务亲和力，分场景梳理文明用语、安抚话术，培养顾问式沟通技巧，持续拓展营商环境专线服务范围，聚焦营商环境考评指标梳理业务知识点。 二季度，加快推进知识库问政清单梳理工作，并依托知识库开展业务培训，提高首问解决率。 三季度，梳理市民诉求高频事项，探索推出知识库自助查询服务，拓宽知识库成果运用渠道。 四季度，持续优化12345热线服务水平，不断提高接通率、首问解决率、服务满意率等。 | 刘旺先 | 市政务服务数据管理局 | 各镇街（园区） |
|  | - 连通110、119、120和基层治理综合调度等平台，实现系统工单双向流转、处理情况实时可查、智能化全流程督办。 | 一季度，加强与公安、城管等部门协同，推动实现系统工单双向畅顺流转，建立健全监督考核评价体系。 二季度，升级优化智能化系统，落地智能机器人、智能坐席助手等应用，推进智能派单、质检、回访等上线使用，进一步夯实数据基础和标准。 三、四季度，发挥12345热线前端感知作用，推动实现与110、119、120和基层治理综合调度等平台信息数据资源互联互通，处理情况实时可查、智能化督办监管等。 | 刘旺先 | 市政务服务数据管理局 | 市公安局、市城市管理综合执法局、市卫生健康局，各镇街（园区） |
|  | - 加强政务服务督查，推动事项解决率提升至90%以上。 | 一、二、三季度，制定工单处理手册，搭建工单培训体系，进一步明晰工单处理答复操作规范；建立重点诉求研判机制，每月梳理不少于2个重点诉求提级处理，建立跟踪督办台账；由市府办牵头12345热线、行业主管部门、承办单位开展现场复核，加强工单质量检查，提升人工回访比例，推动事项解决率提升至90%以上。 四季度，跟踪总结各项制度及措施实施效果，进一步优化提升。 | 刘旺先 | 市政务服务数据管理局 | 市政府办公室，各镇街（园区） |
| - 实施民生福祉提升行动，着力实现人民对美好生活的向往。用心用情做好市内外帮扶。 | - 启动林芝立定村等6个“乡村振兴示范村”建设，完成西藏巴宜区大柏树保护提升等项目。 | - 1.启动6个“乡村振兴示范村”建设： - 一季度：开展不少于4个乡村振兴示范村项目设计、可行性研究报告工作。 - 二季度：推进6个乡村振兴示范村林草评估、用地、项目立项、招投标等前置手续。按成熟一个推动一个的方式办理前置工作。 三、四季度：对3个或以上具备开工条件的乡村振兴示范村项目启动动工，争取冬季冰冻期停工前基本完成3个或以上示范村主体工程。 - 2.大柏树保护提升项目年内完工： - 一季度：防火道路及设施建设完工。 - 二季度：巨柏保护工程、科普馆建设、景观提升工程、景区策划基本完工。 - 三、四季度：5A景区规划基本完成，5A规划大纲编制完成。 | 刘光滨 | 市发展改革局 | 援藏工作组、市文化广电旅游体育局、市城市管理综合执法局、市林业局 |
|  | - 助力三师图市发展壮大纺织服装、光伏等产业集群。 | 全年跟进支持东纯兴加大研发投入，支持广东金羊光伏管桩项目建设： 一、二季度，完成广东金羊光伏管桩项目土地招拍挂等前期准备工作。 三、四季度：争取广东金羊光伏管桩项目建成并试运营。 | 刘光滨 | 市发展改革局 | 援疆工作队、东实集团 |
|  | - 探索与铜仁共建产业园区。 | 一季度，研究起草我市2023年东西部协作工作计划，明确东西部产业协作各项任务安排。 二、三、四季度，协同市工业和信息化局和各镇街（园区）带企业赴铜仁对接交流，按照市场原则，推动企业投产落地；积极引导企业落地莞铜市级工业示范园区，推动各镇街组团加快推进“一县一园”尤其是农业园的建设工作；引导资金、人才、技术、管理等产业要素向共建园区聚集，提升共建园区项目承载力。 | 梁杰钊 | 市经协办 | 市工业和信息化局，各镇街（园区） |
|  | - 加强与牡丹江、吉安对口合作资源共享。 | 牡丹江方面：一、二季度，开展两市交流活动，进一步明确工作内容，议定合作事项。三、四季度，组织企业参加加博会等会展活动，推进资源共享，深化对口合作。 吉安方面：一、二季度，推动制定实施两市对口合作实施方案、对口合作年度工作要点等，完善对口合作工作机制，推动部门层面对接交流，加强营商环境经验交流等。三、四季度，加强两市对接交流，按照年度工作要点，与吉安市协商推进干部人才、农业产销、文旅等工作交流合作，促进资源共享。 | 刘光滨 | 市发展改革局 | 市科技局、市工业和信息化局、市商务局、市文广旅体局、市农业农村局、市政务服务数据管理局、市教育局、市工商联 |
|  | - 做好韶关、揭阳乡村振兴驻镇帮镇扶村工作。 | 一季度，制定出台2023年度驻镇帮镇扶村工作要点；协调拨付2023年驻镇帮镇扶村专项资金；分别召开东莞揭阳对口帮扶工作联席会议、东莞韶关对口帮扶工作联席会议。 二季度，督促指导各组团帮扶单位持续开展就业、产业、消费、教育等帮扶工作。 三季度，协助落实市党政主要领导或分管领导赴韶关市、揭阳市开展调研对接工作；持续开展帮扶宣传，扎实做好培训工作。 四季度，围绕2023年广东省乡村振兴驻镇帮镇扶村工作成效评估工作要求，统筹驻前方工作组、驻镇帮扶工作队以及各组团帮扶单位查漏补缺，做好迎检准备工作。 | 梁杰钊 | 市经协办 | 市委组织部、市财政局、市人力资源社会保障局、市教育局、市卫健局、市农业农村局、市民政局、市供销社，各镇街（园区） |
|  | - 加快莞韶创新园一期等的建设，探索莞韶产业共建“飞地经济”。 | 莞韶创新园一期：一季度，完成组织挂牌、报名竞拍、缴交保证金、摘地等工作。二季度，完成莞韶创新产业园一期项目全部楼栋主体结构封顶。三季度，莞韶创新产业园一期项目砌筑、抹灰、外架拆除、安装工程穿插进行，局部园林、内装修施工。四季度，完成莞韶创新产业园一期园林施工及内装修施工，项目完工，具备交付条件。 探索莞韶产业共建“飞地经济”：全年，根据东莞、韶关两市部署要求，在已形成莞韶共建“飞地经济”调研分析报告的基础上，积极推动双方共同制定相关总体方案，并在形成总体方案后，积极协调两市加大工作力度，组织相关共建园区加强协作、密切配合，全面加快“飞地经济”园区建设步伐。 | 刘光滨 | 莞韶对口帮扶指挥部 | 市发展改革局、市工业和信息化局 |
|  | - 强化对全市50个乡村振兴重点帮扶村（社区）的扶持。 | 一季度，印发2023年市内帮扶工作要点，向镇村下达工作目标和要求。 二季度，组织镇村申报年度奖励（奖补）项目，收集重点帮扶村（社区）申报项目，制定奖励（奖补）方案。 三季度，落实重点帮扶村年度奖励（奖补）资金，激励重点帮扶村加快发展。 四季度，加强工作调研，指导镇村结合自身资源特点，谋划新的生产性投资项目，增强村造血功能。 | 梁杰钊 | 市农业农村局 | 市财政局 |
| - 实施深度城市化行动，着力塑造新的城市形象、城市面貌、城市气质。推动基础设施现代化。 | - 提升路网通达性，全面推进深江铁路东莞段建设，争取深惠城际谢岗段、佛穗莞城际东莞段开工。 | 深江铁路东莞段：全年配合深茂铁路公司推进深江铁路东莞段建设，争取完成投资7.5亿元。 深惠城际谢岗段：全年配合深圳市推进深惠城际谢岗段前期工作，明确资金分担方式及建设方案。 佛穗莞城际东莞段：一、二季度配合广州市推进佛穗莞城际工可研究，做好项目资金平衡方案。三、四季度配合广州市推进佛穗莞城际工可报批，争取完成立项。 |  | 市轨道交通局 | 1.深江铁路东莞段：滨海湾管委会 2.深惠城际谢岗段：市财政局，谢岗镇 3.佛穗莞城际东莞段：市财政局，松山湖、南城、东城、莞城、万江、寮步、中堂、市轨道公司 |
|  | - 加快2号线三期、1号线一期工程建设。 | 2号线三期：一季度完成投资1.5亿元。二季度完成投资2.3亿元。三季度完成投资2.5亿元。四季度完成投资2亿元。 1号线一期：一季度完成投资5.4亿元。二季度完成投资7.6亿元。三季度完成投资8.7亿元。四季度完成投资14.3亿元。 |  | 市轨道交通局 | 市轨道公司、轨道一号线公司、轨道二号线三期公司 |
|  | - 推动莞番高速三期、莞太路品质提升和桑茶快速路及东延线建成完工。 | 莞番高速三期工程：一季度，完成投资3亿元；二季度，累计完成投资9亿元；三季度，累计完成投资15.3亿元；四季度，累计完成投资24亿元，项目全线建成通车。 莞太路品质提升工程：一季度，完成投资0.35亿元；二季度，累计完成投资0.7亿元，项目建成完工；三季度，累计完成投资3.1亿元；四季度，累计完成投资3.64亿元。 桑茶快速路及东延线：一季度，完成投资0.7亿元；二季度，累计完成投资1.8亿元；三季度，累计完成投资3.3亿元；四季度，累计完成投资6.7亿元，项目建成完工。 |  | 市交通运输局 | 市城建工程管理局、市交投集团 |
|  | - 推动公常路升级改造和环莞路北延线动工。 | 一季度，完成环评、立项手续、初步设计等批复工作。 二季度，完成施工图批复，施工、监理招标。 三季度，完成水保批复，全线开工建设。 四季度，完成公常路改造工程项目投资21000万元；环莞路北延线工程项目投资30000万元。 |  | 市交通运输局 | 市交投集团 |
|  | - 加快莞深、常虎、广深高速改扩建和狮子洋通道建设。 | 莞深高速改扩建：一季度，完成投资1.29亿元；二季度，累计完成投资2.65亿元；三季度，累计完成投资6.45亿元；四季度，累计完成投资15亿元。 常虎高速改扩建：一季度，完成投资0.19亿元；二季度，累计完成投资1.68亿元；三季度，累计完成投资3.98亿元；四季度，累计完成投资15亿元。 广深高速东莞段：一季度，推进立项；二季度，推进初步设计；三季度，推进施工图设计；四季度，动工建设。 狮子洋通道：一季度，完成投资0.36亿元；二季度，累计完成投资2.06亿元；三季度，累计完成投资4.76亿元；四季度，累计完成投资10亿元。 |  | 市交通运输局 | 市交投集团 |
|  | - 提升电网可靠性，推动500千伏东莞西南部受电通道等工程，以及471项迎峰度夏基建配网项目建成投产。 | 一季度，完成线路开工，线路交地完成50%，基础施工完成32%；建成投产150项迎峰度夏基建配网项目，累计投产完成率31%。 二季度，完成线路交地，完成基础施工80%，组塔60%；建成投产310项迎峰度夏基建配网项目，累计投产完成率97%。 三季度，完成基础施工，组塔100%，架线30%；建成投产11项迎峰度夏基建配网项目，累计投产完成率100%。 四季度，完成架线、调试、验收投产。 | 刘光滨 | 东莞供电局 | 市发展改革局 |
| - 实施深度城市化行动，着力塑造新的城市形象、城市面貌、城市气质。坚定不移实施强心战略。 | - 完善行政文化中心区建设，启动鸿福路街道综合整治首期工程。 | 一季度，开展项目代建、设计勘探、可研单位采购工作。 二季度，完成可研立项批复、初步设计及概算编制工作。 三季度，完成施工图及预算审核，开展施工招标工作，力争启动项目建设。 四季度，持续推进项目建设。 |  | 市中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部办公室（设在市自然资源局） | 市城建工程管理局、市发展改革局、市财政局、市交通运输局、市城市管理综合执法局、市轨道交通局，东城街道、南城街道 |
|  | - 完成市民服务中心三期主体封顶。 | 一季度，完成基坑支护、桩基础、土方开挖。 二季度，开展地下主体结构施工。 三季度，完成地下主体结构施工，开展地上部分主体结构施工。 四季度，完成主体结构封顶。 |  | 市中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部办公室（设在市自然资源局） | 市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市城市管理综合执法局、东实集团，东城街道、南城街道 |
|  | - 加快国际商务区中心公园、香港中心、招商局中心等项目建设和楼宇招商工作，打造总部集聚区。 | 一季度，中心公园南部一期建成，公园北区方案深化及规划调整，启动扩初设计工作；香港中心完成住宅地块工程规划许可证办理；招商局中心推进裙楼主体结构建设。 二季度，中心公园完成公园北区扩初设计及选址意见书办理，推进施工图设计及概算报批工作；香港中心推进住宅地块、商业地块土方开挖；招商局中心完成裙楼主体结构建设。 三季度，中心公园完成公园北区施工图设计、概算审批及供地手续办理；香港中心完成商业地块工程规划许可证办理；招商局中心推进塔楼主体结构建设。 四季度，中心公园完成公园北区施工许可证办理及施工总包招标，启动建设工作；香港中心完成住宅地块施工许可证办理，完成住宅地块土方开挖；招商局中心完成公寓塔楼主体结构封顶。 |  | 市中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部办公室（设在市自然资源局） | 市自然资源局、市住房城乡建设局、市城市管理综合执法局、市投资促进局、市城建工程管理局、市机关事务管理局，南城街道 |
|  | - 加快国际商务区楼宇招商工作，打造总部集聚区。 | 一季度，起草国际商务区楼宇招商政策文本。 二季度，就国际商务区楼宇招商政策文本征求相关部门意见并报市政府审议。 三季度，印发国际商务区楼宇招商政策。 四季度，实施国际商务区楼宇招商政策。 | 刘光滨 | 市投资促进局 | / |
|  | - 优化提升三江六岸滨水空间，建成滨水岸线示范段二期工程。 | 一季度，滨水岸线示范段二期工程全线动工。 二季度，推进工程建设。 三季度，完成主线贯通。 四季度，基本完成工程建设。 |  | 市中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部办公室（设在市自然资源局） | 市城建工程管理局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市文化广电旅游体育局、市水务局、市航道事务中心，莞城街道、万江街道 |
|  | - 全面推进黄旗南生态科创区建设，为城市绿心注入新的活力。 | 一季度，报请市政府审议核心区权属重构事宜，由相关主体与企业签订权属重构三方协议。 二季度，推进核心区土规调整、控规重大调整及土地出让合同变更，力争中央绿轴动工建设。 三、四季度，持续推进中央绿轴首期工程建设。 |  | 市中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部办公室（设在市自然资源局） | 市自然资源局、市财政局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市文化广电旅游体育局、市城市管理综合执法局、市轨道交通局、市土地储备中心，东城街道 |
| - 实施深度城市化行动，着力塑造新的城市形象、城市面貌、城市气质。加快拓展城市发展空间。 | - 完成市级国土空间总体规划编制和报审，加快镇级规划编制。 | 一季度，市级规划：开展规划公示、专家评审；与省自然资源厅沟通，明确成果深度和报审要求；开展协调对接、修改完善，形成市级总规文本、图集、数据库成果修改稿；形成数据库成果报省前置审查；同步开展听证会、征求周边城市意见、报市政府审查，依次上报审议；修改完善市级总规成果，形成报审稿成果，并报省自然资源厅审批。镇级规划：下发优化完善后的镇级规划编制指引、镇级总规数据库编制指南，指导镇级规划编制；形成镇级总规审查要点初稿；组织镇街报送第一轮镇级成果，并结合市总规进行第一轮镇级总规成果审查，形成审查意见。 二季度，市级规划：做好上报审查后的跟踪修改工作。镇级规划：下发第一轮审查意见并组织镇街开展修改完善、规划公示、征求意见、专家评审等，同步形成镇级总规审查要点送审稿；组织镇街报送第二轮镇级成果。 三、四季度，市级规划：印发国土空间规划实施管理规定。镇级规划：明确镇级总规报审程序，组织并指导镇街开展镇级总规报审相关工作。 |  | 市自然资源局 | 市发展改革局、市生态环境局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市城市管理综合执法局 |
|  | - 完成战略性新兴产业基地、标准化产业片区土地整备5000亩。 | 一季度，明确战新基地、产业片区土地收储整备范围，督促指导镇街开展前期摸查、协商谈判、征拆补偿等工作。 二季度，累计完成1000亩土地整备。 三季度，累计完成3000亩土地整备。 四季度，累计完成5000亩土地整备。 |  | 市自然资源局 | 市发展改革局、市工业和信息化局、市财政局、市商务局、市城市管理综合执法局、市投资促进局、市轨道交通局 |
|  | - 全面加快“三旧”改造，每个镇街（园区）至少启动实施1个500亩以上的政府统筹连片“工改工”片区，全市拆除不少于3000亩。 | 一季度，划定30片政府统筹连片“工改工”片区。 二季度，各镇街（园区）成立现场指挥部，开展各项前期工作。 三季度，全市“工改工”拆除面积不少于1500亩。 四季度，全市“工改工”拆除面积累计不少于3000亩。 |  | 市自然资源局 | 市发展改革局、市工业和信息化局、市财政局、市投资促进局、市城市管理综合执法局，松山湖管委会、水乡管委会 |
|  | - 加快建设高品质、低成本、快供给的产业空间，年内推出不少于1000万平方米。 | 一、二季度，出台优质产业空间建设工作方案，开展地块摸查工作，明确项目动工时序，开展地块前期手续办理。 三、四季度，优先在市四大平台、七大战新基地和政府主导的“工改工”区域推进试点项目，全市范围内启动建设和提升1000万平方米优质产业空间。 | 王长青 | 市发展改革局 市自然资源局 | 市工业和信息化局、市财政局、市住房城乡建设局、市国资委、东实集团，相关镇街（园区） |
| - 实施深度城市化行动，着力塑造新的城市形象、城市面貌、城市气质。狠抓城市精细化管理。 | - 巩固“扫干净、摆整齐”成果，推动城市管理向精细化、品质化、常态化提升，开设洁净观察曝光台，实施环卫行业信用评价，推动中心区“门前三包”全覆盖、镇街60%城管执法力量下沉社区街巷。 | 巩固“扫干净、摆整齐”成果：一季度，制定关于规范环卫保洁项目合同及管理工作的指引文件，开展上年度环卫企业信用综合评价。二季度，指导镇街（园区）根据环卫相关指引文件，持续开展生活垃圾收集点（桶）及卫生黑点专项清理整治；确定上年度环卫企业信用综合评价结果，分为“优、良、差”，建立重点监管名单。三季度，持续开展环境卫生、公厕和转运站日常巡查督导，综合运用通报、约谈、处罚等手段压实企业责任。四季度，持续开展环卫保洁日常巡查督导，组织环卫工人节系列庆祝活动，指导镇街（园区）以问题为导向进一步完善环卫规范化管理水平；定期对我市环境卫生黑点进行通报。 推动中心区“门前三包”全覆盖：一、二季度，完成镇街30%城管执法力量下沉社区街巷。三、四季度，完成镇街60%城管执法力量下沉社区街巷。 | 刘旺先 | 市城市管理综合执法局 | 各镇街（园区） |
|  | - 打造33条户外广告招牌示范街区。 | 一、二季度，制定户外广告设施和招牌整治提升专项行动方案，指导各镇街（园区）结合安全隐患整治，完成户外广告招牌示范街区的选点工作并形成设计方案。 三季度，督促各镇街（园区）完成户外广告招牌示范街区打造前期工作并进场施工。 四季度，完成全市打造不少于33条户外广告招牌示范街区工作。 | 刘旺先 | 市城市管理综合执法局 | 各镇街（园区） |
|  | - 打造50个“无违建小区”示范点，完成省下达的3100万平方米“两违”治理任务。 | 打造50个“无违建小区”示范点：一季度，完成创建30个；二季度，完成创建50个；三季度，总结优化提升；四季度，全面巩固深化创建成果。 待省住建厅下达2023年我市违法建设治理年度任务后：一季度，完成省住建厅下发全年任务的20%；二季度，完成省住建厅下发全年任务的50%；三季度，完成省住建厅下发全年任务的80%；四季度，完成省住建厅下发的全年任务量。 | 刘旺先 | 市城市管理综合执法局 | 市自然资源局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市林业局、市水务局、市公安局、市司法局、市生态环境局，各镇街（园区） |
| - 实施深度城市化行动，着力塑造新的城市形象、城市面貌、城市气质。全面提升农村人居环境。 | - 以农村厕所革命、生活污水垃圾治理、村容村貌提升为重点，创建一批省级乡村振兴示范镇村。 | - 一季度，组织开展乡村振兴示范带相关工作业务培训，协助镇街积极编制申报政府专项债，推动1条乡村振兴示范带启动建设；加强与省的联系沟通，跟进省乡村振兴示范镇村创建方案制定进展情况。 - 二季度，印发支持乡村振兴示范带建设的相关文件；协助镇街编制申报政府专项债推动乡村示范带建设，获批专项债资金5000万元以上；持续推动1条乡村振兴示范带建设，推动2条乡村示范带完成初步规划；初步梳理一批我市在乡村振兴工作中表现突出的镇村。 - 三季度，持续协助镇街通过申请政府专项债推动示范带建设；争取推动1条乡村振兴示范带年度建设进度达到60%，推动2条乡村振兴示范带启动建设；择优遴选一定数量的镇村，加强工作指导，督促按要求做好创建工作。 四季度，持续协助镇街通过申请政府专项债推动示范带建设，全年累计获批专项债资金1亿元以上、累计推动3条乡村振兴示范带完成阶段建设，力争其中1条达到省乡村振兴示范带工作指引基本建成阶段，组织镇村按程序申报；组建评审组对申请创建镇村综合评审，创建名单经公示无异议后经市政府同意，报省农业农村厅、省乡村振兴局备案。 | 梁杰钊 | 市农业农村局 | 市发展改革局、市财政局、市城市管理综合执法局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市自然资源局、市水务局、市工业和信息化局、市文化广电旅游体育局 |
|  | - 开展老村旧村环境提升试点，加强闲置地、边角地、镇村交界地等的整治。 | 一季度，梳理2022年老村旧村试点情况，指导各镇（街道）对试点村（社区）建档立卡、制定试点工作方案；推动每个镇（街道）再建设1至2个老村旧村环境整治试点，对垃圾处理污水治理、基础设施状况、是否纳入经常性（卫生）管理等情况全面摸底。 二季度，指导各镇（街道）对试点老村旧村环境开展集中整治；清除积存垃圾，开展违建、破旧危房整治，对破损村内道路进行修复，通过明渠改暗渠或管道化加强污水治理，开展“三线”整治，将试点老村旧村纳入经常性（卫生）管理。 三季度，指导各镇（街道）对试点老村旧村环境开展品质提升；巩固环境整治成果，通过建设“四小园”“碧塘”对试点老村旧村净化、美化、亮化，提升老村旧村环境品质；对16个镇（街道）试点开展情况进行检查。 四季度，对16个镇（街道）试点开展情况进行检查；指导各镇（街道）梳理试点工作成果，探索将试点工作成果在镇域推广；全市完成至少32个老村旧村环境提升试点。 | 梁杰钊 | 市农业农村局 | 市城市管理综合执法局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市自然资源局、市水务局、市工业和信息化局 |
| - 实施绿色转型行动，着力促进人与自然和谐发展。持续深入打好蓝天、碧水、净土保卫战。 | - 聚焦天更蓝，加强臭氧和PM2.5污染协同控制，完成空气质量优良天数目标。 | 一季度，印发实施《东莞市2023年空气质量持续改善行动方案》；加强春节期间污染天气预测预警和应对。 二季度，市、镇两级对照行动方案，加快推进结构调整以及工业源、移动源、扬尘源等大气污染治理上半年阶段性任务。 三季度，市、镇两级对照行动方案，加快推进结构调整以及工业源、移动源、扬尘源等大气污染治理年度任务；加强夏秋季臭氧污染天气预测预警和应对。 四季度，开展年度重点任务完成情况督导检查，加强秋冬季臭氧、颗粒物、氮氧化物污染天气预测预警和应对，完成年度目标任务。 | 李延振 | 市生态环境局 | 市发展改革局、市工业和信息化局、市公安局、市交通运输局、市住房城乡建设局、市城市管理综合执法局、市市场监管局、市气象局，各镇街（园区） |
|  | - 完成4项主要污染物减排任务。 | 一季度，结合深入打好污染防治攻坚战工作部署，充分挖掘各镇街（园区）减排潜力，梳理我市今年重点减排工程项目情况。 二季度，指导镇街（园区）持续推进重点减排工程尽快形成实效；定期调度分析减排形势，加强日常督查，并对进展缓慢的镇街（园区），开展现场调研督导。 三季度，落实《主要污染物总量减排核算技术指南》要求，按照“可监测、可报告、可考核”的原则对减排指标完成情况进行全面预评估。 四季度，组织镇街（园区）做好年度重点减排工程项目筛选、资料整理、信息填报、数据审核等各项工作，确保完成省下达我市的减排任务。 | 李延振 | 市生态环境局 | 各镇街（园区） |
|  | - 聚焦水更清，深入推进“剿黑消劣”攻坚，科学推进雨污分流，力争9个国省考断面稳定达标，80%以上内河涌消除劣Ⅴ类。 | 一季度，梳理不达标内河涌清单并制定整治目标，确定年度雨污分流改造工作任务，组织相关镇街（园区）开展水质提升工作。 二季度，常态化开展内河涌水质监测工作并定期通报水质数据，督促镇街（园区）加强河涌综合治理；开展黑臭水体排查整治；持续推进剩余20%地块雨污分流，推动各镇街（园区）完善农村生活污水治理方案，并落实问题台账整治。 三季度，指导镇街（园区）持续推进内河涌消劣整治及黑臭水体消黑、雨污分流建设；并对进展缓慢的镇街（园区），开展现场调研督导。 四季度，完成河涌剿黑消劣年度目标、农村生活污水治理、雨污分流改造等考核评估工作，实现年度国省考断面优良比例达到目标。 | 李延振 | 市生态环境局 | 市水污染治理现场指挥部、市农业农村局、市水务局、市城市管理综合执法局，各镇街（园区） |
|  | - 深化近岸海域治理。 | 一季度，形成《东莞市2023年近岸海域污染防治工作方案》（初稿），对入海排污口排查整治及水质巩固提升、入海河流水质改善、市政污水处理提质增效、船舶和港口码头污染防治、美丽海湾建设等工作提出整治任务。 二季度，印发《东莞市2023年近岸海域污染防治工作方案》，各责任部门按工作方案目标任务要求落实整改。 三季度，督导《东莞市2023年近岸海域污染防治工作方案》各项目标任务的实施情况。 四季度，总结2023年近岸海域污染防治工作成效，并形成系列成果。 | 李延振 | 市生态环境局 | 市自然资源局、市交通运输局、市农业农村局、市水务局、市应急管理局、市工业和信息化局、东莞海事局、市水务集团，相关镇街（园区） |
|  | - 聚焦土更净，开展重点污染源地下水环境状况调查。 | 一季度，启动东莞市重点污染源地下水环境状况调查评估(一期) 项目采购前期准备工作。 二季度，完成东莞市重点污染源地下水环境状况调查评估(一期) 项目采购后开展相关工作，编制项目工作技术方案。 三季度，筛选重点污染源调查对象，建立东莞市重点污染源清单，编制重点污染源地下水调查评估布点技术方案。 四季度，开展地下水及土壤样品采集和检测分析，完成重点污染源地下水环境状况调查年度工作任务。 | 李延振 | 市生态环境局 | 市自然资源局、市城市管理综合执法局、市水务局，各镇街（园区） |
|  | - 完成东南部卫生填埋场二期建设。 | - 一季度，完成B库区土石方工程。 二季度，全面完成二期项目建设工作。 | 刘旺先 | 市城市管理综合执法局 | 东实集团，谢岗镇、常平镇 |
|  | - 加快市污泥集中处理处置项目建设。 | 全年协助市水务集团办理项目开工建设相关手续。 一季度，推进稳评报告和环评报告的编制、办理项目核准立项，完成安全“三同时”招标。 二季度，完成项目立项和稳评报告报批，开展监理单位采购准备工作。 三季度，完成勘察及初步设计，完成监理单位采购。 四季度，完成环评报批、安全预评价编制。 | 李延振 | 市生态环境局 | 市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市应急管理局、市水务集团，沙田镇 |
|  | - 加快医疗废物处理中心二期建设。 | 一季度，调研我市以及周边城市的医疗废物处理情况。 二季度，整理调研情况，研究是否建设医疗废物处理中心二期项目。 三季度，如确定建设医废二期，推进可研报告和特许经营实施方案服务采购招标。 四季度，完成可研报告和特许经营实施方案编制并报送市政府。 | 李延振 | 市生态环境局 | 市发展改革局、市财政局、市自然资源局，黄江镇、樟木头镇、常平镇 |
|  | - 全力打造“无废城市”。 | 一、二、三季度，按照《东莞市“无废城市”建设2023年度重点工作实施方案》推进123项工作任务，对进展缓慢的镇街（园区）帮扶指导。 四季度，对各镇街（园区）、市有关单位对《东莞市“无废城市”建设2023年度重点工作实施方案》落实情况进行考核评估。 | 李延振 | 市生态环境局 | 市发展改革局、市工业和信息化局、市财政局、市住房城乡建设局、市农业农村局、市城市管理综合执法局、市商务局，各镇街（园区） |
| - 实施绿色转型行动，着力促进人与自然和谐发展。加快推进绿美东莞生态建设。 | - 统筹推进山水林田湖草综合治理，开展造林抚育及封山育林3万亩。 | 一季度，完成作业设计。 二季度，完成采伐、备耕、种植。 三季度，完成抚育。 四季度，完成验收。全年计划完成省下发任务目标：林分优化10000亩，新造林抚育11501亩，森林抚育14700亩。 |  | 市林业局 | 各镇街（园区） |
|  | - 加快推进植物园二期等项目建设。 | 植物园（二期）第二批项目：一季度，完成建设用地申请；二季度，等待国家和省批复东莞市国土空间总体规划；三、四季度，按国家和省批复东莞市国土空间总体规划的进展开展相关工作。 | 刘旺先 | 市城市管理综合执法局 | 市自然资源局、市城建工程管理局，南城街道 |
|  | - 落实最严格的耕地保护制度，改造提升高标准农田1000亩。 | 一季度，组织镇街完成1000亩高标准农田改造提升项目申报有关工作。 二季度，指导申报高标准农田改造提升项目的有关镇街开展立项、财审、招标等工作。 三、四季度，督促指导镇街实施高标准农田改造提升项目的动工建设，年底前完成项目主要工程施工。 | 梁杰钊 | 市农业农村局 | 市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市水务局、市林业局 |
|  | - 落实最严格的耕地保护制度，整备可恢复耕地空间3万亩。 | 一季度，根据各镇街建设占用耕地、与上一轮规划耕地缺口和耕地自然禀赋情况，带位置、带任务圈定2023-2025年度8万亩的恢复耕地整备范围，制定集聚区建设工作方案，报市政府审定后印发实施。同时结合项目建设和耕地“非农化”“非粮化”情况，摸清全市和各镇街（园区）2023年拟流出耕地数量（初步估算将流出5500亩），以全市管控可恢复耕地空间3万亩、年度恢复耕地6000亩为目标（省要求耕地总量不减少且略有盈余，以正式下达数为准），分解下达各镇街（园区）任务。 二季度，建立耕地总量“进出平衡”动态监测机制，每月常态化监测各镇街（园区）耕地流出、流入情况，及时提出预警和调整耕地整治任务，督促镇街（园区）按照大于流出耕地数量，完成整治恢复耕地空间。 三季度，基本完成3万亩可恢复耕地整备空间，完成恢复耕地4800亩（全年任务的80%）。 四季度，结合耕地流出情况，以实现省的耕地总量管控为目标，落实年度恢复耕地任务，实现耕地精准管控，并衔接年度变更调查工作，实现现状耕地不减少。 |  | 市自然资源局 | 市财政局、市生态环境局、市水务局、市林业局 |
|  | - 加快7个连片美丽河湖试点建设。 | 一、二季度，按工作方案和评定指引要求，对2022年市级美丽河湖申报项目进行现场复核和评审；同步开展新闻媒体宣传活动，展示治水成效，发挥生态修复示范效应。 三季度，持续推动7个示范项目的建设工作，发掘高质量临水项目，形成能串联连片的示范性项目，加快实现河湖“清水绿岸、鱼翔浅底”。 四季度，综合连片项目素材，积极组织项目参与省级、国家级美丽河湖优秀案例评选。 | 李延振 | 市生态环境局 | 市中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部办公室，各镇街（园区） |
|  | - 基本建成滨海湾至松山湖碧道，全年新建碧道120公里。 | 一季度，制定全市碧道2023年度建设计划并下达各镇街（园区）实施，启动部分项目建设争取完成不少于10公里。 二季度，全市碧道建设争取完成不少于40公里。 三季度，全市碧道建设争取完成不少于80公里。 四季度，全市碧道建设完成不少于120公里；滨海湾至松山湖碧道基本完成建设。 | 李延振 | 市水务局 | 市城建工程管理局，各镇街（园区） |
|  | - 编制生物多样性保护方案，保护好古树名木、珍稀野生动植物等生态资源。 | 一季度，启动方案研究编制工作，按程序委托第三方技术单位开展方案编制工作，制定详细编制方案。 二季度，开展生物多样性基础资料收集、部门调研与典型区域考察，分析全市生物多样性保护工作基础和问题挑战。 三季度，研究全市生物多样性保护目标与主要任务举措，根据需要补充开展调研对接工作。 四季度，积极衔接省级生物多样性保护相关方案，编制我市方案初稿。 | 李延振 | 市生态环境局 | 市自然资源局、市农业农村局、市林业局、市城市管理综合执法局 |
| - 实施绿色转型行动，着力促进人与自然和谐发展。积极稳妥推进碳达峰碳中和。 | - 出台碳达峰实施方案。 | - 一季度，对接省碳达峰碳中和工作领导小组办公室对我市碳达峰方案的审核意见，根据该反馈意见的修改要求，会同相关单位补充完善内容。 - 二季度，修订方案并征询省碳达峰碳中和工作领导小组办公室工作意见。同步做好上报市委市政府的工作准备。 三、四季度，报请市委市政府审定我市碳达峰实施方案，按程序印发实施。 | 刘光滨 | 市发展改革局 | 市碳达峰碳中和工作领导小组成员单位 |
|  | - 强化碳排放交易管理。 | 全年配合广东省碳排放管理和交易工作小组开展工作。 一季度，完成上一年度控排企业碳排放报告信息报送工作。 二季度，协助开展上一年度控排企业碳排放核查工作并督促企业提交核查报告。 三季度，确定上一年度碳排放交易配额量，督促企业完成上一年度配额清缴和履约工作。 四季度，持续推进新纳入企业历史碳排放信息报告和盘查工作。 | 李延振 | 市生态环境局 | / |
|  | - 深入推进能耗“双控”，推动存量“两高”项目节能减排改造升级，在确保能源安全前提下，持续压减煤炭消费总量，服务保障沙角电厂按计划退役，加快宁洲替代电源项目建设。 | 一、二季度，将全市煤炭消费压减任务分解至各有关镇街（园区），摸排存量“两高”项目能效水平，了解项目节能减排计划；协调推动宁洲替代电源项目工程建设。推动存量“两高”项目实施节能减排改造措施，明确时间节点，逐步提升能效水平，研究提出在线监测要求。 三、四季度，跟踪存量“两高”项目节能减排改造措施、在线监测实施情况，及时协调工作过程中遇到的问题，督促宁洲替代电源项目工程加快建设。存量“两高”项目节能技改措施逐步落实，能效水平逐渐提升。在线监测实现对接，能耗数据实现可视化；完成年度煤炭压减任务。 | 刘光滨 | 市发展改革局 | 市工业和信息化局、市生态环境局，滨海湾新区管委会、虎门镇、中堂镇、麻涌镇、望牛墩镇、万江街道 |
|  | - 加快城市出租车电动化替代，力争新能源比例达80%。 | 一季度，力争完成出租车电动化替代比例达78%。 二季度，力争完成出租车电动化替代比例达79%。 三季度，力争完成出租车电动化替代比例达80%。 四季度，力争完成出租车电动化替代比例达80%以上。 |  | 市交通运输局 | / |
| - 实施绿色转型行动，着力促进人与自然和谐发展。大力倡导绿色低碳生活方式。 | - 开展节约型机关和绿色生活创建行动。 | 节约型机关创建工作：一、二季度，组织动员，政策宣讲，开展创建节约型机关系统培训工作。三、四季度，全市各镇街（园区）至少创建1家节约型机关，合计不少于30家。 绿色生活创建工作：一季度，总结绿色生活创建经验，突出围绕双碳目标，会同有关部门起草形成年度绿色生活创建工作要点征求意见稿，发出征求相关单位及各镇街（园区）工作意见。二季度，修订完善工作要点，形成具体有效重点措施。三季度、四季度，跟踪工作落实情况。 | 刘光滨 | 市发展改革局 | 市住房城乡建设局、市机关事务局、市商务局、市交通运输局、市妇联、市教育局、市财政局 |
|  | - 大力推广绿色建筑、装配式建筑。 | 一季度，印发《东莞市2023年建筑节能、绿色建筑与装配式建筑发展工作方案》，完成《东莞市绿色建筑发展专项规划》意见征集并进一步修改完善，开展装配式建筑发展情况调研。 二季度，完成《东莞市绿色建筑发展专项规划》报批审定，推进装配式建筑全过程监管。 三季度，印发实施《东莞市绿色建筑发展专项规划》，结合2023年建筑节能宣传月活动开展绿色建筑、装配式建筑宣传。 四季度，开展绿色建筑、装配式建筑督导检查。 |  | 市住房城乡建设局 | 市自然资源局、市发展改革局、市财政局、市城建工程管理局、市市场监管局 |
|  | - 全市打造不少于100公里慢行系统、50条慢行交通品质提升示范街道，新增改造不少于100条人行道。 | - 一、二季度，各镇街（园区）对辖区范围内慢行系统现状进行排查摸底，并按要求上报2023年实施的慢行交通项目情况，形成工作台账，并落实项目资金。 三、四季度，督促各镇街（园区）完成项目前期工作并进场施工，全市打造不少于100公里慢行系统、50条慢行交通品质提升示范街道，新增改造不少于100条人行道。 | 刘旺先 | 市城市管理综合执法局 | 各镇街（园区） |
|  | - 健全生活垃圾“四分类”收运处置体系，升级改造一批垃圾分类星级投放点，推动28个镇60%以上村（社区）开展垃圾分类。 | 一季度，制订《东莞市生活垃圾分类三年行动方案（2023-2025）》。 二季度，推动28个镇60%村（社区）开展生活垃圾分类体系建设，持续开展宣传培训，完成新增150吨/日厨余垃圾处理能力。 三季度，持续开展宣传培训，推动28个镇60%村（社区）实施垃圾分类。 四季度，完成改造一批生活垃圾分类星级投放点，实现28个镇60%村（社区）实施垃圾分类，完成新增150吨/日厨余垃圾处理能力。 | 刘旺先 | 市城市管理综合执法局 | 市委宣传部、市发展改革局、市商务局、市教育局、市机关事务局、市市场监管局、市住房城乡建设局、市农业农村局，各镇街（园区） |
| - 实施文化强市行动，着力提升东莞文化软实力。实施“四馆一剧院一空间”高品质文化供给工程。 | - 加快推进东莞市博物馆新馆、东莞篮球文化中心、东莞名人文化中心、东莞图书馆二期工程、新东莞体育学校等文体设施建设。 | - 东莞市博物馆新馆：一季度，完成可研报批及立项手续；设计单位、市博物馆、市城建局完成初步设计（含概算编制）及评审；市城建局完成工程概算审核、批复；市博物馆完成新馆展陈体系和基本陈列、专题展览内容大纲初稿。二季度，市博物馆完成办理用地划拨批准书、建设项目工程规划许可证和不动产权证；设计单位、市城建局完成施工图设计、审查；市城市管理综合执法局完成树木迁移；市城建局进行施工上网招标，挂网招标工程施工单位、监理单位并确定施工、监理单位，完成施工单位、监理单位合同签订，力争6月底正式开工建设；市博物馆组织召开陈列展览专家论证会，完善大纲内容。三、四季度，施工单位开工建设，进入主体建筑施工阶段，进行基坑工程和基础工程；市博物馆深化展陈内容大纲。 - 东莞篮球文化中心：一季度，与寮步镇对接，进一步完善篮球博物馆建设规划设计方案。向市政府申请由东实集团负责建设篮球文化主题公园。落实承建资金、建设规模和建设运营模式。二季度，做好篮球博物馆土地拍卖，由寮步镇审定项目方案，完成项目报批。三季度，完成招标，确定篮球博物馆中标单位和施工单位。四季度，做好开工准备工作，争取12月底开工建设篮球博物馆和篮球文化主题公园。 - 东莞名人文化中心：一、二、三季度，市博物馆开展东莞名人历史资料调查，深入市档案馆、东莞图书馆及相关镇街搜集莞籍名人名家资料。第四季度，广泛搜集东莞名家信息，征集名家藏品，开展名人名家专题研究。 - 东莞图书馆二期工程：一、二季度，加强与市中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部的沟通协调，加快推进项目选址。三、四季度，根据项目选址情况，年内争取完成立项。 - 新东莞体育学校：一季度，完成现东莞体校和市游泳中心职能融合相关方案；协调市自然资源局和相关镇街提供用地预审核选址意见，确定选址。二季度，协调市自然资源局和相关镇街提供用地预审核选址意见，确定选址，并完成资金来源、投资规模、资金筹措方式的核定。三季度，在确定选址的前提下，完成新体校建设可行性报告撰写，报市政府审定。四季度，在确定选址的前提下，完成前期立项，确定建设单位并完成初步设计、编制概算、项目报批等工作。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | 市档案馆、市志办、市发展改革局、市城建工程管理局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部办公室、东实集团，寮步镇 |
|  | - 加快推进鸦片战争海防遗址公园、东莞书城等文体设施建设。 | - 鸦片战争海防遗址公园： - 一、二季度，修改完善《鸦片战争海防遗址公园（东莞段）建设保护规划》；开展虎门销烟历史文化旅游区意向企业招商工作；完成《虎门镇历史文化旅游发展战略规划（2023-2040）》编制。 - 三、四季度，完成“时代号角”门户广场及海战博物馆东门停车场和游客服务中心建设工程；完成滨海景观活力长廊威远岛上下围涌段1.6公里规划设计；启动海战博物馆园区环境升级改造规划设计方案编制工作；开展虎门销烟历史文化旅游区深化设计规划工作。 - 东莞书城： - 一、二季度，确定项目建设主体、选址及规模。 - 三季度，指导项目建设主体开展重大项目申报、规划设计等工作。 - 四季度，落实项目动工前有关手续。 | 武一婷 | 市委宣传部 | 市发展改革局、市财政局、市文化广电旅游体育局、市中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部办公室、市城建工程管理局，虎门镇、滨海湾新区 |
|  | - 加快推进中国举重博物馆建设。 | - 一季度，继续推进（二期）文化大楼改建工程新馆体建设；启动（二期）室外景观和环境改造工程挂网招标工作，争取动工。 - 二季度，争取完成（二期）文化大楼改建工程新馆体建设；启动展陈装修工作。 - 三季度，争取基本完成各项建设和装修工作，进行试运营。 - 四季度，争取全面完成各项工程建设，进入正常运营状态。 | 刘旺先 | 石龙镇 | 市委编办、市文化广电旅游体育局、市住房城乡建设局、市自然资源局、市不动产登记中心、市博物馆 |
|  | - 加快推进东莞党史学习教育中心（党史馆）建设。 | - 一季度，完成展陈文字大纲初稿。 - 二、三季度，完成部分文物、档案、文献的征集。 - 四季度，配合做好展览展陈设计布展公司的招投标工作；配合展陈设计布展公司做好各个展厅的展览效果设计工作。 | 武一婷 | 市委党史研究室 | 市委宣传部，洪梅镇 |
|  | - 加快推进松山湖展演中心建设。 | - 一季度，进行建筑方案专家评审、进行监理、土方、支护和桩基单位招标、完成基坑支护和桩基施工图设计、完成项目涉铁报建、基坑工程施工报建等前期准备工作，推动项目正式开工建设。 - 二季度，完善建筑方案设计、进行基坑大土方和基坑支护施工。 - 三季度，进行桩基础施工和地下室施工图设计。 - 四季度，进行地下室结构施工和地上主体结构施工图设计。 | 刘炜 | 松山湖管委会 | 深圳华侨城房地产有限公司、东莞市松山湖控股有限公司 |
|  | - 完成70%的基层综合性文化服务中心提质增效达标。 | 一季度，向各镇街下发通知，明确2023年建设目标任务。 二、三、四季度，加强镇街业务指导，并根据镇街建设完成情况组织验收。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | 各镇街（园区） |
|  | - 发挥东莞剧院联盟、美术馆联盟的效能，促进优质文化资源向基层延伸。办好“文化馆之夜”“博物馆之夜”等活动。 | 东莞剧院联盟、美术馆联盟：一季度，举办东莞剧院联盟成立大会。统计美术馆联盟2023年展览和活动情况，细化“岭南文化”和“当代艺术”艺术季活动内容，结合传统节日举办“美术馆之夜”活动。二季度，完善东莞剧院联盟各项工作，整合优质演出资源及组织外出调研。美术馆联盟推动“岭南文化”艺术季活动，办好“美术馆之夜”，策划五一黄金周“美术馆之旅”等主题活动。三季度，引进高品质剧目，组织到剧院联盟成员单位开展巡演。争取市有关部门支持，推动玉兰大剧院演出设施设备维修升级。美术馆联盟开展“当代艺术”艺术季活动，办好“美术馆之夜”，策划和举办中秋节假日活动。四季度，引进高品质剧目，组织到剧院联盟成员单位开展巡演。争取市有关部门支持，推动玉兰大剧院演出设施设备维修升级。办好“美术馆之夜”，策划和举办十一国庆节假日“美术馆之旅”等主题活动。 文化馆之夜：一季度，摸底文化馆各项功能配套情况，制定灯光亮化工程实施方案。二季度，启动灯光亮化工程，开展招标、采购、安装等工作；起草“中国文化馆之夜”活动方案，报上级审定。三季度，验收灯光亮化工程内容；启动“中国文化馆之夜”“夜间游馆”等活动。四季度，实施“中国文化馆之夜”活动。 博物馆之夜：全年拟举办11场活动。一季度，组织市博、鸦博等举办博物馆夜间开放活动3场。二季度，组织东莞展览馆等举办夜间开放活动2场。三季度，组织鸦博、望野博物馆等举办夜间开放活动3场。四季度，组织石龙博物馆、袁崇焕纪念园等举办夜间开放活动3场。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | 市文联，各镇街（园区） |
|  | - 打造“潮流东莞”“爱乐东莞”等文化品牌矩阵，让东莞故事、东莞声音传遍四面八方。 | “潮流东莞”：一季度，起草“潮流东莞”品牌活动方案，启动湾区文采会招标。二季度，启动“文采四季”“全民艺术节”“火柴盒”等系列活动；启动森林诗歌节暨第五届东莞市诗歌大赛征稿，完成东莞市第七届合唱节初赛和决赛。三季度，继续开展“文采四季”“全民艺术节”。全面铺开“火柴盒”活动。举办森林诗歌节暨第五届东莞市诗歌大赛开幕式。四季度，总结“文采四季”“全民艺术节”“火柴盒”等系列活动经验，举办湾区文采会。完成火柴盒年度纪录呈现。举办森林诗歌节暨第五届东莞市诗歌大赛获奖作品朗诵会。 “爱乐东莞”：一季度，东莞玉兰大剧院引进高品质演出，推出“舞”与伦比舞蹈演出季。二季度，东莞玉兰大剧院推出“Live House 莞够”演出季。三、四季度，引进高品质剧目，组织到东莞剧院联盟各成员单位开展巡演。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | 各镇街（园区） |
| - 实施文化强市行动，着力提升东莞文化软实力。加快打造体育强市。 | - 大力发展群众体育，开发黄旗山、虎英、同沙等大型公园体育功能。 | 一季度，进行场地选址，制定建设方案，开展招标工作。 二季度，开工建设，争取6月全部完成。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | 市中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部办公室，东城街道 |
|  | - 推动公共体育场馆引入第三方运营，在保障公益性基础上低收费提供专业体育服务，推动符合条件的学校在节假日开放体育设施。 | 一季度，指导市体育中心、东城体育公园探索引入第三方运营机制，开展试点工作。召开全市群众体育工作会议，推动镇街公共体育场馆社会化运营，免费或低收费向社会开放。 二季度，推动学校体育场地设施向社会开放。 三季度，推动试点工作平稳开展。 四季度，继续推动试点工作开展和总结试点经验，并在全市范围逐步推开。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | 市教育局，各镇街（园区） |
|  | - 优化竞技体育发展模式，研究建设新东莞体育学校。 | 一季度，完成现东莞体校和市游泳中心职能融合的方案；协调市自然资源局和相关镇街提供用地预审核选址意见，确定选址。 二季度，完成东莞体校和市游泳中心开办18个省运会重点参赛项目任务。协调市自然资源局和相关镇街提供用地预审核选址意见，确定选址，并完成资金来源、投资规模、资金筹措方式的核定。 三季度，在确定选址的前提下，完成新体校建设可行性报告撰写，报市政府审定。 四季度，在确定选址的前提下，完成前期立项，确定建设单位并完成初步设计、编制概算、项目报批等工作。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | 市自然资源局，相关镇街（园区） |
|  | - 大力发展赛事经济、球迷经济、俱乐部经济，打造篮球潮玩集市。 | 一季度，做好东莞篮球城市文化节工作方案及活动宣传计划；办好CBA主场赛事。 二季度，依托东莞篮球城市文化节、CBA主场赛事，举办球迷嘉年华活动，营造体育消费氛围，促进消费复苏。 三季度，推动宏远篮球俱乐部加强篮球培训、赛事运作，拓宽企业营收渠道。 四季度，举办国际篮联冬令营、中国小篮球精英邀请赛、粤港杯篮球赛等活动，带动激活体育市场和消费。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | / |
|  | - 积极引进和举办一批国际国内高水平赛事。 | 一季度，协助办好2022-2023赛季CBA联赛主场赛事。 二季度，协助办好2022-2023赛季CBA联赛季后赛主场赛事。 下半年，协助办好羽毛球俱乐部甲级联赛、2023-2024赛季CBA联赛主场赛事。协助办好全国青少年篮球U系列赛。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | / |
| - 实施文化强市行动，着力提升东莞文化软实力。做大做强文旅产业。 | - 坚持以文塑旅、以旅彰文，策划好十大民俗节庆、十大旅游精品线路等“写意东莞”系列产品。 | 一季度，搭建“写意东莞”十大系列评选网络平台。 二季度，启动“写意东莞”十大评选活动，开展“写意东莞·十大生态公园”“写意东莞·十大特色精品村”“写意东莞·十大精品旅游线路”“写意东莞·十大美食”“写意东莞·十大民俗节庆”等五大主题评选工作。 三季度，持续推进“写意东莞”五大主题评选工作。 四季度，发布“写意东莞”五大主题评选结果，举办“写意东莞”五大主题评选摄影展。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | 市委宣传部、市农业农村局、市林业局、市商务局、东莞电视台，各镇街（园区） |
|  | - 加快三江六岸历史休闲区建设，动工建设东莞记忆项目首开区。 | 一季度，完成代建单位招引。 二季度，启动一标段开工建设。 三季度，启动二标段开工建设。 四季度，启动三标段开工建设，基本完成一标段建设内容。 |  | 市中心城区“一心两轴三片区”建设现场指挥部办公室（设在市自然资源局） | 市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市水务局、市文化广电旅游体育局、市城建工程管理局，莞城街道 |
|  | - 积极创建国家级夜间文化和旅游消费集聚区。 | 一季度，推动夜间文旅消费，指导集聚区增加夜间文旅活动和服务供给，丰富夜间文旅消费业态，完善消费配套。 二季度，指导南城、东城等镇街结合自身实际情况，积极申报国家级和省级夜间文旅消费集聚区。 三、四季度，加强与省文旅厅沟通协调，配合做好迎接省文旅厅实地考察相关准备工作。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | / |
|  | - 支持麻涌、茶山创建省级全域旅游示范区，支持石排打造“潮玩名镇”，推动莞城鰜鱼洲文创园、松山湖大家艺术区、黄江灵狮小镇等创建省级文化产业示范园区。 | 省级全域旅游示范区创建：一季度，指导麻涌镇举办麻涌全域研学旅行发布会；指导茶山镇完善《茶山镇创建广东省全域旅游示范区项目实施方案》。二季度，指导麻涌镇举办创艺蓝莓采摘季；指导茶山镇落实《茶山镇创建广东省全域旅游示范区项目任务分解表》并启动相关建设工作。三季度，指导麻涌镇在华阳湖景区举办2场生态文旅融合发展专题活动；重点推进茶山镇“湾区传统文化活态体验区”“大湾区文创产业园”项目，丰富茶山文旅产业配套建设。四季度，持续推进麻涌镇、茶山镇按照全域旅游验收标准提升旅游公共服务配套。 省级文化产业示范园区创建：一季度，支持石排加快推进潮玩中心前期开发建设等工作；与石排沟通协商潮玩设计大赛前期相关工作。指导灵狮小镇等做好省文化产业示范园区验收迎检工作。二季度，协助石排潮玩中心开展招商等工作，尽早投入运营，建设潮玩设计、研发、展示、销售一体化平台;启动潮玩设计大赛公开招标、作品征集等工作；鼓励石排潮玩企业积极申报市文化发展专项资金。三季度，组织潮玩设计作品评选、召开获奖作品发布大会，开展成果宣传展示、产业对接等活动；支持石排潮玩企业参加第十三届中国漫博会，展示石排潮玩企业实力。四季度，指导鳒鱼洲文创园提升园区服务水平，积极申报省文化产业示范园区；指导大家艺术区做好省文化产业示范园区创建中期检查。 | 武一婷 | 市文化广电旅游体育局 | 市委宣传部，麻涌镇、茶山镇、石排镇、莞城街道、松山湖管委会、黄江镇等有关镇街（园区） |
| - 实施安全攻坚行动，着力建设共建共治共享的平安东莞。打好重点领域安全生产整治攻坚战。 | - 推进重点领域安全滚动攻坚，力争各类事故数、亡人数持续“双下降”。 | 一季度，全市各类生产安全事故总数及死亡人数（累计数）控制在同比双上升30%以内。 二季度，全市各类生产安全事故总数及死亡人数（累计数）控制在同比双上升20%以内。 三季度，全市各类生产安全事故总数及死亡人数（累计数）控制在同比双上升10%以内。 四季度，全市各类生产安全事故总数及死亡人数（累计数）实现同比双下降。 |  | 市安委办（设在市应急管理局） | 市住房城乡建设局、市城市管理综合执法局、市市场监管局、市交通运输局、市公安局交通警察支队、市水务局、市农业农村局、东莞海事局等安全生产重点行业部门 |
|  | - 完善大安全大应急框架，优化市安委会工作运行机制，推动“三管三必须”“三要管”落实到位。 | 一季度，研究制定全市安全生产责任制及消防工作考核方案；制定安全生产基础数据平台构建需求书；召开安全防范信息和突发事件信息报送座谈会；召开全市专业应急救援队伍建设座谈会；每月组织一次实战化突发事件应急演练。 二季度，印发全市安全生产责任制及消防工作考核方案；制定安全生产基础数据平台设计方案；进一步规范相关成员单位应急值班值守工作。 三季度，推出安全生产基础数据平台测试版，开展试点工作；进一步优化应急管理和安全生产专家管理机制。 四季度，组织全市安全生产责任制及消防工作考核；收集、汇总我市安全生产工作中仍存在争议和职责不清的问题，提出下一步工作建议；形成安全生产基础数据平台应用经验，扩大推广范围；印发《东莞市自然灾害、事故灾难类突发事件应急指挥与处置管理办法》。 |  | 市应急管理局 | 各镇街（园区）、市安委会成员单位 |
|  | - 完善大安全大应急框架，优化市消安委会工作运行机制，推动“三管三必须”“三要管”落实到位。 | 一季度，宣贯《东莞市消防安全委员会工作章程》等文件，落实《关于进一步加强市消防安全委员会办公室工作运行的方案》，建立并强化市消安委办实体化独立运作机制，下发全市消防工作意见。 二季度，推动市镇两级消防安全委员会办公室实体化运行，制定成员单位年度消防工作清单，组织上半年消防安全委员会督导检查工作。 三季度，召开消防安全委员会半年工作联席会议，落实消防安全责任，制定消防安全规范化建设标杆单位，探索建立消安委成员单位轮值制度。 四季度，开展2023年度安全生产和消防工作考核工作，撰写年度消防安全委员会运行报告。 |  | 市消防救援支队 | 各镇街（园区）、市消安委成员单位 |
|  | - 严格压实企业主体责任，严肃查处反面典型，推广优秀企业经验，加快从“被动监管”向“主动预防”转变。 | 一季度，梳理收集因部门监管边界不清晰、监管职责不明确的问题企业名单，制定重点监管领域的跨部门联合执法工作计划，根据省安全生产分级分类行政执法要求确定重点监督检查企业名单。 二季度，分片选取5个园区，研究确定“六有”的试点工业园区建设标准，制定印发我市镇村工业园试点建设工作方案；按照年度监督检查计划组织执法检查，并深入推进联合执法。 三季度，推动试点工业园打造试点样板园区；继续按照监督检查计划组织执法检查，完成联合执法工作。 四季度，组织开展对“六有”试点园区建设情况进行审查，收集汇总建设经验并通报推广，查办一批典型案例并加强宣传，强化执法震慑。 |  | 市安委办（设在市应急管理局） | 市安委会成员单位 |
| - 实施安全攻坚行动，着力建设共建共治共享的平安东莞。全面提升公共安全治理水平。 | - 提高社会面见警率、管事率、震慑力。 | 一季度，建立我市重点目标、重点部位及“1、3、5分钟”防控圈动态调整机制；常态化加大路面勤务监督指导，路面盘查（核查）累计达150万人次；完成巡特警部门年度训练计划制定，开展巡处教官能力培训。 二季度，优化我市治安卡点查控工作，完善治安卡点分类设置，规范现场信息核录和车辆、物品检查流程；路面盘查（核查）累计达300万人次；全面铺开巡处警力专项技能大轮训。 三季度，建立全市、区域道路分级封控预案，摸排市际、镇街通车交界道路并完成封控点位预设；路面盘查（核查）累计达450万人次；开展巡处警力专项技能大轮训。 四季度，重点目标、部位、区域处警速度达到1、3、5分钟的警情达90%以上，全市路面盘查（核查）全年累计达600万人次；完成巡特警部门年度训练考核和练兵比武。 | 乔 雷 | 市公安局 | / |
|  | - 做实做细社区警务。 | 一季度，组织召开全市公安基层基础工作会议；开展“剪刀差”最突出的47个警务室进行重点治理；对40个重点建设警务室进行选树标杆。 二季度，开展新时代公安派出所建设和社区警务工作宣传；优化固化社区警务长效机制，社区民警开展“二标四实”基础信息采集、矛盾纠纷排查化解、行业场所治安管理、组建东莞义警队伍深化群防群治等工作。 三季度，对40个重点建设的警务室情况成效进行验收，再梳理一批重点建设社区警务室，再培育、再打造。 四季度，全面验收47个重点治理警务室和40个重点建设警务室，并以“星级派出所”考评指标中涉及社区警务工作的指标为主要依据对专职社区民警进行考评；争创全国、全省“枫桥式公安派出所”和全省“岭南标杆警务室”。 | 乔 雷 | 市公安局 | / |
|  | - 加快“莞邑调解”平台二期建设。 | - 一季度，完成项目60%以上开发任务，开展项目阶段性测试。 - 二季度，完成项目文档输出以及项目80%以上开发任务。 - 三季度，组织有关部门和调解机构对项目试运行，进一步完善功能点。 四季度，完成项目全部开发任务，正式上线推广使用。 | 乔 雷 | 市司法局 | 市政务服务数据管理局、市公安局、市人力资源社会保障局、市中级人民法院 |
|  | - 推动信访事项办理提质增效。 | 加强信访工作源头治理，做好初信初访信访案件办理，全面提升案件化解率和群众满意度。 一季度，对全市各镇街（园区）、部门进行全年工作部署，建立满意度工作“每周排名、每月通报”机制，争取群众满意率达80%以上。 二季度，落实好日常工作机制，针对重点类案进行发函和实地督导，推动类案依法解决，争取群众满意率提升至85%以上。 三季度，做好巩固提升工作，针对因工作不到位导致群众评价不满意的案件开展专项督导，提出整改意见，争取满意率提升至90%以上。 四季度，对满意度工作靠后的镇街（园区）和部门开展专项督导，确保群众满意率达90%以上。 | 梁杰钊 | 市信访局 | / |
|  | - 加强对地方金融组织、第三方财富管理机构等的监管，防范化解涉众型金融风险。 | 根据省的安排，持续加强辖内第三方财富管理公司清理规范，根据前期摸排情况，指导各镇街（园区）落实做好辖内清理规范工作。运用省市两级数据监测系统，对辖内机构进行监测，组织做好线索核查处置工作。同时，加大对地方金融组织的监管工作。 一季度，根据省地方金融监管局的部署，谋划我市地方金融组织2023年度现场检查（年审）工作方案，同时，对地方金融组织持续开展非现场监管，通过强化非现场监管与现场检查的工作联动，进一步加强对地方金融组织的监管。 二季度，根据工作方案，做好现场检查的各项准备工作并争取完成年审工作，以及对地方金融组织持续开展非现场监管。 三、四季度，对地方金融组织开展现场检查，对地方金融组织持续开展非现场监管。 | 李延振 | 市金融工作局 | 市公安局、市市场监管局，各镇街（园区） |
|  | - 完成240公里道路交通综合整治。 | 一季度，制定全市道路交通综合整治年度建设计划，召开全市道路综合整治动员会及业务培训班；各镇街（园区）制定道路改造清单和项目实施方案；完成道路交通综合整治项目首批干道及示范道路的立项、设计招标等前期工作。 二季度，各镇街（园区）完成干道及示范道路的监理、施工招标工作并进场施工。 三季度，完成不少于100公里（含不少于50公里示范道路）道路交通综合整治。 四季度，完成240公里（含不少于100公里示范道路）道路交通综合整治工作；开展并完成2023年道路交通综合整治考核工作。 |  | 市交通运输局 | 市发展改革局、市财政局、市公安局、市城市管理综合执法局、市自然资源局、市交通运输局，各镇街（园区） |
|  | - 建立房屋质量保险制度、安全健康绿码制度，整治3080栋危房。 | 一季度，制定关于建立自建房结构安全管理长效机制的文件初稿，探索建立自建房信息共享机制、自建房定期体检赋码制度、强化网格化常态化监管等；印发《关于全市危房整治工作进展情况的通报》，召开全市危房整治工作推进会议。 二季度，完善关于建立自建房结构安全管理长效机制的文件，充分征求意见。对未完成危房治理镇街进行重点督导。 三季度，探讨研究自建房信息共享机制，推动自建房安全状态信息、市场主体登记信息、许可审批信息、监管信息等措施落实；持续加强危房治理督导。 四季度，建立自建房结构安全管理长效机制，探讨研究自建房信息共享制度；进一步探讨适合我市实际的自建房质量保险制度；统筹督导镇街采用停止使用、围蔽警示等措施，完成3080栋危房隐患整治。 |  | 市住房城乡建设局 | 市市场监管局、市应急管理局、市智网中心、市政务服务数据管理局、市公安局、市自然资源局、市农业农村局、市城市管理综合执法局 |
|  | - 强化食品药品安全监管。 | 全年持续推进食品安全“两个责任”落实，按计划开展食品安全监管、日常监督检查及专项检查，有序开展食品药品抽检工作，加强“两品一械”全链条质量监管。 一季度，开展2022年度食品药品安全考核评估工作，制定年度食品安全监管工作要点和监督检查计划，开展“元旦春节”食品安全、学生集体用餐配送单位专项抽检，组织开展春季学校校园及周边食品安全专项检查，制定年度食品药品抽检工作方案以及“两品一械”全环节监督检查计划方案，开展涉疫药品和医疗用品稳价保质专项行动。 二季度，召开2023年度全市食品安全工作会议，实施中高考食品安全保障。 三季度，协助茶山开展创建广东省食品安全示范区中期评估工作，开展秋季学校校园及周边食品安全专项检查。 四季度，迎接省对我市的食品药品安全年度考核；对照各项年度计划和任务进行查漏补缺，按要求完成各项工作任务，总结成效和经验。 | 李延振 | 市市场监管局 | 市发展改革局、市教育局、市公安局、市财政局、市生态环境局、市农业农村局、市商务局、市卫生健康局、市城市管理综合执法局、东莞海关 |
|  | - 加强菜篮子建设，确保重要民生商品量足价稳。 | 一季度，市镇两级农业农村部门定性定量检测生产环节食用农产品（含菜篮子产品）15万批次以上，总体合格率达98%以上。 二季度，截至6月底，市镇两级农业农村部门累计定性定量检测生产环节食用农产品（含菜篮子产品）30万批次以上，总体合格率达98%以上。 三季度，截至9月底，市镇两级农业农村部门累计定性定量检测生产环节食用农产品（含菜篮子产品）40万批次以上，总体合格率达98%以上。 四季度，截至12月底，市镇两级农业农村部门累计定性定量检测生产环节食用农产品（含菜篮子产品）60万批次以上，总体合格率达98%以上。全年无发生“菜篮子”产品质量安全突发事件（响应级别达到三级及以上）。 | 梁杰钊 | 市农业农村局 | 市商务局、市发展改革局、市市场监管局、市财政局、市统计局 |
|  | - 加强高标准粮仓建设，确保重要民生商品量足价稳。 | 市角美粮食储备库改扩建项目(二期)建设： 一、二季度，完成试桩工作，开展基础基坑工程施工、基坑支护桩施工、基坑开挖工作，开展工艺设备服务及安装工程招标前期工作；三、四季度，开展主体工程施工，大直径筒仓进入全面施工阶段，完成工艺设备服务及安装工程招标工作。 | 刘光滨 | 市发展改革局 | 市城建工程管理局、市财政局、市自然资源局，市国资委 |
|  | - 推动“智慧海防”系统全线贯通。 | 一季度，要求沿海各镇（园区）各涉海部门上报智慧海防建设选址和需求，市海防办现场勘查，确定选址和需求建设点，召开智慧海防建设工作推进会。 二季度，根据省办的建设计划和安排进行智慧海防建设，各协助单位根据自身职责做好工作，做好调试、验收、全线贯通工作。 三、四季度，抓好“智慧海防”系统维护管理，确保系统正常使用，发挥科技管控效能。 | 刘光滨 | 市委军民融合办（市海防办） | 市政务服务数据管理局、市财政局、市公安局、市海事局、黄埔海关缉私局、市海警局、市海洋综合执法支队及沿海镇街（园区） |
|  | - 深入开展双拥创建，巩固军政军民团结。 | 一季度，召开会议全面动员部署全国双拥模范城“十连冠”创建工作，完成2022年度市双拥创建资料的收集整理。 二、三季度，完成2023年度市双拥创建资料收集整理、双拥视频汇报片和双拥宣传图册的制作；指导市镇两级双拥亮点打造和宣传氛围营造。 四季度，根据国家、省新一届双拥创建考评通知要求，全面做好迎检准备工作。 | 刘旺先 | 市退役军人事务局 | 市双拥工作领导 小组成员单位 |
| - 实施安全攻坚行动，着力建设共建共治共享的平安东莞。加快打造韧性城市、海绵城市。 | - 完成水旱灾害防御体系标准化建设，推动石马河上游四镇85公里、沿海水乡片346公里堤防达标，落实3座水库大坝隐患整改。 | 水旱灾害防御体系标准化建设：一季度，指导全市开展水旱灾害防御体系标准化建设完成情况评估。二、三季度，基本完成所有镇街的标准化建设任务。四季度，全面完成全市水旱灾害防御体系标准化建设工作。 推动石马河上游四镇85公里：干流防洪堤防总长85.25公里（单边长度），截至2022年底总体完成率85.7%，计划今年完成不少于9公里。一季度，完成堤防建设不少于2公里。二季度，完成堤防建设不少于2公里。三季度，完成堤防建设不少于2公里。四季度，完成堤防建设不少于3公里。 推动沿海水乡片346公里堤防建设：在落实专项债的前提下，一季度，完成堤防达标建设5公里。二季度，累计完成15公里。三季度，累计完成30公里。四季度，累计完成50公里。 落实3座水库大坝隐患整改：一季度，开展前期工作。二季度，完成前期工作，确定施工单位。三季度，开展工程施工。四季度，开展工程施工，2024年汛期前全面完成，并力争2023年底完成。 | 李延振 | 市水务局 | 水旱灾害防御体系标准化建设：市应急管理局 堤防达标：市城建工程管理局、市财政局、市自然资源局，凤岗镇、塘厦镇、樟木头镇、清溪镇、道滘镇、洪梅镇、麻涌镇、中堂镇、沙田镇、望牛墩镇 水库：东城街道、黄江镇、清溪镇 |
|  | - 组建市级快速应急响应“小分队”，完善应对“多灾种”并发的联动处置机制。 | 一季度，召开安全防范信息和突发事件信息报送座谈会，提出常态化开展安全防范和突发事件信息报送的工作要求，进一步健全完善应急信息共享机制。 二季度，根据市应急管理局内部响应工作组，成立局快速响应“小分队”，联合1至2支市级专业队伍，壮大“小分队”力量。 三季度，常态化拉练“小分队”，不断提升“小分队”的战斗力水平。 四季度，通过实战拉练，进一步完善多灾种应急救援联动机制。 |  | 市应急管理局 | / |
|  | - 形成内涝防治达标系统方案，完成9个易涝点整治，力争全市34%以上建成区面积达到海绵城市建设要求。 | 一季度，完成1个易涝点整治；摸查截至2022年底全市海绵城市达标面积比例，结合已完工及正在施工的项目预估2023年底前每个季度可达标的排水分区。 二季度，完成1个易涝点整治；根据城市建成区34%海绵城市达标要求，对各相关镇街下达今年海绵城市达标区域建设任务。 三季度，完成1个易涝点整治；督促指导各相关镇街加快推进排水分区海绵达标建设。 四季度，完成6个易涝点整治；结合开展海绵城市达标区域评估，确保完成城市建成区34%海绵城市达标的年度目标。 | 李延振 | 市水务局 | 易涝点：市城建工程管理局，寮步镇、常平镇、东城水务中心 海绵城市：市发展改革局、市财政局、市自然资源局、市生态环境局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市城市管理综合执法局、市林业局、市气象局（市海绵城市建设工作领导小组成员单位） |
| - 实施政务提效行动，着力推进治理能力现代化。大力推进行政审批自我革命。 | - 设立莞家代办服务中心，组建专班提供项目审批全流程代办服务。 | 一季度，印发《东莞市社会投资类重大项目代办服务实施办法》。 二季度，加快组建市代办服务专班，推动一批镇街（园区）组建代办服务专班。 三季度，推动剩余镇街（园区）组建代办服务专班，开展标准化、体系化培训。 四季度，推动一批项目顺利动工；实现全市铺开，构建市镇联动帮办代办服务网络，打造全市“莞家代办”服务品牌。 | 刘旺先 | 市政务服务数据管理局 | 市发展改革局、市投资促进局、市工业和信息化局、市自然资源局、市住房城乡建设局、市交通运输局、市城市管理综合执法局，各镇街（园区） |
|  | - “一张表”统筹保障重大项目资源要素需求，缩短前期工作时间。 | 一季度，与重大项目年度计划同步编制资源要素“一张表”配置计划，推动镇街提前启动用地用林报批手续，加快项目落地实施。全年动态调整配置计划，及时保障新增项目资源要素需求，同时督促已落实指标项目加快开展前期工作，将久推不动项目的指标调整给其他项目使用。 | 刘光滨 | 市发展改革局 | 市财政局、市自然资源局、市林业局 |
|  | - 推出“完工即投产”改革，实行规划、消防、人防等事项联合验收。 | 一季度，发布实施《关于深化联合验收机制推动重大工业项目“完工即投产”实施方案（试行）》。 二季度，举办重大工业项目“完工即投产”、 竣工验收（含竣工、人防、消防）培训和现场指导。 三、四季度，按照方案要求为企业做好服务，支持符合条件的项目验收提速，实现“完工即投产”的目标。 |  | 市住房城乡建设局 | 市发展改革局、市自然资源局，各镇街（园区） |
|  | - 开展政务便民改革，推动“3个100”，试点推进社保、医保高频事项就近办。 | 一季度，制定并公布村级政务服务事项清单，完善事项下沉培训材料库，定期开展业务培训，推进不少于100项高频事项下沉到村居。 二季度，推动超100名村级窗口人员获得综窗业务技能等级证书。 三季度，推动全市累计80个党群服务中心完成综合服务窗口标准化建设。 四季度，推动全市累计100个党群服务中心完成综合服务窗口标准化建设。 | 刘旺先 | 市政务服务数据管理局 | 市人力资源社会保障局、市医疗保障局，各镇街（园区） |
| - 实施政务提效行动，着力推进治理能力现代化。加强数字政府、法治政府、廉洁政府建设。 | - 构建“一网统管”体系，推进政务数据大脑二期建设，完成应急、交通、水务、城管等智慧城市应用项目建设。 | 一季度，部署“粤治慧”基础平台，打造东莞市“治莞家”品牌，梳理供部门、镇街使用的公共支撑能力清单，并同步开展平台运营、推广等工作；持续推进省赋码平台试点工作，落实相关平台改造及应用场景试点的开发。 二季度，推进协同共治联动中心基础平台部署，与智网工程、数字城管、12345热线平台开展技术对接。 三季度，持续推进政务数据大脑建设，全市各部门的源头数据治理，建设及优化我市数据基础底座，汇聚物联感知数据；开展统一指挥调度平台与融合通信平台集成对接，协同共治联动中心支撑智网工程、数字城管等业务跨系统运行。 四季度，支撑20个镇街（园区）开展“一网统管”专题建设，推进15个市级行业应用专题的建设。 | 刘旺先 | 市政务服务数据管理局 | 全市各部门，各镇街（园区） |
|  | - 加强基层社会治理、环境保护、城市品质提升等领域立法，落实“八五”普法责任清单，开展村（社区）民主法治示范创建。 | - 一季度，督促指导各起草单位制定立法工作方案，启动起草调研论证工作，形成立法文件初稿；印发《关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021－2025年）任务分解表》，完成我市第九批全国民主法治示范村（社区）创建命名工作。 - 二、三季度，征求意见修改完善后形成草案和相关立法文件报送审查；制定东莞市第六届“谁执法谁普法”履职报告评议活动方案；启动示范创建督导工作，选定8个以上村（社区）作为培育对象。 四季度，启动审查阶段的征求意见和研究论证工作，对送审稿作进一步修改完善后形成草案，完成立法审查工作并提请市政府审议；实施东莞市第六届“谁执法谁普法”履职报告评议活动；组织开展2023年广东省民主法治示范村（社区）创建验收、申报工作。 | 乔 雷 | 市司法局 | 市农业农村局、市消防救援支队、市政务服务数据管理局、市民政局，各镇（街道） |
|  | - 促进审计监督提质增效，狠抓财政资金、国有资产、工程项目等廉政风险点的排查整治。 | 一季度，结合任务分工，围绕财政资金、国有资产、工程项目等重点领域，研究制定2023年度审计项目计划，报市委审计委员会审批后实施。 二季度，把揭示反映和推动惩治财政资金、国有资产、工程项目等重点领域的违规腐败行为作为审计工作重点，部署开展2022年市级预算执行和其他财政收支情况审计等工作，按程序向市人大常委会报告上年审计发现问题整改落实情况，促进财政资金提质增效。 三季度，按程序代市政府向市人大常委会报告2022年市级预算执行和其他财政收支的审计工作情况。按照年度审计项目计划安排，结合省委审计委员会印发的《领导干部经济责任清单》《领导干部履行经济责任风险防范清单》相关要求，持续加强领导干部经济责任等审计，深入揭示反映存在问题和风险隐患，涉及违纪违法问题线索及时移送纪检监察等部门处理，促进加强廉政风险点排查整治，堵塞漏洞，防范风险。 四季度，按计划完成年度审计工作任务，及时做好年度工作分析总结，按照程序向市委市政府及有关部门单位报送审计结果情况，为市委市政府提供高质量决策参考，有效推动加强党风廉政建设，持续提升审计监督成效。 | 吕成蹊 | 市审计局 | 市纪委 |
|  | - 落实过紧日子要求，量入为出、节用裕民惠民，把有限的资金更多用到为民服务、纾困解难、增强发展后劲上。 | 一季度，在布置预算时期严格压减非刚性非重点项目支出，加强对因公出国（境）、公务接待、公务用车等方面支出事项管理，落实落细上级有关压缩预算开支的各项要求。 二、三、四季度，硬化预算执行约束，严控“三公”经费和行政运行成本，按照“现有预算后有执行”原则，严控年中新增支出政策；加强预算资金统筹，对于中央、省下达的转移支付资金及债券资金，及时用于置换腾出本级预算资金，年底按要求清理结转结余资金，收回财政统筹使用。 | 吕成蹊 | 市财政局 | / |
|  | - 积极争取上级转移支付资金，有效拓展财力来源，弥补重大项目资金缺口。 | 一季度，完成2023年度上级转移支付资金总体目录的梳理工作，分解年度资金争取任务。 二季度，指导各主管部门针对上级转移支付资金目录、进一步强化项目前期储备工作、选定条件成熟且我市具有竞争优势的重点项目和重点领域积极提交申请。 三季度，积极主动加强与上级业务主管部门的沟通协调工作，研究对各主管部门争取上级资金考核工作，督促各主管部门加快对已下达转移支付资金的支出进度。 四季度，及时分析、总结年度工作情况。 | 吕成蹊 | 市财政局 | 市发展改革局、市工业和信息化局、市商务局、市科技局、市卫生健康局、市水务局、市住房城乡建设局、市文化广电旅游体育局 |