谢岗镇2019-2020年度主干河道日常保洁专项项目

- 财政支出绩效评价报告

受委托单位：东莞市众信绩效管理咨询有限公司

报告编号：众信(2021)(绩评)字第10号

报告日期：2021年8月

受委托单位盖章：

报告摘要

受东莞市财政局谢岗分局（以下简称为“财政分局”）委托，东莞市众信绩效管理咨询有限公司作为第三方评价机构，对“谢岗镇2019-2020年度主干河道日常保洁专项项目”进行重点绩效评价，综合评分80.2分，绩效等级为“良”。

纵观本次项目评价共设4个一级指标，8个二级指标，16个三级指标和33个四级指标。项目相关单位能参与过程管理，预算资金专款专用，整体运作基本畅顺。从一级指标得分情况看，项目效果显现较好，扣分原因主要是前期立项工作仅有请示报告，招标需求不够细致，绩效指标设置欠缺，过程管理制度缺失、履约能力差，对应产出方面清运及时率、预算执行率和结算及时率偏低等。

总结得出该项目需关注的问题：

1.项目前期立项工作深度不够；2.项目监管主体责任落实不严；3.项目管理要求合理性不足；4.预算管理和支付时效性问题突出。

为此，总结后提出以下建议：

1.加强绩效管理意识，夯实基础工作；2.强化责任监管，促进精细化管理建设；3.优化项目实施管理需求；4.严格预算管理，提高预算资金支付进度。

目录

前  言	1

一、项目基本情况	1

（一）项目概况	1

1.项目背景	1

2.项目实施情况	2

3.实施内容	2

（二）项目绩效目标申报情况	3

二、项目资金情况	4

（一）预算安排情况	4

（二）资金使用情况	4

三、评价说明	6

（一）评价范围与评价依据	6

1.评价范围	6

2.评价依据	6

（二）评价方法	7

1.资料分析法	7

2.专家咨询法	7

3.座谈核查法	7

4.综合评价法	8

三、绩效评价结果	8

（一）评价结论	8

（二）综合结论	8

（三）项目主要绩效完成情况	10

1.前期工作方面	10

2.过程监管方面	10

3.产出方面	11

4.效果方面	12

四、存在问题与相关建议	14

（一）存在的问题	14

1.项目前期立项工作深度不够	14

2.项目监管主体责任落实不严	15

3.项目管理要求合理性不足	16

4.预算管理和支付时效性问题突出	16

（二）建议	17

1.加强绩效管理意识，夯实基础工作	17

2.强化责任监管，促进精细化管理建设	17

3.优化项目实施管理需求	17

4.严格预算管理，提高预算资金支付进度	18

附件一：绩效评价指标评分表	19

附件二：作业服务要求和标准信息表	27

附件三：绩效评价网络问卷数据统计表	32

- 前  言

为全面检验财政资金使用绩效，考核资金预期绩效目标的实现程度、支出效率和综合效果，进一步提高财政支出的管理水平，根据《东莞市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（东府办〔2019〕51号）、《关于印发<东莞市市级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》（东财〔2021〕50号）的相关要求，受东莞市财政局谢岗分局委托，我司对“谢岗镇2019-2020年度主干河道日常保洁专项项目”开展重点绩效评价，经过资料审查、专家评审、实地调研、综合分析等，形成本次绩效评价报告。

- 一、项目基本情况

- （一）项目概况

- 1.项目背景

2018年5月15日，东莞市河涌水环境综合整治工作推进会召开，会议指出：推进水环境综合整治既是一项政治任务，也是一项民生工程，强调要强化城市经营理念，全面提升执行力，推进河涌整治。

为响应市政府河道河涌环境整治的决心，完成《东莞市内河涌水环境综合整治方案》的工作部署任务，东莞市谢岗镇水务工程建设运营中心（以下简称为“主管单位”）针对谢岗镇主干河道水环境污染问题，在2018年7月11日向财政分局提出《关于我镇几条主干河道实施日常清理保洁项目的请示》，确立河道达到“河面无杂草和漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾”的“三无”标准及目标。据《关于我镇几条主干河道实施日常清理保洁项目的问题的复函》（谢府办复〔2018〕），同意对谢岗镇内的谢岗涌、赵曹排洪渠、黎村截洪渠、大厚截洪渠、谢岗截洪渠、赵林截洪渠和曹乐截洪渠，共7条主干河道开展《谢岗镇内河涌水域面源清理保洁服务项目》的招标工作。

- 2.项目实施情况

根据谢岗镇2018年全力创建东莞市水污染治理示范镇的工作部署，以“河畅、水清、堤固、岸绿、景美”的目标为导向，2018年8月主管单位委托第三方招标代理机构“中国远东国际招标有限公司东莞招标中心”对《谢岗镇内河涌水域面源清理保洁服务项目》进行公开招标，以水面面积3.5元/平方米最高限价，确认“东莞市菁盛园林工程有限公司”（以下简称为“保洁单位”）中标，中标金额为19483226.00元，合同从2018年10月1日至2021年9月30日止，共36个月。

- 3.实施内容

根据《谢岗镇内河涌水域面源清理保洁服务项目》的招标采购需求和签订的合同要求，保洁单位需对谢岗涌7条主干河道开展河道面源保洁工作，保洁服务质量由镇城管分局纳入日常巡查，并汇报项目保洁情况至主管单位，依据《谢岗镇内河涌水域面源清理保洁服务评分表》进行考核打分，以检查和考核结果评分计算保洁费用，当月25日前支付上一月保洁服务费（详见表1）。

表1 主要工作内容汇总

| 服务对象 | ①谢岗涌、②赵曹排洪渠、③黎村截洪渠、④大厚截洪渠、⑤谢岗截洪渠、⑥赵林截洪渠、⑦曹乐截洪渠 |  |
| --- | --- | --- |
| 服务范围 | 堤围和水面 |  |
|  | 堤围面积（m2） | 水面面积（m2） |
|  | 1268696.0 | 1861554.0 |
| 人员配置 | 总人数81人，设专职项目经理1名，打捞作业保洁员80名 |  |
| 设备配置要求 | 作业船4艘；清运车2辆；巡查车1辆 |  |
| 保洁服务费支付标准 | 90分以上，100%； 85.5-89.5分，90%； 75.5-85分，80%； 65.5-75分，70%； 60-65分，60%； 60分以下，0% |  |
| 作业服务标准 | 信息详见附件二 |  |

- （二）项目绩效目标申报情况

1.绩效总目标

- 根据《东莞市内河涌水环境综合整治方案》的工作部署，为贯彻落实镇委镇政府提出的治污治水工作精神，全力创建东莞市水污染治理示范镇，对曹乐、赵林、谢岗、大厚、黎村等5大截洪渠以及谢岗涌（谢岗辖内）、赵曹排洪渠等河道漂浮物、垃圾、水浮莲进行彻底清理，并通过实行日常保洁，使河道达到河面无杂草和漂浮物、河中无障碍、河岸无垃圾的“三无”标准及目标，改善全镇各河涌面貌。

2.绩效指标

（1）数量指标：日常清理保洁河段情况-完成率100%；

（2）质量指标：保洁服务合格分数-分数达标；

（3）时效指标：计划进度完成及时率-100%；

（4）预算成本指标：预算执行率-2019年预算执行率75%，2020年预算执行率123%；

（5）社会效益指标：河涌面貌-有效改善；

（6）可持续影响指标：后续河涌保洁维护情况-良好；

（7）满意度指标：有效投诉情况-无。

- 二、项目资金情况

- （一）预算安排情况

根据谢岗镇财政分局预算批复，项目2019-2020年预算资金总额为14504179.66元，其中，2019年的项目预算资金为6494407.00元，2020年的项目预算资金为6494408.67元，追加预算安排1515361.99元。

- （二）资金使用情况

2019年年初预算安排6494409.00元，2019年支出4870806.5元，其中实际支付2018年10月-12月保洁服务费1623602.12元，实际支付2019年保洁服务费3247204.34元，2019年预算执行率为75.0%。2020年年初预算安排6494408.67元，2020年追加预算1515361.99元，2020年实际预算安排8009770.66元，截止2020年12月31日，实际支出金额为8009770.66元，2020年预算执行率为123.3%。

项目仍在合同期内，本次评价确定为“事中绩效评价”，评价期为2019-2020年，预算资金总额为14504179.66元，评价期内实际支出资金总额为12880577.16元，评价期预算执行率为88.8%。（详见表2）

表2 项目资金请款拨款信息表

| 序号 | 款项名称 | 项目实施进度 | 请款 |  | 实际结算 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 主管单位请款时间 | 请款金额 （元） | 实际支付时间 | 实际支付金额（元） |
| 1 | 谢岗镇內河涌水域面源清理保洁服务项目 | 2018年10月-2018年11月保洁服务费 | 2019年7月10日 | 1082401.44 | 2019年7月23日 | 1082401.44 |
| 2 |  | 2018年12月-2019年2月保洁服务费 | 2019年7月31日 | 1623602.16 | 2019年8月22日 | 1623602.16 |
| 3 |  | 2019年3月-2019年7月保洁服务费 | 2019年12月25日 | 2164802.9 | 2019年12月27日 | 2164802.9 |
| 4 |  | 2019年8月-2019年12月保洁服务费 | 2020年3月26日 | 2597763.46 | 2020年4月14日 | 2597763.46 |
| 5 |  | 2020年1月-2020年3月保洁服务费 | 2020年5月21日 | 1623602.16 | 2020年6月22日 | 1623602.16 |
| 6 |  | 2020年4月-2020年5月保洁服务费 | 2020年7月16日 | 1082401.44 | 2020年8月14日 | 1082401.44 |
| 7 |  | 2020年6月-2020年7月保洁服务费 | 2020年9月25日 | 1082401.44 | 2020年10月19日 | 1082401.44 |
| 8 |  | 2020年8月-2020年10月保洁服务费 | 2020年12月2日 | 1623602.16 | 2020年12月16日 | 1623602.16 |
| 合计 |  |  |  | 12880577.16 | —— | 12880577.16 |

- 三、评价说明

- （一）评价范围与评价依据

- 1.评价范围

本次评价类型为事中绩效评价，评价对象是谢岗镇2019-2020年度主干河道日常保洁专项项目的实施效益及资金使用情况，评价范围为2019年1月至2020年12月，涉及项目预算资金14504179.66元。

- 2.评价依据

（1）《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）；

（2）关于印发《预算绩效管理委托第三方实施工作规程（试行）》的通知（粤财绩〔2016〕4 号）；

（3）《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》(中发〔2018〕34号)；

（4）《关于推进政府购买服务第三方绩效评价工作的指导意见》（财综〔2018〕42号）；

（5）《东莞市人民政府办公室关于印发<关于全面实施预算绩效管理的意见>的通知》（东府办〔2019〕51号）

（6）关于转发《广东省财政厅关于加快推进市县全面实施预算绩效管理的通知》的通知（东财〔2020〕205号）；

（7）《关于印发<东莞市市级预算项目支出绩效评价管理办法>的通知》（东财〔2021〕50号）；

（8）《关于我镇几条主干河道实施日常清理保洁项目的请示》；

（9）《关于我镇几条主干河道实施日常清理保洁项目的问题的复函》（谢府办复〔2018〕）；

（10）《关于申请追加谢岗镇内河涌水域面源清理保洁服务项目保洁费用的问题的复函》（谢党政综办复〔2020〕）；

（11）主管单位提交的立项资料、管理制度、月度考核评分表、支出明细、自评总结报告等佐证资料。

- （二）评价方法

本项目评价采用的方法主要有资料分析法、专家咨询法、现场核查法及综合评价法。

- 1.资料分析法

评价工作组对《关于我镇几条主干河道实施日常清理保洁项目的请示》、《关于我镇几条主干河道实施日常清理保洁项目的复函》（谢府办复〔2018〕）等相关政策文件、工作方案、资金支出资料等相关资料进行审核和深入分析，主要审核基础资料的完整性、逻辑性、内在勾稽关系等方面的内容，在此基础上进行数据比较、数据分析。

- 2.专家咨询法

评价工作组根据项目实施内容组建了由行政管理、绩效、财务管理专家组成的专家组，为本项目绩效评价提供专业意见和改进建议，采取专家书面评审、座谈了解等方式向主管单位进一步全面了解项目执行进度、管理体系落实及阶段性效益体现情况，为佐证资料的真实性、完整性、指标评分提供支撑依据，为绩效综合评价提供典型实例。

- 3.座谈核查法

评价工作组于2021年7月30日组织专家组、主管单位、保洁单位代表进行座谈交流，掌握谢岗镇2019-2020年度主干河道日常保洁专项项目开展情况、保洁单位工作质量及后续管养工作规范性等信息，构建本次评价基础信息数据的完整性，为指标评分提供支撑依据，为绩效综合评价提供典型实例。

- 4.综合评价法

评价工作组对采集的项目相关基础数据资料进行整理汇总，对项目资金的落实、项目的组织实施以及效益等情况进行多维度的全面分析，并采用项目预定目标与实施效果比较分析等方法进行综合评价，同时结合专家组的意见、建议，形成评价结论。

- 三、绩效评价结果

- （一）评价结论

根据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号）及既定评价指标体系，经项目资料书面审核、座谈调研、满意度调查等综合评价分析，评定“谢岗镇2019-2020年度主干河道日常保洁专项项目”的评价结果为80.2分，绩效等级为“良”。

（备注：评分分4个档次，分别为：90-100分为“优”，80-89分为“良”，60-79分为“中”，60分以下为“差”）

- （二）综合结论

本次评价共设4个一级指标，8个二级指标，16个三级指标和33个四级指标。

评价组根据提供的项目佐证资料所得，从一级指标得分情况看，项目效果显现较好，扣分原因主要是招标需求、绩效指标设置欠缺，过程管理制度缺失、履约能力差，对应产出方面清运及时率、预算执行率和结算及时率偏低等。（评分见图1及详见附件一）

- （三）项目主要绩效完成情况

通过资料查阅、专家座谈和现场实地调研可知，项目相关单位能参与过程管理，预算资金专款专用，整体运作基本畅顺，效果目标完成尚好。

- 1.前期工作方面

项目前期工作基本能按照申请立项、申报预算、采购招标等程序开展工作，做到立项有依据，工作有目标，按要求填报绩效目标申报表等，在工作量和时效方面设定了绩效目标，基本具备绩效管理要求，响应和推动了实施财政预算绩效管理要求，为部门绩效管理和人员绩效意识建立提供经验。

- 2.过程监管方面

通过调研和佐证资料，城管部门和主管单位均能按立项请示中要求，参与项目的过程管理，部分佐证资料有效存档；对存在的问题有一次约谈记录，通过资料反馈，在2019年3-9月期间，整体保洁质量较差，在检查中发现保洁单位存在：保洁人员分配不均匀、保洁人员数量较少以及部分流域仍存在水浮莲和漂浮垃圾等问题，通过约谈得到遏止和改善。能按计划执行每月的考核评分和费用支付管理结合（见表4），财务制度参照镇政府有关的财务管理细则执行。在合同履约方面能对应急和处置工作提出相应要求，表明主管单位过程管理得当，运作基本有序、畅顺。

| 表4 2019-2020年度保洁质量评分计费统计表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 日期 | 评分 | 月承包款比例 | 当月服务费结算金额（单位：元） |
| 1 | 2019年1月 | 92 | 100% | 541200.72 |
| 2 | 2019年2月 | 97 | 100% | 541200.72 |
| 3 | 2019年3月 | 78.5 | 80% | 432960.576 |
| 4 | 2019年4月 | 83.5 | 80% | 432960.576 |
| 5 | 2019年5月 | 76 | 80% | 432960.576 |
| 6 | 2019年6月 | 80 | 80% | 432960.576 |
| 7 | 2019年7月 | 81.5 | 80% | 432960.576 |
| 8 | 2019年8月 | 86.5 | 90% | 487080.648 |
| 9 | 2019年9月 | 87 | 90% | 487080.648 |
| 10 | 2019年10月 | 91 | 100% | 541200.72 |
| 11 | 2019年11月 | 92 | 100% | 541200.72 |
| 12 | 2019年12月 | 95 | 100% | 541200.72 |
| 13 | 2020年1月 | 94 | 100% | 541200.72 |
| 14 | 2020年2月 | 95 | 100% | 541200.72 |
| 15 | 2020年3月 | 97.5 | 100% | 541200.72 |
| 16 | 2020年4月 | 95 | 100% | 541200.72 |
| 17 | 2020年5月 | 94 | 100% | 541200.72 |
| 18 | 2020年6月 | 99 | 100% | 541200.72 |
| 19 | 2020年7月 | 95 | 100% | 541200.72 |
| 20 | 2020年8月 | 99 | 100% | 541200.72 |
| 21 | 2020年9月 | 100 | 100% | 541200.72 |
| 22 | 2020年10月 | 98 | 100% | 541200.72 |
| 23 | 2020年11月 | 99 | 100% | 541200.72 |
| 24 | 2020年12月 | 98.5 | 100% | 541200.72 |

- 3.产出方面

2019-2020年度7条主干河道合计清理水浮莲、河堤垃圾或漂浮物约共51440吨，按阶段性垃圾产生量来看，达到第一阶段集中清理，第二阶段盲点消除和第三阶段的常态保洁的工作目标。从佐证资料获取，保洁服务完成率100%。每天投入约35人次，保洁服务基本按质量要求完成，达成率和考核达标方面产出较好。项目连续无事故滚动运行2年。

- 4.效果方面

经核查相关效益佐证资料及实地调研河涌保洁情况，谢岗镇7条主干河道河涌水面和河堤整体整洁，对照图片资料，较项目实施前有明显改善，项目取得的效果较好，主要表现为三个方面。

一是现场调研过程中无发现明显的水浮莲、漂浮物等垃圾，主干河道附近的灯柱、护栏等河道附近可视范围内的建筑物表面无发现牛皮藓广告，保洁人员巡查河道过程中有佩戴整齐的保洁专用衣服等安全设备，保洁人员数量符合河道保洁要求，保洁工作基本到位。目前工作已进入常态化保洁阶段，主管单位认为，保洁单位的响应速度快、配合度高，项目阶段性工作推进情况较好。例如处理水浮莲的具体流程：第一阶段的水浮莲清理工作量过大，保洁单位派遣的人员数量难以应付，特别安排3台水面作业钩机集中处理水浮莲较多的河面，中期已基本清理完大面积水浮莲，核心工作已转为处理分散的水浮莲，后期进入常态化保洁阶段在河涌靠岸处的回流处设置拦截带等有效机制，保证水浮莲、漂浮物等垃圾在被发现时得到及时处理，无反映有群众投诉和违规作业等负面情况。

二是镇区城市形象有所改善，经现场实地调研及对比项目实施前后的照片，项目实施效果较好，为美丽乡村建设提供有利条件和效果保障，整体河道生态环境逐渐显现，有利于鸟类栖息和湿地的建立，带动了镇区整体宜居环境水平和城市形象提升。

三是项目的实施有效改善群众生活质量，提升居民幸福感。在2021年7月-8月，评价工作组对本项目的河道保洁效果开展满意度调查，本次满意度调查采用线上问卷形式开展，共收到参与有效问卷284份，参与问卷全部有效。根据收集到的调查数据统计，主要效果指标反映，谢岗镇人民群众对本项目整体效果非常满意的有80.6%，认为项目实施后对谢岗镇整体形象提升非常明显的有88.4%，表明项目实施的效果效益明显，群众对项目的实施认可度较高。（满意度数据详见图二及附件三）

图二 河道保洁效果满意度数据图

- 四、存在问题与相关建议

项目的设立有效改善谢岗镇整体环境卫生和城市形象，提升了居民环境质量和生活幸福感。纵观项目佐证资料，结合绩效管理提出需关注的问题和建议，为后续项目管理提供参考，有待进一步提高绩效管理。

- （一）存在的问题

- 1.项目前期立项工作深度不够

一是保洁总面积（水面和堤围）数据的测算由国土部门依据最新卫星图片测算项目保洁面积，具有一定的有效性，但从测算的准确性和精准度来看，支撑资料作为资金测算来衡量，依据仍有所欠缺。

二是保洁费用最高限价由主管单位分类提出，批复定价约为均价上浮8%，确定为采购招标最高限价，在预算精准性和计算依据方面缺少支撑。

三是采购需求制定方面全面性和可行性不足，虽然基本提出了保洁标准和制定了考核评分标准，但与实际工作关联度不够，如项目实施初期以清理为主，中期以集中消除卫生盲点，后期转为常态化保洁服务，但在服务需求、履约设备要求等方面均无针对性提及，相应考核标准也未能差异化对待。

- 2.项目监管主体责任落实不严

项目实施社会化管养模式，主管单位未建立健全项目内控风险管理制度。

一是根据保洁合同要求，保洁单位至少配备80名打捞作业保洁员和1名项目经理，核查保洁单位提供的“项目人员工资清单”资料，发现项目配置人员总数为81人，其中包括文员、司机等其他管理岗位人员，2019年及2020年实际投入本项目的打捞作业保洁员数量约为66人，项目配置人员数量不符合合同要求。

二是保洁人员的社保均未缴纳，采用购买团体险作为工作保障，不符合劳动管理要求，保洁人员权益保障方面存在较大的风险敞口。

三是评分考核工作不够细致，考核标准中“河道及岸线水面严格控制无污染物”发现1处扣1分，但在2020年12月评分考核中扣0.5分不严谨。在2019年3-9月的7个月考核中，均发现存在垃圾未及时清运等的问题，问题的监督整改落实时间较长，后续监督管理机制也未能修改完善。

四是对项目履约能力监管不足，合同约定履约设备为4艘船和3辆车，从提供的设备工具看，7条河道配置4艘船偏少，2辆垃圾清运车为一般中小型货车，是否符合同要求中“符合标准的设备”未能考证，但作为环卫垃圾运输用车未能达到密闭管理，容易造成二次污染，影响城镇环境卫生。

- 3.项目管理要求合理性不足

一是合同要求中存在较多合理性不足之处，如对设备要求中，提出数量要求，并明确要符合标准要求，但标准要求的依据未能列明，导致后续执行无据可依；作业标准中要求对杂草、枯枝落叶进行清理，但如何区分杂草没有明确，且杂草和枯枝落叶的数量相对较大，完全准确执行，估计难度较大，因此，项目合同合理性和执行落实的可行性较差；评分考核是对整个项目进行综合考评，未按保洁的7条河道进行区分评分考核，方式和合理性有待改进。

二是主管单位在项目管理制度上尚未健全。在不定期检查制定、巡查制度、项目财务管理制度等制定方面尚未完善，管理的纠偏机制尚未形成，与镇河长制的工作衔接方面的机制也未形成。

- 4.预算管理和支付时效性问题突出

一是项目始于2018年10月，从本次评价年度2019、2020年预算资金分别安排6494409.00元和6494408.67元，2019年预算执行率仅75.0%，而2020年原预算安排的基础上，又追加安排预算1515361.99元，实际预算执行率为123.3%，整体预算管理有待规范和加强。

二是根据合同约定，主管单位需在每月的25日前结算上一个月的河道保洁服务费，从请款、支付凭证等财务资料显示，保洁单位请款时间普遍滞后，导致预算支出时效较差。如：2020年4月-5月的保洁服务费的请款时间为2020年7月16日，实际结算时间为2020年8月14日，支付时效问题较为突出，一定程度上影响项目的服务质量和效果。

- （二）建议

- 1.加强绩效管理意识，夯实基础工作

项目主管单位要主动开展绩效管理工作，以提高预算绩效为原则，从项目立项初期开始，贯穿绩效管理全过程。抓住重点和关键点，开展依据充分，测算科学的预算数量；重点关注保洁性价比方面，预算单位要主动总结合同经验，积极对周边镇街的同类型项目开展深入调研，提前做好预算申报和细化计费，规范预算编制；同时结合项目的实际情况，三年合同期中，按不同阶段任务和要求，进行绩效目标设定，以绩效目标为导向，进一步提高河道保洁服务绩效。

- 2.强化责任监管，促进精细化管理建设

项目保洁服务实行社会化采购，符合部门履职要求，主管单位是预算责任主体，对采购服务负有监管责任，要不断的强化保洁单位履约执行全过程的监管，及时对可能出现的管理风险和达不到履约标准要求的情况整理记录，实行限期整改和约谈，避免风险敞口发生。落实专人责任和领导监管机制，纵深考核制度执行，从问题中吸取经验，及时制定项目管理纠偏机制，提升河道保洁的精细化管理。

- 3.优化项目实施管理需求

结合项目实施管理，总结经验，对需求中不合理，执行难，标准不清等内容，逐项进行优化，做到内容要求清晰，执行有依据。在河道保洁考评制度方面，以项目标的为单位实行整体评分考核方式支付保洁服务费，与单个河道保洁服务质量不匹配。要清晰区分各河段的保洁质量，应独立各河道进行评分考核，独立计算支付金额，使预算支付和实际保洁效果充分对应和挂钩。同时，可制定结合河长责任制和河道所在的村社区参与的方式，按权重分配制定更优的评分考核方式，有利于提升河道保洁服务质量，提高评分考核的客观性。

- 4.严格预算管理，提高预算资金支付进度

要增强预算管理的自觉性，各单位预算管理部门要制定预算管理内控制度，定期通报进度，明确计划和目的，密切关注预算执行进度和质量，做到跟踪问效。在财务支付方面，加强制度建设和管理，针对项目编制相应的管理要求和权责，加快预算资金支付进度。

附件：

- 一、绩效评价指标评分表。

- 二、作业服务要求和标准信息表

- 三、绩效评价网络问卷数据统计表。

| 附件一 绩效评价指标评分表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级指标 |  | 二级指标 |  |  | 三级指标 |  |  | 四级指标 |  |  | 指标说明 | 评分标准 | 评分意见 | 得分 | 支撑材料 |  |
| 名称 | 权重 | 名称 |  | 权重 | 名称 |  | 权重 | 名称 |  | 权重 |  |  |  |  |  |  |
| 前期 工作 | 20 | 论证 决策 |  | 8 | 项目 立项 |  | 5 | 依据 充分性 |  | 2 | 评价要点： ①项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 立项依据充分，符合相关决策或规划，并获得上级部门批准的，得2分；否则不得分。 | 立项依据较为充分 | 2 | 《关于我镇几条主干河道实施日常清理保洁项目的请示》 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 程序 规范性 |  | 3 | 评价要点： ①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求； ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策等。 | 项目申请、设立过程符合相关要求的，得3分；其他视情况扣分。 | 符合规定 | 3 | 《关于我镇几条主干河道实施日常清理保洁项目的请示》 |  |
|  |  |  |  |  | 服务 采购 |  | 3 | 需求 全面性 |  | 2 | 评价要点： ①项目招标文件中用户需求制定是否与计划工作内容相匹配，预期采购的服务范围、标准、质量、职责要求等是否明确、全面、科学。 | 招标文件中用户需求内容制定全面、明确、科学的，得2分；其他视情况扣分。 | 招标要求设置较为全面 | 1 | 《谢岗镇内河涌水域面源清理保洁服务项目》招标文件 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 采购 合规性 |  | 1 | 评价要点： ①项目相关服务是否按要求进行招标或政府采购，采购过程是否合法规范。 | 项目相关服务供应商的确定通过招标或政府采购，且采购过程合法规范的，得1分；否则不得分。 | 合规 | 1 | 《谢岗镇内河涌水域面源清理保洁服务项目》招标文件 |  |
|  |  | 绩效目标设定 |  | 4 | 绩效 目标 合理性 |  | 4 | 全面 性 |  | 2 | 评价要点： ①绩效目标设定是否与实际工作内容具有相关性，体现决策意图。 ②绩效目标是否在数量、质量、成本控制和时效等方面进行细化，做到定量表述，不能以量化形式表述的，采用定性的分级分档形式表述。 ③绩效目标是否与项目年度任务数或计划数相对应。 | 目标设置完整全面，并与年度任务数或计划数相对应的，得2分；其他视情况扣分。 | 设置的绩效目标较为完整全面 | 2 | 自评报告、项目绩效目标申报表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合理 可行 |  | 2 | 评价要点： ①制定的绩效目标是否做到符合客观实际，科学合理，经过主管单位的合理努力，能够实现。 ②绩效目标的预期产出效益及效果是否符合正常的业绩水平。 | 目标设定合理可行，达到正常业绩水平，在项目周期内具有实现可能性的，得2分；其他视情况扣分。 | 绩效目标设定可实现度高，符合设置标准 | 2 | 自评报告、项目绩效目标申报表 |  |
|  |  | 绩效 指标 设定 |  | 4 | 绩效 指标 明确性 |  | 4 | 相关性 |  | 1 | 评价要点： ①绩效指标设定是否与绩效目标有直接关联，能否全面准确反映目标的实现程度。 | 绩效指标与目标匹配度高，能全面准确反映目标实现程度的，得1分；其他视情况扣分。 | 指标相关度高 | 1 | 自评报告、项目绩效目标申报表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可衡量性 |  | 3 | 评价要点： ①绩效指标设定是否做到定量指标与定性指标相结合，系统地反映财政支出的预期产出和效益。 | 绩效指标设定符合做到定量指标与定性指标相结合的，得3分；其他视情况扣分。 | 部分绩效指标的设置规范性较低,定性与定量结合不足 | 2 | 自评报告、项目绩效目标申报表 |  |
|  |  | 预算 配置 |  | 4 | 资金 投入 |  | 4 | 合规性 |  | 2 | 评价要点： ①预算资金的申请是否符合程序，计算依据是否充分，计算过程是否详尽，计算过程是否合理。用以反映和考核预算资金配置的合规性、科学性、合理性。 | 预算资金申请符合程序要求，计算依据充分，计算过程详尽合理的，得2分；其他视情况扣分。 | 符合相关规定 | 2 | 财务资料 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 调整率 |  | 2 | 评价要点： ①考量预算的调整情况，体现年初预算编制的科学程度。 预算调整率=¦预算追加（减）数/年初预算数¦×100%。 | 调整率≤10％的，得2分；10％-20％的，得1分；21%-30%的，得0.5分；预算调整率大于30%的，不得分。 | 预算调整率：11.67% | 1 | 《关于申请追加谢岗镇內河涌水域面源清理保洁服务项目保洁费用的问题的复函》 |  |
| 过程管理 | 30 | 资金 管理 |  | 6 | 财务 制度 |  | 2 | 健全性 |  | 2 | 评价要点： ①项目主管单位的财务制度是否健全，是否制定专项的资金财务管理办法。用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。 | 制定有项目相关资金财务管理办法的，得2分；其他视情况扣分。 | 未设立专项财务制度，项目以镇财政制度为主管单位主要制度 | 1 | 现场查看 |  |
|  |  |  |  |  | 资金 使用 |  | 4 | 支出 合规性 |  | 4 | 评价要点： ①项目主管单位资金支出时是否有完整的审批程序和手续； ②项目会计核算是否规范，是否进行专账管理，支出记录是否完整规范，凭证是否合规有效。 ③资金拨付是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。 | 资金支出合理规范，不存在违规支出情况的，得4分；否则视情节扣分。 被财政、审计部门检查、评价，发现问题的，或发现问题未整改的，不得分。 | 项目支出合规 | 4 | 现场查看支付凭证等相关资料 |  |
|  |  | 业务 管理 |  | 24 | 业务 制度 |  | 10 | 制度 完善 性 |  | 3 | 评价要点： ①项目主管单位是否已制定或具备专项业务管理制度、安全保障方案、特殊恶劣天气应急预案等； ②业务管理制度、应急预案等内容是否合法、合规、完整、有针对性。 | 具备相关业务制度、应急预案等制度且内容合规的，得3分；其他视情况扣分。 | 业务监督管理制度不全面，安全保障制度较为欠缺，应急预案较为完整 | 1 | 提交资料 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 计划性 |  | 2 | 评价要点： ①项目是否制定有详细的服务实施方案，是否定期制定工作计划； ②项目实施方案、工作计划是否具备针对性、可操作性等。 | 项目制定有详细的实施方案及工作计划，并具有针对性、可行性的，得2分；其他视情况扣分。 | 无制定详细的年度专项工作计划，但有制定部分具体的项目实施方案 | 1 | 现场查看 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 执行 有效性 |  | 5 | 评价要点： ①项目实施过程中是否严格执行落实业务管理制度、工作方案或计划的规定。用以反映和考核业务制度、工作方案等的有效执行情况。 | 严格执行各项管理制度、方案的，得5分；其他视情况扣分。 | 项目人员配置方面存在配置不合理的情况 | 3 | 《人员名册工资表》 |  |
|  |  |  |  |  | 组织 实施 |  | 14 | 服务 合同 合理性 |  | 3 | 评价要点： ①服务合同与用户需求重要条款是否保持一致； ②审核项目签署的服务合同：服务范围、服务时长、人员设备配置需求是否明确、服务内容是否完整、服务标准、服务过程监管、考核是否合理等； ③合同是否具备资金支付与服务数量、质量考核挂钩的条款；是否具备激励机制促使机构持续改善服务质量。 | 服务合同与用户需求重要条款保持一致，内容合理、全面且具有激励机制的，得3分；其他视情况扣分。 | 合同尚欠缺激励机制 | 2 | 根据服务合同需求综合评审 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 履约 能力 |  | 3 | 评价要点： ①合同约定的人员数量及资质、场地设备、人员福利待遇、信息支撑等是否落实到位。 | 结合合同条款达成程度，视情况给分，满分3分。 | 作业人员无购买社保，无高温工作补贴福利，仅购买了商业险 | 1.5 | 现场了解 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 质量 监控 |  | 6 | 评价要点： ①主管单位是否对项目进行实施质量监控； ②质量监控频次是否合理、检查记录是否完整。 | 主管单位对项目开展日常质量监控检查并落实考核工作、频次合理且相关记录完整的，得6分；其他视情况扣分。 | 有相关质量监控记录 | 5 | 《月度考核评分表》等过程资料 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 整改 情况 |  | 2 | 评价要点： ①考核主管单位在监督检查过程中发现的问题，服务方是否能进行及时且有效地整改； ②针对问题整改不到位等情况，主管单位是否具有惩戒机制，促使服务方持续提升服务质量。 | 结合座谈及资料分析，项目具备惩戒机制，服务方能及时且有效对主管单位提出问题进行整改的，得2分；其他视情况扣分。 | 发现问题能及时整改 | 2 | 现场座谈 |  |
| 产出 | 25 | 项目 产出 |  | 25 | 产出 数量 |  | 5 | 服务 范围 达成率 |  | 5 | 评价要点： ①考核合同约定服务范围的达成率。 服务范围达成率=服务方河道保洁的实际面积/应保洁的河道总面积×100%。 | 得分=服务范围达成率*5 | 符合服务范围达成情况 | 5 | 自评报告 |  |
|  |  |  |  |  | 产出 时效 |  | 7 | 保洁 及时率 |  | 4 | 评价要点： ①考核服务方是否落实合同条款要求，组织人员每日按时开展河道保洁工作，实现人员在岗率100%；（3分） ②服务方是否按要求在指定时间向主管单位上报上月各类作业统计表和当月工作计划，保障保洁记录归档及时性。（1分） | 结合座谈、实地调研及满意度调查结果综合考量，满分4分。 | 现场查看有个别河涌有水草 | 3 | 现场实地调研 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 垃圾清运及时率 |  | 3 | 评价要点： ①考核服务方是否落实合同条款要求，每天定时将收集的河道垃圾清运至指定堆放点晒干，之后转运至指定的中转站。 | 结合座谈、实地调研及满意度调查结果综合考量，满分3分。 | 转运及时 | 2 | 现场座谈了解，评分考核 |  |
|  |  |  |  |  | 产出 质量 |  | 7 | 考核 达标率 |  | 4 | 评价要点： ①考核服务方月度考核结果的达标情况（综合得分≥90分），反映项目服务质量。 月度考核达标率=（月度考核达标次数/开展月度考核总次数）×100%。 | 得分=考核达标率*4 | 2019年有5次得分低于90分，考核达标率为19/24=79.16% | 3.2 | 自评报告 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 安全 事故 发生 |  | 3 | 评价要点： ①项目实施期间，是否因安全生产保障措施未落实到位等，导致从业人员出现安全事故。 | 安全事故发生数=0的，得3分；其他情况不得分。 | 无发生 | 3 | 《2019-2020年度是否出现安全生产事故的佐证或情况说明》 |  |
|  |  |  |  |  | 成本 控制 |  | 6 | 预算 执行率 |  | 3 | 评价要点： ①考核预算安排资金、实际使用资金与结转资金的情况。用以反映项目预算执行情况。 预算执行率=（实际支出资金/财政安排预算资金）*100% | 预算执行率≥90%的，得3分；80%-90%的，得1.5分；低于80%的，不得分。 | （12880577.16/14504179.66）*100%=88.81% | 1.5 | 自评报告 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 结算及时率 |  | 3 | 评价要点： ①考量服务费用结算是否依据合同约定，实行按月支付，做到每月25日前将上月应结算服务费及时支付至中标方。 | 资金拨付及时且足额的，得3分；其他视情况扣分。 | 预算支付滞后性问题较为突出 | 2 | 财务资料 |  |
| 效果 | 25 | 项目 效益 |  | 25 | 社会 效益 |  | 15 | 河面 保洁效果 |  | 5 | 评价要点： ①考核项目实施是否有效保持7条主干河道水面保洁，实现“河面无杂草和漂浮物、河中无障碍”。 保洁程度按“优、良、中、差”四个等级进行评价，用以反映和考核项目水面保洁工作的实效。 | 综合考虑，按水面保洁程度实际等级给分，优（5分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）。 | 保洁程度为优 | 4 | 现场查看，评分考核 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 堤围保洁效果 |  | 5 | 评价要点： ①考核项目实施是否有效保持7条主干河涌堤围部分的保洁，包括：堤面、内外堤围、接驳管道、堤身、护堤地、滩地等，实现“河岸无垃圾”标准。 ②保洁程度按“优、良、中、差”四个等级进行评价，用以反映和考核项目对堤围、岸边保洁工作的实效。 | 综合考虑，按河涌堤围保洁程度实际等级给分，优（5分）、良（4分）、中（2分）、差（0分）。 | 现场查看过程发现个别河堤有垃圾，保洁程度为良 | 4 | 现场查看，评分考核 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 河道生态改善 |  | 3 | 评价要点： ①考核项目实施是否有效促进镇内7条主干河道的水生态环境改善。 ②水生态环境改善程度按“优、良、中、差”四个等级进行评价，用以反映和考核项目对7条主干河道生态改善的实效。 | 结合实地调研等情况综合考量，满分3分。 | 水生态环境改善情况较好，改善程度为优 | 3 | 现场查看 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 城市 形象 提升 |  | 2 | 评价要点： ①考核项目实施后，是否有助于提升本镇城市形象。 | 结合实地调研、问卷调查等情况综合考量，满分2分。 | 有助于提升城市形象 | 2 | 现场查看 |  |
|  |  |  |  |  | 可持续 影响 |  | 3 | 管养 制度 |  | 3 | 评价要点： ①考量现行管理体制是否能满足长远发展需要，实现效益可持续。 | 综合考量，项目现行管理体制能满足长远发展需要的，得3分；其他视情况扣分。 | 可持续发展制度有待完善 | 3 | 提供制度情况 |  |
|  |  |  |  |  | 满意度 |  | 7 | 满意度 |  | 5 | 评价要点： 考量公众、专家组对项目实施效果的满意程度；公众、专家组若认为需优化空间较大，则表明满意度不高。 | 本项评分以公众满意度调查、专家实地核查意见为考量 ，以加权形式综合评定：满意度90%以上，得5分；每降低5%，扣1分，扣完为止。 | 满意度为97.88% | 5 | 现场查看 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 投诉率 |  | 2 | 评价要点： 考量项目实施过程中的有效投诉情况，是否存在负面影响。 | 项目实施过程中，未出现有效投诉情况的，得2分；每出现1宗有效投诉，扣1分，扣完为止；若存在负面影响而引起纠纷、诉讼、信访、上访甚至违法犯罪的，不得分。 | 项目开展期间无收到有效投诉 | 2 | 自评报告 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | — | — | 评分结果 | 80.2 | — |  |
| 逆指标 | -10 | 逆指标 |  | -10 | 资金 使用 |  | -10 | 资金 使用 |  | -10 | 反映项目实施过程中，是否存在克扣、截留、挤占、挪用资金，是否有违规列支三公经费等。 | 资金使用出现克扣、截留、挤占、挪用、违规列支三公经费等现象，在评定总分中减去相应分数。 |  | 0 |  |  |
| —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合得分 | 80.2 | — |  |
| —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 评价等次 | 良 | — |  |
|  |  |  | 附件二 作业服务要求和标准信息表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 序号名称 |  |  |  |  |  | 具体要求 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一、人员及设备配置要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.人员配置 |  |  |  |  |  | 配置专职项目经理1名、打捞作业保洁员80名，共计81名。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.设备配置要求 |  |  |  |  |  | (1)符合安全标准作业船4艘； (2)符合安全标准垃圾清运车2辆； (3)符合安全标准的巡查车1辆。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二、水上环卫保洁工程具体操作要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 本河涌面源清理保洁项目工作范围包括利用机械或人工对河涌堤面及内外堤围、接驳管渠、河道水面上及河道内水面所浸泡到的绿色植物丛中的垃圾、杂草、枯枝落叶、漂浮物、水草、水浮莲等杂物进行打捞清理、日常保洁及外运处置等系列工作,从而保持河道景观，保护河道水环境。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 按照规定配备保洁人员及设备，保证河面清洁无漂浮物、无水浮莲，及时清理河道内非景观性植物、杂草。岸线水面不得有大于0.5平方米漂浮垃圾，大于0.3平方米漂浮垃圾2件之间的最小距离为150米，小件零星漂浮垃圾2件之间的最小距离为20米。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 岸线回流区、河涌口、岸边滩头每50平方米不得有3件大于0.3平方米漂浮垃圾。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 每50平方米岸线回流区不得有小件零星漂浮物5件,河涌口、岸边滩头不得有小件零星漂浮物10件。沿河道两岸河堤内立面及清水平台的垃圾在潮退后必须及时清理。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |  |  | 河面基本清洁。每3000平方米水面内漂浮物控制在1平方米以下，水面无聚集性漂浮垃圾、水生物、动物尸体、烂家具及其他漂浮的生活垃圾。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  |  |  |  | 堤身、护堤地和滩地不得有较大面积的杂草，不得有大于0.3平方米的垃圾，小件垃圾之间的距离不得小于20米。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  |  |  |  | 清洁作业要达到无漂浮、无垃圾、无水草、无淤积物、无乱堆物、无牛皮癣、无杂物、水面净、岸坡净、岸脚净、河床净、桥墩净、护栏净。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 桥角、桥墩边、水闸前面无垃圾及漂浮物。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9 |  |  |  |  |  | 对粘贴在岸坡、河堤、桥墩、桥角、桥栏以及沿河两岸的河道可视范围内的河道护栏上的牛皮癣进行及时清理,控制在每1000平方米范围内无牛皮癣。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10 |  |  |  |  |  | 对与河涌接驳的暗渠、箱涵等排水管道进行垃圾清理，确保与河涌接驳的各暗渠、箱涵等排水管道在可视范围内无垃圾、无水草、无淤积物等。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11 |  |  |  |  |  | 保持垃圾中转码头清运场地整洁。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12 |  |  |  |  |  | 作业船垃圾要按计划有序吊卸，每船(次)垃圾吊卸应在30分钟内完成。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 每日对水域保洁工作实行定时收运、保洁，做好垃圾量记录。每月按指定时间及指定格式向主管部门上报上月各类作业统计表和当月工作计划。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14 |  |  |  |  |  | 水上打捞垃圾由甲方就地提供堆放点，晒干后转运到指定的中转站。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15 |  |  |  |  |  | 所有垃圾均清运到甲方指定地点。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 三、水上环卫保洁工程具体操作要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  | 符合有关海事安全、水上作业安全的标准、规定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  |  | 水上作业应穿着救生衣，船上应备救生器材，配置足够消 防器材。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 |  |  | 建立保洁质量自查自检制度，配备巡检车、船。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  |  | 建立良好的作业队伍，着装统一，爱岗敬业。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  | 作业船、车证照齐全，外貌要整洁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6 |  |  | 遇突发事件要无条件服从安排，并完成政府临时指定任务(包括各级领导检查工作)。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7 |  |  | 突发事件、自然灾害等过后要及时进行打捞清理;各种重大活动(包括国家、省、市大检查)和重大节假日等要重点保洁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 四、应急预案 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.应急小队 |  |  | 拟成立应急抢险分队，由部门主管及小组长等组成指挥小组，设应急抢险工人10名，平时在各自岗位上班,凡接到甲方突击任务或现场发现紧急情况，立即做出反应，形成专门的应急小队，全天24小时随时赶到现场。在应急抢险期间每天安排专人值班，并24小时开机，该应急小队接到甲方通知或抢先通知后10分钟内到现场进行抢险工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.对甲方紧急要求的应急预案 |  |  | （1）无条件服从甲方的一切应急及迎检任务，重大节假日及活动等特殊情况须制定应急处理方案，配合完成突击性工作。 （2）有迎检任务下来时，突击队全面铺开，对本项目所有责任区域及时检查、清理等。 （3）台风、暴雨灾害后，及时排涝，保证河道清洁。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3.遭受台风、暴雨的应急预案 |  |  | （1）5级及5级以上大风、红色暴雨警告期间，必须暂停所有水面作业，以保障员工安全。 （2）值班室设专人收听、收看、收集气象灾害预警消息。 （3）台风大雨发生后，立即巡查，保持与总部联络，在12小时内向甲方及监理报告情况。 （4）台灾发生后，立即组织突击队和一切人力、物力在12小时内清理现场。 （5）大雨后，清除河上漂浮物及垃圾，以免影响其他航船的运行。 （6）灾后立即清点统计受灾情况，如实上报，杜绝谎报灾情行为。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4.船祸发生后的应急预案 |  |  | （1）该船祸定义为作业员工在工作现场所遭遇的船祸，要求现场人员立即电话通报总部并拨打“110”，在征得警方同意后，可尽快施救，并设法保护现场。 （2）受伤员工要完全接受交通部门裁决，不得任意性干扰执法。 （3）受伤工人将根据已购保险及有关条例，享受相应赔偿。 （4）对于死难事故，应尽最大限度避免，一旦发生，首先以抢救为重并按劳动法及劳保条例安抚遇难者家属。其次，分析事故原因，以此教育员工，杜绝类似事故再度发生。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5.重大节假日或活动等特殊情况应急预案 |  |  | （1）保障标准与要求:以国家规定的文明作业的规范要求为标准，并在此基础上，针对节假日的特点，进一步提高重点时段、重点区域的作业质量,确保社会的需求和市容的美观洁净，为社会和市民提供优质的服务，为美化城市、提升城市形象做出贡献。 （2）保障措施：①针对重大节日里，社会对环境卫生影响大、需求量大的特点，增加节日作业力量的投入，确保节日保障的效果；②增加水上保洁作业人员，保证全天候人力的到位；③增加设备配置及技术人员的配备；④增加或保持作业人员的值班作业；⑤成立应急抢险分队，保证应对突发情况有足够的力量；⑥保证船只及设备状况的良好；⑦抓重点，促难点，保关键。抓好关键河道保洁薄弱环节，促进全局的整体质量水平提高；⑧要安排各片区组长值班、带班，保持通讯联络通畅，做好全程合理调度与机动应急处理。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6.突发事故应急预案 |  |  | （1）一般事故的应急预案：如出现水流急，作业人员溺水时，其他作业人员第一时间给予救生圈等救生器材，如情况危急时,熟水性较强的作业人员佩戴救生器材下水抢救，避免人员伤亡事故发生，事后上报主管，作进一步的管理改进。 （2）重大事故的应急预案：当作业期间与航道船只发生相撞时，应在第一时间确保自身安全，在安全区域内，立即报警或通知项目负责人，如发现溺水事故，因积极抢救，适当利用救生工具，确保无人员伤亡。届时应了解清楚事故原因及人员安全状况，做进一步的跟进工作。 （3）失火事故的拯救操作要点：遇船只起火燃烧的事故现场，立即采取灭火措施。同时需考虑烧毁船只部位清理工作，防止污染河道。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件三 绩效评价网络问卷数据统计表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 调查内容 | 调查结果（单位：%） |  |  |  |  |
| 1 | 您对本镇主干河道的日常保洁效果的总体评价? | 非常满意 |  | 比较满意 | 一般 | 不满意 |
|  |  | 229 （80.63%） |  | 49 （17.25%） | 6 （2.11%） | 0 （0%） |
| 2 | 您认为政府投入资金，由专门公司负责镇内主干河道保洁这项工作是否有必要? | 很有必要 |  | 比较满意 | 一般 | 不满意 |
|  |  | 236 （83.1%） |  | 41 （14.44%） | 6 （2.11%） | 1 （0.35%） |
| 3 | 您在日常出行过程中是否有见到保洁人员进行日常河面、堤围保洁工作? | 经常看见 |  | 偶尔看见 | 很少看见 | 不满意 |
|  |  | 247 （86.97%） |  | 30 （10.56%） | 6 （2.11%） | 1 （0.35%） |
| 4 | 您日常见到的河道保洁人员，是否有统一着装、配套安全装备? | 总是 |  | 偶尔是 | 从不 |  |
|  |  | 259 （91.2%） |  | 21 （7.39%） | 4 （1.41%） |  |
| 5 | 您是否在上述主干河道周边，如:岸坡、河堤、桥墩、桥角、桥栏、滩地等看见牛皮癣广告? | 经常看见 |  | 偶尔看见 | 很少看见 | 没有看见 |
|  |  | 72 （25.35%） |  | 37 （13.03%） | 52 （18.31%） | 123 （43.31%） |
| 6 | 您是否遇到过:主干河道周边有河道垃圾堆积，但隔天仍未得到清理的情况? | 经常遇到 |  | 偶尔遇到 | 很少遇到 | 没有遇到 |
|  |  | 62 （21.83%） |  | 21 （7.39%） | 66 （23.24%） | 135 （47.54%） |
| 7 | 您是否知晓本镇河道保洁工作的监督渠道? | 知道 |  | 不知道 |  |  |
|  |  | 254 （89.44%） |  | 30 （10.56%） |  |  |
| 8 | 您认为本项目的开展，对谢岗镇整体城市形象提升效果明显吗? | 非常明显 |  | 有点明显 | 不太明显 | 无变化 |
|  |  | 251 （88.38%） |  | 27 （9.51%） | 3 （1.06%） | 3 （1.06%） |
| 9 | 您对镇内主干河道日常保洁后续管理工作的建议是 | 1 | 严厉打击偷排污水偷倒垃圾的行为。 |  |  |  |
|  |  | 2 | 加强巡查，发现漂浮物或偷排及时处理。 |  |  |  |
|  |  | 3 | 发现问题工作人员应第一时间到现场处理，提高工作效率 |  |  |  |
|  |  | 4 | 做好河道的截污工作，落实保护河道的活动宣传工作 |  |  |  |

该合同名称是主管单位与保洁单位签订的合同名称，覆盖时间为2018年-2021年。说明：根据谢岗镇水务工程建设运营中心预算批复，项目主项名称为：主干河道日常保洁专项，小项名称为：谢岗镇内河涌水域面源清理保洁服务项目，因此，本项目名称采用预算批复主项名称，相关资料对应小项。

根据资料《关于申请追加谢岗镇内河涌水域面源清理保洁服务项目保洁费用的问题的复函》（谢党政办复〔2020〕），评价工作组获悉，由于项目财政跨年原因，项目2020年追加费是2019年未结算的保洁服务费用，因此，追加部分不纳入年度预算，计入当年预算支出。

第一阶段（2018年10月-2019年6月）产生垃圾量约35500T，第二阶段（2019年7月-2019年12月）约10900T，第三阶段（2020年1月-2020年12月）约5040T

关于我镇几条主干河道实施日常清理保洁项目的清示

关于我镇几条主干河道实施日常清理保洁项目的问题的复函（谢府办复【2018】）