2017年市政府十件民生实事完成情况表
制表单位：市政府督查室                                                                                截止时间：2017年12月31日

	总体要求
	年度目标及工作内容
	牵头单位
	完成情况

	（1） 有效打击违法犯罪行为，加强社会治安防控。
	1. 实现全年现行命案发案数同比下降5%，破案率达到95%；盗抢骗犯罪案件警情数同比下降10%，发案数下降6%，破案绝对数上升6%，持续提高人民群众安全感。
	公安局
	全年全市现行命案发案数同比下降15.1%，破案率达到97.5%；全市盗抢骗警情数同比下降18.96%。全市盗抢骗犯罪案件发案数同比下降13.86%，破案绝对数同比上升11.2%。

	
	2. 建设21个市际固定治安卡点，构筑环莞“护城河”工程，全面提升我市路面应急查控能力水平。
	公安局
	全市已完成21个固定治安卡点建设并验收合格，目前各治安卡点均能严格按等级勤务开展查控工作，落实24小时安排人员值守或执勤，全面提升我市路面应急查控能力水平。

	
	3. 在各镇街分别打造1个宣传安全防范知识和“平安文化”理念的镇街特色主题场所；开展社区行、入万家、校园行及交通、消防安全主题宣传活动活动不少于14000场次，公安微信公众号推送专题信息不少于1500条次，推出公益宣传海报不少于10万份，提高市民防范意识。
	公安局
	全市建成33个“平安文化”主题体验场所；开展社区行、入万家、校园行及交通、消防安全主题宣传活动活动14000多场次，公安微信公众号推送专题信息1500多条次，推出公益宣传海报10多万份。

	（2） 推进水环境和大气污染治理。
	4. 完成500公里截污次支管网建设，全面提升我市污水处理能力。
	环保局

水投集团
	全年全市新建截污次支管网767.81公里。

	
	5. 加快茅洲河水环境综合整治，建成长安新区污水处理厂及配套管网工程，改善该流域水环境。
	水投集团
	长安新区污水处理厂及配套管网工程已完工并投产运营。

	
	6. 改善石马河流域水环境，建成塘厦林村污水处理厂二期及配套管网工程。
	水投集团
	塘厦林村污水处理厂二期及配套管网工程已完工并投产运营。

	
	7. 深化大气污染治理，完成100家VOCs污染企业整治；完成沙角电厂群6个机组超低排放改造；完成新建工地扬尘污染整治，强化道路扬尘污染控制；完成不少于4个空气质量监测子站建设，完善大气污染防控体系。
	环保局

凤岗镇

樟木头镇

大朗镇

沙田镇（虎门港）
	印发实施了《东莞市印刷及塑胶行业VOCs污染整治工作实施方案》、《东莞市汽车和摩托车制造（表面涂装）VOCs污染整治工作实施方案》和《印刷等三个重点行业VOCs治理技术指南》，建立了100家重点VOCs排放企业整治名录，并完成100家VOCs污染企业整治；累计完成沙角电厂群8台10万千瓦以上煤电机组的超低排放改造；开展各类建设工程、混凝土搅拌站、工业堆场、干散货码头等792个扬尘项目清单更新及防治措施落实情况核查工作，完成391项扬尘防治措施不到位项目的整治；开展每月道路扬尘抽样检测工作。凤岗、樟木头、大朗、沙田等4个镇的空气子站已建成，并投入试运行。

	（3） 增加学校学位供给和扶持民办学校发展。
	8. 向进城务工人员随迁子女提供3.5万个积分学位（含优惠政策群体）。
	教育局
	出台了《东莞市异地务工人员随迁子女积分制入学民办学位补贴暂行办法》，向被积分制录取但安排不到公办学校就读的随迁子女给予相应的民办学位补贴，进一步增加积分学位供给，扩大随迁子女的受惠面。全年共向随迁子女提供了积分入学学位79354个（含优惠政策），比去年增加了44283个学位，增幅126.3%。

	
	9. 建成松山湖实验小学二期，提供小学学位1100个。
	松山湖管委会
	松山湖实验小学二期已于2017年9月开学。 

	
	10. 对就读义务教育民办学校的在校生给予财政补助，小学生每人每年补助1270元；初中生每人每年补助2155元。
	教育局
	对全市就读义务教育民办中小学校在校生给予财政补助，补助学校覆盖率、补助学生覆盖率均达到100%，其中，小学生每年每人补助金额为1270元，初中生每年每人补助金额为2155元。

	
	11. 对民办学校给予财政帮扶，用于学前教育专项资金、民办学校教师从教津贴专项资金等帮扶项目。
	教育局
	全年扶持民办普通中小学59所，每所资助10万元；扶持民办中职学校2所，每所资助40万；对688所幼儿园发放集体办幼儿园和普惠性民办幼儿园补助资金共计7139.5万元；对23所新评等级的幼儿园发放等级幼儿园奖励金共计350万元；对符合条件的2.2万多人次发放民办学校教师从教津贴经费共5934.9万元；全年建设慕课资源20496节，向民办学校推送15756节次；各学科累计送课到校3661节（含现场送课和网络送课）；举行教学资源应用研训56场，参加人数16434人次；全市64对公、民办结对学校参与帮扶的教师达到2.28万人次，协助民办学校完善学校管理制度310项，开展讲座、论坛、报告会、沙龙等活动超过300个，教学课例展示近1000节，团队活动175次。

	（4） 提高低保标准和养老保险待遇，强化食品药品安全保障。
	12. 提高最低生活保障标准，从每人每月610元提高为每人每月720元。对低保对象参加社会基本养老保险的个人缴费给予补助。
	民政局
	从2017年开始，全市最低生活保障标准从原来610元/人/月大幅提高到880元/人/月；全年共发放低保金7945.69万元。对低保对象参加社会基本养老保险的个人缴费给予补助，全年支出1682.5万元。

	
	13. 提高社会养老保险待遇。
	社保局
	完成对全市参加社会养老保险的退休人员的养老保险待遇调整，调整后社会养老保险待遇人均增加101.34元，月人均基本养老金达1465.45元。

	
	14. 建成市食品药品检测中心，监督检验食品、药品、医疗器械、保健品和化妆品质量，保障市民健康安全。
	城建局

食药监局
	市食品药品检测中心已建成，并开展工作。

	
	15. 开展150家农贸市场快速检测工作，安排专人按要求对食用农产品进行安全检测，保障食品安全。
	食药监局
	全市150家农贸市场快检室已全部通过验收，并开展快速检测工作。

	（5） 加大医疗服务补助，提高市民应急救护技能。
	16. 提高基本医疗保险待遇，包括提高基本医疗保险年度最高支付限额；提高住院基本医疗费用分段支付比例；提高部分特定门诊病种限额标准和增补基本医疗保险特定门诊病种。
	社保局
	市政府印发《关于调整社会基本医疗保险待遇标准的通知》（东府〔2017〕53号），将基本医疗保险年度最高支付限额提高到上年度职工年平均工资的8倍，同时优化住院基本医疗费用分段支付比例；市社保局印发《关于调整社会基本医疗保险、补充医疗保险特定门诊有关规定的通知》（东社保〔2017〕68号），增补了重型地中海贫血等10个特定门诊病种，部分特定门诊病种限额标准提高500-3000元不等，同时患两种特定门诊病种的限额标准提高500元。

	
	17. 将新生儿遗传代谢病筛查纳入政府补助项目，符合条件的新生儿由政府补助80%筛查费用。
	卫生计生局
	已将新生儿遗传代谢病筛查纳入政府补助项目，符合条件的新生儿由政府补助80%筛查费用，全年全市共完成新生儿遗传代谢病筛查标本44589例。

	
	18. 实施儿童口腔疾病综合干预项目，包括：开展儿童口腔健康教育；对7-9岁儿童进行免费窝沟封闭服务；对3-6岁儿童逐步开展免费局部用氟服务。
	卫生计生局
	全年全市33个镇街（园区）全部完成小学二年学生六龄齿免费窝沟封闭工作，累计实施窝沟封闭69603人，完成窝沟封闭牙齿数218434颗。全市共有9个镇街实施幼儿园儿童的免费涂氟工作，累计为228所幼儿园的53179名儿童进行口腔检查和局部涂氟。

	
	19. 开展普及性应急救护培训，完成培训50000人次，帮助市民掌握心肺复苏、创伤急救和中毒等最基本的应急救护知识技能。
	红十字会
	全年共开展普及性应急救护培训51500人次。

	（6） 优化城乡生态环境，提升生活垃圾处理能力。
	20. 完成100个村（社区）的美丽幸福村居建设，改善社区环境。
	住建局
	全年完成100个村（社区）的美丽幸福村居建设。

	
	21. 完善大岭山、大屏嶂及银瓶山等森林公园设施，优化城市休闲环境。
	林业局
	大岭山森林公园观湖生态休息广场项目、银瓶山森林公园清溪湖森林通道项目、大屏嶂森林公园园区作业通道项目及白石山沙溪水库环湖通道绿化工程均已全部完工。

	
	22. 建成麻涌餐厨垃圾处理项目。
	东实集团
	麻涌餐厨垃圾处理项目已建成。全年累计收运处理62天，处理餐厨垃圾180吨；完成43家机关事务单位及企业收运处理协议的签订。

	
	23. 建成横沥环保热电厂一期技改再增容项目，提升我市生活垃圾处理能力。
	城管局
	横沥环保热电厂一期技改再增容项目已建成并投入运行。

	
	24. 建成麻涌垃圾处理厂一、二期工程项目。
	城管局

东实集团
	麻涌垃圾处理厂一、二期工程项目已建成并投入试运行。

	（7） 促进创业就业和帮扶困难群体。
	25. 促进创业，帮扶就业，全年促进创业1.3万人；城镇新增就业8万人，推动和帮扶9000名登记失业人员实现就业，困难家庭高校毕业生100%实现就业。
	人力资源局
	全年共发放小额创业贷款约6.5亿元，促进创业1.3181万人；全市城镇新增就业人数85011人，推动和帮扶11441名登记失业人员再就业，均完成年度任务；全市有126名应届困难家庭高校毕业生，已实现100%就业。

	
	26. 对全市0-15周岁符合条件的在民办康复服务机构接受康复教育的残疾儿童发放康复补助。
	残  联
	对全市0-15周岁符合条件的在民办康复服务机构接受康复教育的残疾儿童发放康复补助450万元。

	
	27. 为约2000名户籍残疾人免费发放辅助器具。
	残  联
	全年共为2184名残疾人适配了辅具，适配辅具件数达2454件。

	（8） 强化办证便民服务，及时提供内涝预报预警信息。
	28. 在市镇两级公安办证大厅推广应用居民身份证自助受理领取设备，方便市民全天候、自助式办理和领取身份证。实现市局办证厅安装2套、镇街（园区）分局办证厅各安装1套的目标。
	公安局
	市公安局办证大厅已安装2套、各镇街（园区）分局办证厅已各安装1套居民身份证自助受理领取设备。市民可以在居民身份证自助受理设备上办理身份证的换领和补领业务。

	
	29. 在机动车销售4S店、二手车市场设置机动车登记服务站，实现“购车-登记一站式办理”，为群众提供便利快捷服务。实现4S店机动车登记服务站分流全市新车注册业务50%以上，二手车市场机动车登记服务站分流全市二手车交易过户业务30%以上的目标。
	交警支队
	已在机动车销售4S店、二手车市场设置机动车登记服务站，全市目前共有77家新车服务站和10家二手车登记服务站开通业务，分流全市新车注册业务的60%，分流二手车交易过户业务的40%。

	
	30. 建成8个城市内涝监测点，实时监测城市内涝，及时向公众发布内涝预报预警信息。
	气象局
	已建成8个城市内涝监测点，内涝观测数据已正常采集并入库；通过微博、网站和短信对外发布8个内涝点的内涝实况及预报预警信息9次。

	（9） 保障市民便捷出行和提升文明交通意识。
	31. 建成东江梨川大桥。
	交投集团
	东江梨川大桥已于2017年1月22日建成。

	
	32. 建成东宝河新安大桥。
	交通局
	东宝河新安大桥于2017年8月26日正式通车。

	
	33. 向全市重点车辆驾驶人和车主发送交通安全警示提醒短信不少于300万条；交警微信公众号推送交通安全宣传信息不少于200条，阅读总量不少于400万人次；东莞日报出版发行交通安全宣传专版专栏24期。年底在全市范围开展“122”全国交通安全日主题系列宣传活动；张贴宣传海报不少于2万份，派发宣传单张不少于80万份；进学校宣传不少于1000场次，进商场超市、餐饮场所、公园广场等场所宣传不少于500场次，进家庭宣传不少于300场次，进重点单位和工厂企业宣传不少于1000场次，进社区（村）宣传不少于2000场次，提升市民文明交通意识。
	交警支队
	交警部门全年共向全市重点车辆驾驶人和车主发送交通安全警示提醒短信429万条；交警微信公众号推送交通安全宣传信息8641条，阅读总量1230万人次；东莞日报出版发行交通安全宣传专版专栏30期。年底在全市范围开展了“122”全国交通安全日主题系列宣传活动。张贴宣传海报5.6万份，派发宣传单张210万份；进学校宣传1380场次，进商场超市、餐饮场所、公园广场等场所宣传1227场次，进家庭宣传478场次，进重点单位和工厂企业宣传1381场次，进社区（村）宣传2347场次。

	（10） 完善体育配套设施，优化公共文化服务。
	34. 推动不少于30个公共体育场馆向市民免费或低收费开放。
	体育局
	全年共推动33个公共体育场馆向市民免费或低收费开放。

	
	35. 完善基层公共体育设施，新增全民健身路径200套。
	体育局
	已完成全民健身路径200套建设。

	
	36. 推进全民健身计划，新增100个公共健身室。
	体育局
	已完成100个公共健身室建设。

	
	37. 建成数字文化馆二期，方便群众通过网络参与多种文化艺术活动。
	文广新局
	数字文化馆二期已建成。全年市文化馆“文化莞家”平台线上浏览量累计超过309.5万次，网站访客数达31.6万；“文化莞家”微信公众号粉丝增长146.8%，阅读次数超过206万次。实体数字文化馆已积累资源1044个，并完成书法慕课及粤剧慕课的拍摄工作。6个试点镇街分馆建设已完成并验收。

	
	38. 实施全民艺术普及行动计划，举办全民艺术普及活动1000场，包括精品演出330场、镇街演出330场、惠民培训240场；举办公益文艺培训课程班100个，引导市民提高文化素养。
	文广新局
	全年共举办全民艺术普及活动1248场，其中精品演出331场、镇街演出335场、惠民培训582场；举办公益文艺培训课程班237个。

	
	39. 实施家庭教育惠民工程，举办家庭教育讲座1200场，惠及群众约50万人次。
	妇  联
	全年共开展家庭教育讲座活动1844场，电台活动51期，派发宣传资料26万余份，惠及群众90万人次。开展家长持证上岗项目培训278场次，举办亲子活动55场，家长学习交流会162场次。


PAGE  
1

