长安镇社区集体经济组织建设工程

招标投标管理暂行办法

（征求意见稿）

第一章  总  则

第一条 为加强我镇对社区集体经济组织建设工程项目招标投标的监督管理，保障社区集体经济组织资产安全，完善社区建设项目招标投标的有关制度，促进社区建设和乡村振兴有序健康发展，根据《东莞市建设工程招标投标管理办法》（东府 〔2022〕28 号，下简称《市管理办法》）《东莞市农村（社区）集体经济组织建设工程招标投标管理的指导意见》（东农农〔2020〕40号）等文件精神，结合我镇实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于本镇行政区域内包括经联社、经济社及属下单位等社区集体建设项目的勘探、设计、监理、工程造价咨询、施工、装修、装饰等项目的招标投标，以及与工程建设有关的重要设备、材料购置的招标投标。

本办法所称与工程建设有关的重要设备、材料，是指用于实现建设工程基本功能且与建设工程不可分割的设备和材料。

第三条 社区集体建设工程招标投标应当遵循公开、公平、公正、接受监督实施的原则，不得侵犯集体或他人的合法权益。工程建设项目招标实行招标人责任制，集体经济组织法定代表人是招标活动的第一责任人，在镇人民政府的指导监督下，自觉加强集体建设工程招标投标管理。禁止任何单位和个人以任何方式非法干涉招标投标活动。

第二章  管理职责

第四条 镇人民政府为社区集体建设工程招标投标活动的监督主体，组织镇相关部门根据职能对集体建设工程招标投标提供相关指导和服务，实施必要的审查监督。

社区集体经济组织为集体建设工程招标投标管理的责任主体，在镇人民政府的指导监督下，自觉加强集体建设工程招标投标管理。

社区集体经济组织在社区党委的领导下，建立建设工程招标投标制度，把集体建设工程招标投标相关要求适时融入集体经济组织章程、村规民约中，依法依规对集体建设工程招标投标实行民主决策、民主管理、民主监督，保障股东充分享有知情权、参与权、表达权和监督权。

第五条 行政监督部门的分工。镇相关部门根据各自的职能，在分工领域内对集体建设工程招标投标工作实施监督。

- 镇农林水务局的工作职责：

1.审查全镇社区集体建设工程是否按照相关规定执行民主决策程序，对涉及社区集体建设工程的重大事项，必须时提交镇政府研究讨论。审查内容包括：

（1）招标级别、招标方式是否符合本办法要求，是否履行民主决策、民主监督和相关审查程序；

（2）招标调整事项是否符合本办法要求，是否履行民主决策、民主监督和相关审查程序；

（3）工程变更事项是否履行民主决策、民主监督、变更情况认定和相关审查程序；

（4）对监事会提出异议，提请处理事项是否按民主决策程序作出决策，或必要时报请镇相关部门进行指导或协助处理；

（5）招标决策事项、招标投标相关重要资料是否按规定在财务公开栏公布。

上述审查内容的第一项，集体经济组织应在招标实施前呈审；后四项，应在招标投标活动开始后适时呈审。

2.审查全镇社区集体的财务运行情况，确保工程建设集体有能力支付工程款项。

3.负责雨水排水工程、给水工程及水利设施工程的招标投标活动的监督。

4.协助镇纪检监察部门调查处理违法违规行为。

5.开展集体建设工程招标相关事项的专项检查。

（二）镇住房规划建设局的工作职责：

1.指导全镇社区集体建设工程招标投标工作。

2.负责房屋建筑和市政基础设施工程项目的招标投标活动的监督，包括污水处理、城市轨道交通、公共交通、市政道路和桥梁工程。

3.审查招标工程是否具备招标条件，招标方式是否符合规定。

4.审查招标文件的合法性、合理性和完整性。

（三）镇招标投标服务所的工作职责：

1.为社区集体建设工程（镇级建设工程招标项目，且中标方式采用简易招标法的项目，下同）提供设施齐全、服务规范的招标投标活动场所。

2.收集、存贮和发布集体建设工程招标投标信息等，并为建设工程交易各方提供信息咨询服务。

3.为社区集体建设工程招标投标活动实施监督和管理提供条件。

4.对建设工程招标程序性工作进行监管，协助相关职能部门对建设工程招标投标活动进行监督。

（四）镇城管分局的工作职责：

指导社区集体经济组织做好燃气、热力、环境卫生、照明、园林绿化等城市管理领域工程的招标投标活动。

（五）镇财政分局的工作职责：

负责对涉及财政资金的集体建设工程项目的预结算进行审核。

（六）镇自然资源分局、镇规划管理所、镇交通分局、镇经济发展局、镇生态环境分局等部门参照《市管理办法》第四条按各自职能分工，对各类相关行业、产业的社区集体建设工程招标投标提供业务指导和咨询，实施必要的审查监督。

第六条 镇监察、审计、组织和其他部门的分工：

（一）镇纪检监察办，负责对有关单位和个人反映的关于集体建设工程招标投标活动中存在违规违纪或职务违法问题的相关人员，依法依规移交相关部门进行处理。

（二）镇审计办，负责集体建设工程招标相关事项的审计。

（三）党建工作办，负责依据编办文件核定相关部门职能。

镇相关部门应按照权责清单履行相应职责，其他未列明的部门应根据自身的工作职责履行相应的监督责任，并对社区集体建设工程招标投标提供相应的业务指导和咨询，及协助处理相关投诉和违规违纪案件。

第七条 社区的工作职责：

社区集体建设工程实行专人负责制，社区应指定城建干部负责工程的招标投标和质量安全等管理工作；社区集体经济组织应建立健全工程项目资料档案（包括不限于招标文书、表决会议纪要等），并以20年期规范存档。

第三章  招标范围、方式和级别

第八条 本镇行政区域内，使用集体经济组织资金5万以上的社区集体建设工程项目必须进行招标投标。

集体建设工程是指使用集体经济组织资金，且集体经济组织资金占控股或主导地位的建设项目。

上述所指集体经济组织资金，含集体经济组织全资所有、控股50%以上或股权虽低于50%但有实际控制权的下属单位资金，包括居委会资金。出资形式包括货币资金，以及以土地、其他资产或权益折算成货币资金。

第九条 按照《市管理办法》第十条规定，涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾而不适宜招标的；属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的；需要采用不可替代的专利或者专有技术的；采购人依法能够自行建设、生产或者提供的；已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供的；需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求的；法律、法规或者国家另有规定的，可不进行招标。

第十条 集体建设工程项目招标分为公开招标和邀请招标两种方式。

（一）公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的企业投标，并按规定程序选定中标人的招标方式。

1.公开招标分为镇级以上平台公开招标和社区自行公开招标；

2.符合条件的投标人少于3个的，招标人应当重新招标，重新招标后投标人仍少于3个的，经镇社资部门审批同意后，可以不再进行招标。

（二）邀请招标，是指招标人以投标邀请函的方式邀请特定的企业参加投标，并按招标方案选定中标人的招标方式。

1.采用邀请招标的，参与公开竞标不应少于3个符合资质条件企业。

2.必须进行招标的全部使用集体经济组织资金以及集体经济组织资金占控股或者主导地位的工程建设项目，应当公开招标。技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目可按有关规定采用邀请招标。

第十一条 招标应符合的要求：

（一）建设工程项目资金来源已落实。

（二）建设工程项目预算和工程量清单已编制完成，具体按照本办法第十六条规定。

（三）建设工程项目已具备满足施工需要的相关资料，包括但不限于施工图纸和技术资料等。

（四）建设工程项目已履行相关审批及民主决策程序审查手续。

（五）严禁将必须进行招标的建设工程项目肢解、化整为零或者以其他方式规避招标。

（六）项目预算通过镇社资部门进行审核，对于100万元人民币以上工程，由镇社资部门委托有资质的第三方机构进行预算复审，镇社资部门对审核结果出具批复文件。

第十二条 集体经济组织有权自行选择招标代理机构，委托其办理招标事宜。集体经济组织具有与招标项目规模和复杂程度相适应的专业技术人员，可以自行办理招标事宜。

第十三条  招标代理机构应当在招标人委托的范围内承担招标事宜。招标代理机构可以承担下列招标事宜：

（一）拟定招标方案，编制和出售招标文件、资格预审文件；

（二）审查投标申请人资格；

（三）组织投标人踏勘现场；

（四）组织开标、评标，协助招标人定标；

（五）草拟合同；

（六）招标人委托的其他事项。

招标代理机构代理招标业务，应当遵守法律、法规、规章和本办法关于招标人的规定。招标代理机构不得在所代理的招标项目中投标或代理投标，也不得为所代理的招标项目的投标人提供咨询。未经招标人同意，不得转让招标代理业务。

第十四条  集体建设工程项目招标分级：

（一）施工单项合同估算价在5万元人民币以下的小额零星工程可不招标，由集体经济组织自行选择施工单位实施；

（二）施工单项合同估算价在5万元人民币以上至100万元人民币以下的建设工程，由社区自行招标；

（三）施工单项合同估算价在100万元人民币以上至400万元人民币以下且中标方式采用简易招标法的建设工程，进入镇招投标服务所招标；

（四）施工单项合同估算价在400万元人民币以上，或虽然施工单项合同估算价在100万元人民币以上至400万元人民币以下，但中标方式不采用简易招标法的建设工程，进入市公共资源交易中心招标；

（五）建设工程相关的勘察、设计、概预算、监理等服务以及与工程建设相关的重要设备、材料等的采购，合同估算价达到下列标准的，必须招标。

1.重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200万元人民币以上；

2.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。

同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到前述规定标准的，必须招标。

- 对虽达到镇级招标标准但资料不齐，经镇统筹协商确认不适合在镇招投标服务所开展的集体建设工程项目，由社区自行规范招标。（市农业农村局2021年9月29日《关于加快完善农村（社区）集体经济组织建设工程招标投标管理的函》）

- 招标投标

第十五条  集体建设工程项目立项及审查流程。

（一）动议。集体经济组织工作部门根据实际需要或政府要求，向社区两委会议提出建设工程项目动议申请。

（二）立项。集体经济组织的建设工程，经社区两委会议研究同意后到镇发改部门申请工程建设立项。

（三）民主决策及监督。工程项目立项申请经同意的，建设工程项目概预算、建设方案、投标级别、招标方式及报名条件报股东（代表）大会表决（民主决策程序）。

（四）上报民主决策程序及资金审查。民主决策、民主监督程序经股东（代表）大会通过后，上报镇社区集体资产管理部门审查。涉及招标工程属大额项目投资的，该项目审查可与集体经济组织“重大项目投资”审查合并实施。

（五）行政监督部门意见。按建设工程类别，集体经济组织按照本办法第五条规定的部门分工，按镇相关行政监督部门要求报送招标备案资料。

（六）申请招标投标。行政监督部门同意后，按级别向招标投标交易平台申请工程建设项目招标投标。

第十六条  预算编制

集体建设工程应具备预算和工程量清单，施工单项合同估算价在50万元人民币以上的建设工程，应由具有资质单位根据设计图纸、招标文件等资料按照国家、省和市有关规定及标准编制预算和工程量清单；施工单项合同估算价在50万元人民币以下的建设工程，可由招标人自行确定预算和工程量清单。

- 招标投标程序

按照本办法实施的建设工程项目，招标人须按要求向发改部门、社区集体资产管理部门以及行政监督部门履行立项、审批、审查程序，并将批复意见以及与建设工程招标相关资料一并送至相应的招投标服务平台办理招标手续。

（一）按照本办法第十二条规定，选择招标代理机构；

（二）招标人编制和发售招标文件（含资格审查），招标文件自发售之日起至停止发售之日止，不得少于5个工作日；

（三）发布招标公告。依法必须进入市公共资源交易中心招标投标的，招标公告应在广东省招标监管网、市公共资源交易中心网站发布，在社区财务公布栏公告；在镇平台实施工程招标投标的，招标人在编制完成招标文件后应到镇招投标报务所办理招标公告发布手续，招标公告应在镇人民政府网发布，在社区财务公布栏内公告；招标人自行组织公开招标投标的，招标公告应在社区财务公布栏内发布。招标文件和招标图纸电子文本必须在相应平台一并发布。；建设工程进入镇平台实施招标投标的，招标人在编制完成招标文件后应到镇招投标报务所办理招标公告发布手续，招标公告应在镇人民政府网、社区财务公布栏内发布。招标文件和招标图纸电子文本必须在相应平台同时发布；招标人自行组织公开招标投标的，招标公告应在社区财务公布栏内发布。

（四）根据潜在投标人提出的异议进行答疑并发报补充通知等；

（五）招标人在约定的时间、地点，公开接受投标人递交的投标文件；

（六）招标人在约定的时间、地点当场开标、唱标；

（七）招标人按需要组建评标委员会进行评标、定标；

（八）招标人应通过原招标公告渠道将中标结果对外公示，公示时间不少于3个工作日；

（九）中标结果公示结束无投诉的，招标人向中标人发出中标通知书，同时招标人应向未中标人退回投标保证金；

（十）招标人与中标人签订合同。招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同；

（十一）招标人应当自确定中标人之日起十五日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。

第十八条  施工招标项目的投标人资格条件仅限于企业资质、安全生产许可证、项目负责人资格、工程业绩等方面。

对施工招标项目，招标人可以在投标人资格条件中要求投标人具备完成质量合格的类似工程业绩，并可以对工程业绩设置1个指标要求，或者设置多个指标要求但仅需满足其中之一即可。对招标项目所需企业资质级别已是最低资质等级的，不得设置业绩要求。

第十九条 招标人有下列行为之一的，属于以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：

（一）提高资质等级、缩小资质类别范围、同时设置总承包资质和专业承包资质要求以及其他不按照资质管理规定设置资质要求的；

（二）资格条件要求2个以上资质但不允许联合体投标的，关于联合体的说明，参照《市管理办法》第二十六条；

（三）法律、法规规定的其他情形。

第二十条  招标调整事项处理。有下列情形之一的，在分析招标失败的原因并采取相应措施后，招标人应当依法重新招标：

（一）在投标截止时间之前提交投标文件的投标人少于3个的；

（二）通过资格预审的申请人少于3个或者在资格预审文件发售期内获取资格预审文件的潜在申请人少于3个的；

（三）法律法规和招标文件规定的其他招标失败的情形。

因前款第（一）项、第（二）项原因重新招标后，投标人仍少于3个的，经镇社资部门审查同意，可以调整招标事项或招标方式。

第二十一条 招标人可以在招标文件中要求投标人提交投标保证金，投标保证金需存入招标文件指定的银行账户。投标保证金除现金外，可以是银行出具的银行保函、保兑支票、银行汇票或现金支票，也可以是保险公司出具的保单保函等。

投标保证金不得超过投标项目估算价的２%。投标人应当按照招标文件要求的方式和金额，将投标保证金缴款凭证随投标文件提交给招标人。其交纳的投标保证金应于定标后5个工作日内无息退回，投标人中标后弃标，投标保证金作为违约金归社区集体经济组织所有。

第二十二条 招标人应当留给投标人编制投标文件必需的合理时间。从招标文件发出之日起到投标人提交投标文件的截止时间，不得少于20日。采用简易招标法的，招标人不要求投标人编制技术标书，从招标文件发出之日起到投标人提交投标文件的截止时间，不得少于5个工作日。

第二十三条 具有下列情形之一的企业或者从业人员参与投标的，招标人应当予以限制：

（一）依法被取消或者暂停承揽业务的；

（二）经“信用中国”网站查询确认为失信被执行人的；

（三）依法应当限制投标的其他情形。

第二十四条 具有下列情形之一的企业或者从业人员参与投标的，招标人可以通过招标公告、招标文件等予以限制：

（一）自招标公告发布之日起前三年内在本市有放弃中标、拒不签订合同、应当提供而拒不提供履约担保情形的；

（二）中标人被查实存在影响中标结果的失信行为，不符合中标条件或者无正当理由放弃中标，导致重新招标，再次参与同一项目投标的；

（三）自招标公告发布之日起前三年内被招标人履约评价为不合格且经行政监督部门确认的；

（四）违反建设工程质量、安全生产管理规定，涉嫌行贿、串通投标或者在投标过程中弄虚作假，正在接受相关部门立案调查的；

（五）自招标公告发布之日起前一年内因拖欠工人工资造成不良社会影响或工程进度严重滞后，被本市相关部门通报的；

（六）因失信行为被行政监督部门列入失信黑名单的；

（七）依法可以限制投标的其他情形。

第二十五条 工程中承包项目的项目管理单位、监理单位、招标代理机构或者前述单位有控股或者被控股关系的机构单位不得参与同一工程承包项目投标。

参与施工、工程总承包项目的投标人，不得安排同一项目负责人同时参加两个或者两个以上项目的投标，投标人应确保拟投入的项目负责人符合承接工程业务的要求。

- 开标、评标和定标

第二十六条 投标人应当在招标文件确定的时间、地点参加开标、评标。

招标文件规定投标人拟派项目负责人应当参加开标、评标的项目，开标、评标过程中，需要投标人进行澄清的，应当由投标人拟派项目负责人进行澄清，投标人拟派项目负责人未在规定时间内作出澄清的，视为投标人放弃澄清的权利。拟派项目负责人擅自离开的，视为认同开标、评标结果。

第二十七条 开标、评标和定标等招标投标活动由招标人或者其委托的招标代理机构依法主持。

第二十八条 鼓励招标人申请公证机构参与开标、评标、定标等环节。

第二十九条 开标、评标时发现投标文件有下列情形之一的，招标人或评标委员会应当否决其投标：

- 未加盖投标人公章和未有法定代表人或被授权人签名的；

（二）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，但按招标文件规定提交备选投标方案的除外；

（三）投标人名称或统一社会信用代码与资格预审时不一致的；

（四）未按招标文件要求提交投标保证金的；

（五）联合体投标未附联合体各方共同投标协议的；

（六）法律、法规、规章和招标文件规定的其他应当否决投标的情形。

第三十条 招标人应当在招标文件中明确评标办法。

第三十一条 评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人的代表和有关方面的专家组成，除国家、省另有规定外，成员人数为5人以上单数，其中专家不得少于成员总数的三分之二。

第三十二条 评标委员会成员应当依照法律法规、招标文件规定的评标标准和方法，客观、公证地对投标文件提出评审意见。招标文件没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据。评标委员会成员应当主动接受、协助、配合行政监督部门的监督检查。

第三十三条 评标报告至少应当包括下列内容：

- 各评标专家独立评审意见；

- 评标委员会集体意见；

- 列明各中标候选人得分、排名、详细评价及优缺点；

- 法律、法规、规章和招标文件规定的其他内容。

第六章  工程变更管理

第三十四条 严格控制工程变更事项。招标人、施工单位、监理单位不得任意修改工程勘察、设计文本。对确有必要实施的设计、施工变更或者建筑材料更换等事项，应由招标人签署确认后，履行相关审批手续后方可实施。相关变更事项实施分级审核，具体标准如下：

（一）单次变更工程金额在5万元人民币以下的，或金额在10万元人民币以下且不超过合同价10%的，由社区集体经济组织两委会讨论同意后自行实施。

（二）单次变更工程金额在10万元人民币以上或超过合同价10%的，由社区集体经济组织股东代表会议讨论同意后自行实施。

（三）生产性项目单次变更金额50万元人民币以上的，非生产性项目一次性变更金额10万元人民币以上的，应由社区集体经济组织股东代表会议讨论同意，按重大事项程序报镇农林水务局审查后方可实施。

（四）变更金额超过合同价10%以上的，追加附属工程或增加主体工程的，一般仅在追（增）加工程占建设工程施工单项合同比重较小，金额较低，且另行承包给他人会影响施工或功能配套的情况下，经履行民主决策程序、审查程序，后由原中标人承建，否则应另行招标。

第七章 监督管理

第三十五条 行政监督部门可以通过检查、随机抽查、现场监督、网络在线监督等方式对招标投标活动进行监督，招标投标各方应当自觉接受监督检查。行政监督部门及其工作人员不得随意增加招标投标审核事项；不得干涉或者利用审批权侵犯招标人选择招标代理机构、编制招标文件、组织投标资格审查、确定开标时间和地点、组织评标、确定中标人和签订合同等事项的自主权。

第三十六条 招标人应当组建不少于3人的招标监督小组（至少包括1名理事成员、1名监委成员），对开标、评标、定标过程进行监督，及时指出、制止违反程序及纪律的行为，但不得就资格审查或者评标、定标涉及的实质内容发表意见或者参与资格审查委员会、评标委员会、定标委员会的讨论。

特殊情况导致开标、评标或者定标无法继续进行的、相关人员存在违反程序及纪律的行为被指出后仍拒绝纠正的、发现招标投标活动存在其他违反相关规定行为的，招标监督小组应当及时报告行政监督部门。

第三十七条  招标人应当正确履行职责，下列行为属未正确履行职责：

（一）编制的招标文件与行政监督部门发布的范本不一致且未作出标示和说明；

（二）招标监督小组履职不到位或者干预、影响评标过程和结果；

（三）无正当理由，不按照规定签订合同或者签订合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款与招标文件和中标人的投标文件的内容不一致；

（四）未按招标文件约定收取中标人履约保证金或者履约保函；

（五）其他未依照法律、法规、规章以及招标文件规定履行职责的情形。

第三十八条 行政监督部门发现建设工程招标投标活动有下列情形之一的，应当制止或者责令整改，必要时可以暂停招标投标活动：

- 违反招标投标法律、法规、规章和规范性文件有关规定的；

- 违反招标投标程序、规则的；

- 接到对招标投标活动有效投诉的；

- 严重违反公平、公证、公开或者诚实信用原则的其他情形的。

遇到招标投标交易系统崩溃、网络中断或其他不可抗力因素，不能即时恢复招标投标活动的，可暂停招标投标活动。

第三十九条 投标人或者其他利害关系人对建设工程招标投标的异议和投诉，应当在规定的时限内提出，并提供必要的证明材料。

就《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行的投诉，应当依法先向招标人提出异议，招标人应当依法处理。

第四十条 行政监督部门处理投诉有权查阅、复制招标投标有关文件、资料，投诉人和被投诉人可就投诉内容进行陈述和申辩，并提供有效证明材料。招标人、投标人、招标代理机构、评标和定标委员会成员、招标监督小组成员、镇招投标服务所等相关单位和人员应当予以配合。行政监督部门在调查举报投诉和违法行为的过程中，涉及专业性或者技术性问题的，可以要求原评标委员会复核说明，组织专家或委托专业机构进行复审，专家、专业机构出具的复审意见可以作为调查处理投诉的主要依据。

投诉内容不涉及第一中标候选人或中标人，且在开标、评标、定标过程中未被发现的，视为对中标结果没有造成实质影响，招标人可以依法继续开展招标投标活动，否则，招标人应当暂停招标投标活动。经查实投标人存在违法行为的，行政监督部门应当依法处理。

第四十一条 中标人应当按照投标承诺履行项目管理班子配备义务，不得擅自更换施工、工程总承包、监理项目的项目经理和项目总监。

项目经理、项目总监等注册执业人员或高级技术职称人员有下列情形之一，不能继续履行职责确需更换的，其从业资格不得低于中标承诺条件，且需经招标人书面同意，并按有关规定向行政监督部门报告。

（一）因重病或者重伤（持有县、区以上医院证明）导致2个月以上不能履行职责的。

（二）主动辞职或者调离原任职企业的。

（三）因管理原因发生重大工程质量、生产安全事故，所在单位认为其不称职需要更换的。

（四）无能力履行合同的责任和义务，造成严重后果，建设单位要求更换的。

（五）因违法被责令停止执业的。

（六）因涉嫌犯罪被羁押或者被判处刑罚的。

（七）死亡的。

第四十二条  中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目。中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。中标人按照合同约定或者经招标人同意，可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。

中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

第八章   法律责任

第四十三条 任何单位和个人违反招标投标相关规定的，按照《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国招标投标法实施条例》《广东省实施<中华人民共和国招标投标法>办法》《东莞市建设工程招标投标管理办法》《东莞市农村（社区）集体资产管理实施办法》《关于规范农村（社区）集体经济组织建设工程招投标管理的通知》和《长安镇社区集体经济组织资产管理实施细则》等相关法律、法规的规定进行处理。

第四十四条 社区集体经济组织建设工程应当履行民主决策程序，未履行民主决策程序的，不得进行招标投标，未履行民主决策程序进行招标投标的，招标投标的结果作废，造成集体经济损失的，由直接责任人承担经济赔偿责任。

集体经济组织对工程招标投标事项进行的民主决策，包括两方面：一是建立建设工程招标投标制度，明确工程招标级别标准、招标方式、招标调整事项处理、工程变更事项处理及其民主决策程序，以及投标人资格预审、入围筛选、评标原则等。二是在工程项目表决表中列明工程预算、招标级别、招标方式、招标调整事项、工程变更事项等表决情况，当工程预算超过工程预估金额且超过原预计招标级别的，按预算对应的民主决策程序重新表决招标事宜。

第四十五条 未经核准的招标方式和招标范围擅自实施的，责令限期改正。对未经审批同意，擅自扩大投资项目规模的社区，予以扣减干部薪酬；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十六条 项目审批部门及行政监督部门随意增加招标投标审批、核准事项，干涉或者利用审批权侵犯招标人选择招标代理机构、编制招标文件、组织投标资格审查、编制标底、确定开标时间和地点、组织评标、确定中标人和签订合同等事项的自主权，徇私舞弊、滥用职 权或者玩忽职守的，视情节依法给予党纪政务处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第四十七条 参与社区集体经济组织建设工程招标投标过程的有关人员，要严格遵守相关规定，对泄露标底、围标、串标等违纪违法行为，按照《市管理办法》及相关法律、法规的规定进行处理。

第九章  附则

第四十八条 社区集体经济组织建设工程的委托方或承建方，可凭建设工程中标通知书到镇住房和城乡建设局办理工程质量监督、施工许可证、工程验收等相关文件手续。

第四十九条 社区集体经济组织建设工程招标投标引起的合同纠纷，当事人可向镇住房和城乡建设局、镇招投标服务所或镇社区集体资产管理部门申请调解，亦可依合同约定向人民法院提起诉讼。

第五十条 本办法与上位法有相冲的，按上位法规定执行，未尽事宜事项，另外明确或说明。

第五十一条 本办法中的“以上”均含本数，“以下”均不含本数。

第五十二条 各社区应根据本办法，结合本社区实际情况，制定具体暂行办法并向镇主管部门备案。办法须明确

100万以下工程的招标投标的具体实施招标投标程序和方式、审批流程、民主监督等内容。

第五十三条 本办法由相关部门按各自职权负责解释，自印发日起施行，试行期为1年。