# 东莞南亚家具有限公司“工改工”改造项目 “三旧”改造总体实施方案

为实施国土空间规划，寮步镇人民政府拟实施东莞南亚家具有限公司“工改工”改造项目，对位于寮步上中路169号的旧厂房用地进行改造。总体实施方案如下：

- 规划情况

东莞南亚家具有限公司“工改工”改造项目位于寮步镇佛灵湖片区范围内，用地涉及东莞市寮步镇佛灵湖片区控制性详细规划范围内的D06-02 地块。

### 二 、改造单元基本情况

东莞南亚家具有限公司“工改工”改造项目位于寮步镇上底村，单元总面积为39931.64平方米。采用土地权利人自行改造模式，由东莞南亚家具有限公司作为改造主体，申请全部拆除重建。改造单元现状主要为旧厂房，总建筑面积约29000.03平方米，容积率为0.66。

单元实施改造面积为39931.64平方米，标图建库面积为31767平方米，标图建库号44190021151。土地均为国有建设用地，以协议出让方式取得，土地证号：东府国用（2002）字第特66号，土地权利人为东莞南亚家具有限公司。改造范围内土地界址、地类、面积清楚，土地权属无争议。

本项目符合寮步镇土地利用总体规划(2010-2020年)和城乡规划，已纳入寮步镇“三旧”改造专项规划，并已编制控制性详细规划。

根据已批控制性详细规划，拟改造为一类工业用地、道路、公共绿地，具体情况如下：

工业用地31768.88平方米（含用地红线范围外2.16平方米，系用地红线与原土地证红线间隙），道路用地4757.35平方米（含莞番高速征收未补偿面积137.12平方米）、公共绿地3405.41平方米。

### 三、改造意愿及补偿安置情况

### （一）改造意愿情况。东莞南亚家具有限公司已按照法律法规及东莞市“三旧”改造政策规定，就改造范围、土地现状、改造主体及拟改造情况等事项充分征求改造范围内土地、房屋相关权利人的改造意愿，并经全部原权利人同意。

### （二）补偿安置情况。项目采用原权利人自行改造模式进行改造，不涉及补偿安置。

四、收储收地情况

原权利人同意放弃原发证范围内8164.92平方米用地使用权(一类工业用地2.16平方米，道路用地4757.35平方米、公共绿地3405.41平方米)，移交镇政府纳入储备用地，其中4620.23平方米因莞番高速征地已签订协议落实补偿，其余3544.69平方米权利人无偿放弃国有建设用地使用权交由政府收回。

### 五、供地情况

项目开发周期为四年，拟分两期开发。计划开发建设时间为2026年10月至2030年9月，东莞南亚家具有限公司申请协议出让方式供地，拟供地面积为31766.72平方米，土地用途为工业用地 (一类工业用地)，容积率3.5，总计容建筑面积111183.52平方米，最大高度60米，并重新约定工业用途使用年限50年。

### 六 、其他

### （一）资金筹措。项目改造成本为4.35亿元，拟投入 改造资金为4.35亿元，拟筹措资金方式包括自有资金、银行借贷等。

### （二）根据有关规划安排,由东莞南亚家具有限公司投入4.35亿元资金自行改造。分割转让。根据《东莞市“工改M1”项目工业生产用房产权分割及分割转让不动产登记实施细则(试行)》(东自然资〔2023〕460号)、《关于印发“工改工”存量项目清单的通知》（东自然资〔2023〕576号），项目建成后需分割转让，分割转让比例不超过工业生产用房总计容面积的70%。

（三）东莞南亚家具有限公司在总体实施方案批复之日起30日内签订出让合同，在签订出让合同之日起30日一次性付清全部土地出让价款。在签订出让合同前，由寮步镇人民政府和东莞南亚家具有限公司签订监管协议。

寮步镇人民政府

年  月  日