虎门镇公共停车泊位项目（一期第二批）

设置方案

（征求意见稿）
一、总则

虎门镇公共停车泊位项目（一期第二批）设置方案编制依据《东莞市道路停车泊位设置工作指引（2026年修订版）》（东交〔2026〕91号）文件精神，充分认识道路停车泊位是镇内停车资源的有效补充。按照科学规划、总量控制的原则，在项目方案落地实施前做好充分论证；同时按照合法依规、规范设置的原则，严格依据《中华人民共和国道路交通安全法》《广东省道路交通安全条例》《广东省农村公路条例》《东莞市机动车停车设施管理办法》等法律法规规章要求组织实施；在实施过程中要按照公开透明、程序严谨的原则，广泛征求项目设置区域内相关社会公众意见，综合考虑周边交通组织、道路等级、停车需求等因素，保障道路通行效率。
二、供需分析
我镇辖区管理人口多，注册登记机动车约29万辆，停车位缺口较大，停车位供需极不平衡，停车难成为影响城市发展和居民生活品质的民生问题。因此通过加强泊位管理，建立差异化收费价格调控机制，利用价格杠杆提高停车资源利用，盘活停车资源，提高停车泊位使用率和周转率。

三、工作目标

坚持“精准供给、盘活存量、改善秩序”的目标导向，通过道路停车泊位收费管理，规范路内停车行为，提高片区停车资源的周转率，从而缓解“停车难，停车乱”等问题。通过智慧停车、共享停车、差别化停车收费管理等手段综合施策，由点及面地充分盘活全镇停车资源利用效率。

四、公共停车泊位项目（一期第二批）设置方案

为保障市民群众停车刚需，提高停车秩序精细化智慧化管理水平，结合实际，本次规划道路停车泊位，以满足市民日常临时停车需求，具体如下：
辖区内9条路段共299个道路停车泊位实行运营管理。路段为：海运二路、执信路、海滨路、教育路、（新湾）工业路、梁屋山边路、梁屋北路、（富马）规划二路、（富马）富马来片区白马来湖路道路，详见下图及表格。
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该方案道路泊位准停车型为：八人座及以下小型轿车。具体收费时段划分、收费标准严格按照《关于调整我市机动车停放服务收费有关问题的通知》东发改〔2019〕第468号文的要求，实行政府指导价管理，详见下表。
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五、部门职责

虎门镇道路停车泊位设置管理工作由各有关部门结合职能共同开展。本方案有关部门职责分工为：

东莞市交通运输局虎门分局（方案牵头单位、组织实施单位、验收单位），负责虎门镇停车设施规划建设管理，负责配合各单位做好停车管理工作等。

东莞市公安局交通管理支队虎门大队（组织实施单位、验收单位），负责协同虎门交通分局做好路内停车位管理工作，依法查处违反道路交通安全法律法规的行为，负责配合各单位做好停车管理工作等。

东莞市城市综合管理局虎门分局（组织实施单位、验收单位），负责各类停车设施涉及违法建设行为的监督管理工作，对违法占用道路以外区域影响市容环境的停车行为进行监督管理。

东莞市虎门富民诚安物业有限公司（项目日常运营维护），负责管理智慧停车项目运营路段，按照发改局的相关规定对停放车辆收取停车费，负责配合各单位做好停车管理工作等。

    六、工作进度

方案的规划筹备：2026.07——2026.09
上报审核：2026.10——2026.11
启动建设：2026.12——2027.01
完工验收：2027.01——2027.02
七、保障措施

东莞市虎门富民诚安物业有限公司要切实履行管理职责，做好设置方案中道路停车泊位管理，监督道路停车泊位的正常运行，镇交通运输、公安交管、市场监管、城市管理综合执法、自然资源等部门不定期开展执法工作。镇公安交管部门按照有关规定，对违规停放影响道路交通安全的行为进行严肃查处；市场监管部门加强对各道路停车泊位收费情况的监督检查，加强停车服务收费行为监管，依法查处不正当价格行为；其他有关部门要履行各自职责，做好道路停车泊位管理相关工作，依法加强停车秩序执法管理，持续开展综合整治行动，引导市民群众树立公交出行、绿色出行的理念。

附件：虎门镇公共停车泊位项目（一期第二批）设置设计图
